“AI光谷”智能体平台建设项目 可行性研究报告

| 建设单位 | ： | 武汉光谷数据产业有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 编制单位 | ： | 湖北邮电规划设计有限公司 |
| 编制日期 | ： | 2026年5月 |

“AI光谷”智能体平台建设项目 可行性研究报告

| 编制单位 | ： | 湖北邮电规划设计有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | ： | 匡小欢 |
| 主要编制人员 | ： | 邓志巍吕聪 |
| 审核人 | ： | 李劲 |

湖北邮电规划设计有限公司（公章）

二〇二六年五月

目录

第一章项目概述	-1-

1.1项目概况	-1-

1.2企业概况	-8-

1.3编制依据	-9-

第二章项目背景与必要性	-12-

2.1政策背景​	-12-

2.2现状分析​	-15-

2.3建设必要性​	-17-

第三章需求分析与产出方案	-20-

3.1市场需求分析	-20-

3.2存在的主要问题和差距	-21-

3.3项目产出方案	-22-

第四章项目选址与要素保障	-24-

4.1项目选址或选线	-24-

4.2项目建设条件	-24-

4.3要素保障分析	-26-

第五章项目设计方案	-27-

5.1建设原则​	-27-

5.2建设目标​	-29-

5.3总体设计​	-32-

5.4政务操作系统OS	-38-

5.5AI智能体应用	-52-

5.6数据能力中心	-66-

5.7AI能力平台	-74-

5.8安全能力中心	-104-

5.9云服务方案	-137-

第六章项目运营方案	-148-

6.1运营模式选择	-148-

6.2运营组织方案	-148-

6.3安全保障方案	-151-

6.4绩效管理方案	-154-

第七章实施计划与具体安排	-156-

7.1项目建设期	-156-

7.2实施进度计划	-156-

第八章投资估算与资金来源	-157-

8.1建设投资估算依据	-157-

8.2建设投资估算	-157-

8.3项目运营成本估算	-160-

8.4项目营业收入测算	-162-

8.5项目利润测算	-162-

8.6资金来源	-164-

第九章效益分析	-165-

9.1经济影响分析	-165-

9.2社会影响分析	-166-

第十章风险分析与应对措施	-169-

10.1风险识别与评价	-169-

10.2风险管控方案	-170-

10.3风险应急预案	-172-

第十一章结论与建议	-176-

11.1主要研究结论	-176-

11.2问题与建议	-177-

第十二章附表	-179-

12.1政务操作系统0S	-179-

12.2AI能力平台	-181-

12.3AI智能体应用	-184-

12.4数据能力中心	-192-

12.5安全合规	-195-

12.6大模型能力接入	-204-

12.7云资源需求清单	-207-

- 第一章项目概述

  - 1.1项目概况

    - 1.1.1项目名称

项目名称：“AI光谷”智能体平台建设项目

    - 1.1.2建设目标

“AI光谷”智能体平台建设项目依托东湖高新区雄厚的科技创新资源和产业基础，构建以本地部署算力环境与大模型Tokens算力服务为算力支撑、以产业数据集为数据能力中心、以政务操作系统OS（含IAM多级权限管控、技能仓库、多智能体编排、业务规则与流程库、知识工程）为AI能力核心、以大模型应用防火墙（AIFW）、智能体安全管理平台、智能体身份与权限管理平台及机密计算为安全能力中心的四位一体技术底座。在此基础上，打造Agent智能体开发与编排平台（提供低代码/无代码开发、多智能体协同、全生命周期管理）与多场景政务/产业智能体集群（包括公文写作智能体、智能咨询智能体、产业洞察智能体及智能分析工具、政策匹配智能体AI创作智能体、内容编辑智能体、智能编程智能体等），重点推进AI+政务服务与AI+产业经济两大领域的深度应用。通过构建全栈式人工智能公共服务平台，推动高质量数据要素合规流通与低代码AI工具的普及，为行业垂类模型研发与规模化应用提供强大支撑，加速人工智能与政务办公、企业服务、产业研判的深度融合，全面提升治理效能、服务品质与产业竞争力，助力东湖高新区打造全国领先的人工智能创新高地。

（一）构建智能技术底座，夯实创新发展基础

聚焦算力、数据、模型、安全四大核心要素，打造集约化、一体化技术支撑体系。依托本地部署算力环境及大模型Tokens算力调用服务，实现弹性、高效的多元算力供给，满足不同场景的推理与微调需求；建设产业数据集（企业多维数据库、产业链专题库、政策文件库），建立标准化数据治理与开放共享机制，推动政务数据与产业数据的合规流通与深度挖掘；以政务操作系统OS为统一底座，提供IAM多级权限管控、政务/产业技能仓库（SkillsHub）、多智能体编排、业务规则与流程库及知识工程等核心能力，形成模型即服务的AI能力中心；构建全方位安全能力中心，集成大模型应用防火墙（AIFW）、智能体安全管理平台、智能体身份与权限管理平台及机密计算等模块，实现数据安全、模型安全、应用安全与身份权限的全生命周期保障。通过技术底座的集约化建设，为各领域智能化应用提供稳定、高效、安全的基础支撑，大幅降低AI技术应用门槛。

（二）打造应用赋能平台，激发产业创新活力

以Agent智能体开发与编排平台为核心，构建“低代码/无代码+多智能体协同”的应用创新生态。平台提供可视化开发界面、预置智能体模板、插件管理、工作流编排及多渠道发布能力，支持政务部门与企业快速构建、调试与上线专属智能体；基于政务操作系统OS的技能仓库与多智能体编排框架，实现跨场景智能体的统一调度与能力复用；高质量数据集为智能体提供精准的知识供给，机密计算及安全平台保障敏感数据在开发与运行时的可信安全。通过平台化赋能，推动AI技术从“实验室”走向“政务一线”与“产业前线”，培育一批具有核心竞争力的AI应用与服务，形成“技术研发—应用孵化—产业升级”的良性循环。

（三）深化多领域智能应用，全面提升区域发展效能

聚焦政务服务与产业经济两大核心领域，通过多场景智能体推动业务流程智能化升级与治理模式创新。在政务服务领域，部署公文写作智能体（实现规范生成、智能校对与风格仿写）、智能咨询智能体（支持多模态交互、精准解答、权威溯源及人工无缝转接），以及AI创作智能体（实现剧本创意生成、角色设定、情节构建、对白撰写等功能，支持多风格模板与用户自定义参数，快速生成高质量短剧脚本，降低内容创作门槛，提升文化宣传与政务新媒体生产效率），大幅提升政务办公效率与公众满意度；在产业经济领域，建设产业洞察智能体（涵盖产业洞察、招商研判、企业服务与政策响应）、数据智能分析工具（集成多源数据关键指标，以可视化仪表盘辅助决策），同时新增内容编辑智能体（提供文本润色、段落重组、语法校对、风格统一、多媒体素材匹配等功能，辅助创作者完善内容，提升作品质量与生产效率）以及智能编码智能体（实现代码自动生成、代码补全、Bug检测与修复、代码注释生成、多语言转换等功能，提升软件开发效率与代码质量，赋能区域数字产业创新发展），为区域产业研判、精准招商、运行监测及数字内容生产提供可解释、可落地的智能支撑。通过深化AI+政务、AI+产业经济的融合应用，强化精准服务能力与科学决策水平，实现政务高效化与产业发展高端化的协同推进。

（四）构建协同发展生态，引领区域智能升级

通过“统一底座+统一安全+统一编排+多场景智能体”的建设范式，形成“技术底座—赋能平台—应用场景”三位一体的人工智能发展格局。平台将作为连接政府、企业、科研机构的核心枢纽，推动数据共享、模型交易、智能体协作与安全合规治理，培育开放、包容、共赢的产业生态。最终实现两大战略价值：一方面，以智能化手段提升政府治理能力与公共服务水平，增强企业与群众的获得感；另一方面，加速AI技术产业化应用，催生新业态、新模式，为东湖高新区经济高质量发展注入“智能动力”，打造全国人工智能与实体经济融合发展的示范标杆，为全国政务智能化提供可复制、可推广的“光谷样板。

    - 1.1.3建设地点

项目建设地点为武汉市东湖高新区。

    - 1.1.4项目建设内容

（一）政务操作系统OS

建设一套面向政务领域的智能体与大模型应用平台，重点服务办公与公共服务两大场景。通过引入对话式智能体，将“办文、办会、办事”、12345诉求受理、行政服务边聊边办等高频业务流程封装为一系列可复用的智能应用。

（二）AI智能体

建设公文写作智能体、智能咨询智能体、产业洞察智能体、AI创作智能体、内容编辑智能体、智能编程智能体。

（三）AI能力中台

打造智能体开发与编排平台，提供智能体的开发、调试、发布与全生命周期管理能力。

（四）安全合规系统

建设包括智能体安全管理平台、大模型应用防火墙、智能体身份与权限管理平台及机密计算四个部分。

（五）大模型能力接入、云资源需求

本部分主要涉及调用基础大模型算力，提供对话类大语言模型、语音模型、联网搜索的公有云模型等服务。另外，还将租用本地政务云的服务器/虚拟机等资源，构建本地资源池。

    - 1.1.5项目建设工期

本项目建设期为5个月。

    - 1.1.6项目投资规模及资金来源

本项目建设投资约2999.02万元，其中项目建设费用2898.73万元、项目建设其他费用100.29万元。项目单位拟自筹资金2999.02万元。

    - 1.1.7主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标详见下表。

技术指标：建设规模、系统数量、接入能力、数据量、覆盖范围、性能指标等

经济指标：总投资、运营成本、营业收入、利润率、建设周期、劳动定员等。

表主要技术经济指标表

| 一 | 技术指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目组成 |  |  |  |  |
| 1 | 政务操作系统OS | 政务操作系统OS | 个 | ≥1 | 建设 |
| 2 | 智能体开发与编排平台 | 智能体开发与编排平台 | 个 | ≥1 | 建设 |
| 3 | 公文写作智能体 | 公文写作智能体 | 个 | ≥1 | 建设 |
| 4 | 智能咨询智能体 | 智能咨询智能体 | 个 | ≥1 | 建设 |
| 5 | 产业洞察智能体 | 产业洞察智能体 | 个 | ≥1 | 建设 |
| 6 | 智能分析工具 | 智能分析工具 | 个 | ≥1 | 建设 |
| 7 | 产业数据集 | 产业数据集 | 套 | ≥1 | 租赁云服务 |
| 8 | AI创作智能体 | AI创作智能体 | 个 | ≥1 | 建设 |
| 9 | 内容编辑智能体 | 内容编辑智能体 | 个 | ≥1 | 建设 |
| 10 | 智能编码智能体 | 智能编码智能体 | 个 | ≥1 | 建设 |
| 11 | 大模型应用防火墙(AIFW) | 大模型应用防火墙(AIFW) | 个 | ≥1 | 租赁云服务 |
| 12 | 智能体安全防护平台 | 智能体安全管理平台 | 个 | ≥1 | 建设 |
| 14 | 机密计算大模型服务 | 机密计算大模型服务 | 个 | ≥1 | 租赁云服务 |
| 15 | 大模型接入 | 大模型Tokens算力 | 套 | ≥1 | 租赁云服务 |
| 16 | 云资源租赁 | 云主机数量 | 个 | ≥30 | 租赁云服务 |
| 17 |  | 云存储容量 | T | ≥2 | 租赁云服务 |
| 18 |  | 软件支撑服务种类 | 类 | ≥19 | 租赁云服务 |
| 19 |  | 安全及密码服务种类 | 类 | ≥62 | 租赁云服务 |
| 20 |  | 链路租赁 | 条 | ≥28 | 租赁云服务 |
| 21 | 建设期 |  | 月 | 5 |  |
| 22 | 项目新增加劳动定员 |  | 人 | 7 |  |
| 二 | 经济指标 |  |  |  |  |
| 1 | 建设总投资指标 |  | 万元 | 2999.02 |  |
| 2 | 计算期内项目总成本指标 |  | 万元 | 2999.02 | 5年 |
| 3 | 计算期内项目营业收入指标 |  | 万元 | 9339.62 | 5年 |
| 4 | 计算期内项目累计实现净利润 |  | 万元 | 764.05 | 5年 |
| 5 | 计算期内项目年均净利润率 |  |  | 10.38% | 基准收益率为3.5% |
| 三 | 性能指标 |  |  |  |  |
| 1 | 智能体平台并发用户数 |  | 个 | ≥200 | 支持同时在线使用智能体（公文写作、智能咨询、产业洞察等）的并发用户数 |
| 2 | 智能咨询平均响应时间 |  | 秒 | ≤3 | 95%的咨询请求在3秒内返回答案 |
| 3 | 公文写作智能体生成时间（千字以内） |  | 秒 | ≤10 | 从输入主题/要点到生成完整初稿的平均耗时 |
| 4 | 产业洞察智能体典型查询响应时间 |  | 秒 | ≤5 | 面向亿级数据量的多维分析查询（如产业指标统计） |
| 5 | 大模型API调用吞吐量 |  | 请求/秒（QPS） | ≥50 | 智能体底层大模型服务可处理的峰值请求速率 |

  - 1.2企业概况

    - 1.2.1企业基本信息

武汉光谷数据产业有限公司（以下简称光谷数产）成立于2022年3月29日，系武汉光谷金控集团全资控股的区属国有信息化建设平台公司，注册资本为13000万元。

    - 1.2.2发展现状与业务能力

2022年12月，东湖高新区发布武新管政务〔2022〕239号文件，明确光谷数产作为区级专业信息化平台公司，负责统筹“数字光谷”的建设和运营，承担全区数字公共基础设施、数据资产运营及相关信息化项目的建设运维职责。

截至目前，光谷数产已构建涵盖数字底座、应用支撑、产业服务三大方向的数字产业服务能力，为政府及企业用户提供算力服务、智慧园区等十余项数字化服务。

    - 1.2.3财务及信用状况

截至2025年9月，光谷数产资产规模达10089万元，总资产现金回收率13.3%，资产使用效率较高。目前无融资贷款，运营资金主要来源于注册资本及项目回款，资金保障能力良好。公司信用等级为AAA级。

    - 1.2.4类似项目案例

表1.2-1类似项目案例

| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 项目 时间 | 项目主要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武汉东湖综合保税区建设管理办公室 | 武汉东湖综保区公共服务类信息化系统建设（综保区信息化升级改造）项目 | 2023年 | 对海关围网监管系统、卡口管理系统进行升级改造。 |
| 2 | 武汉东湖新技术开发区企业服务和重点项目推进局 | 企业综合服务平台（“光谷i企”平台）采购服务项目 | 2024年 | 主要包括政策匹配、资源对接、服务通道、产业大脑以及宣传推广、数据底座服务。 |
| 3 | 武汉东湖新技术开发区政务服务和大数据管理局 | 武汉东湖新技术开发区城市运行管理中心建设项目（一期） | 2024年 | 包括智能指挥中枢、数据融合平台、场景应用体系，通过基础设施升级与AI技术赋能，推动城市治理数字化、精准化。 |
| 4 | 湖北科创供应链有限公司 | 湖北科创供应链天网平台委托开发服务 | 2024年 | 包括科创供应链天网平台开发和运营管理。 |
| 5 | 武汉光谷金融控股集团有限公司 | 金控数字化转型项目 | 2025年 | 业务经营数字化。建设数据底座统一门户、统一认证、股权投资、办公0A、人事管理、合同管理、财务管理、采购管理、项目管理、智能分析工具等业务系统。 |

  - 1.3编制依据

    - 1.3.1法律法规

《中华人民共和国数据安全法》（2021年6月10日公布）

《中华人民共和国个人信息保护法》（2021年8月20日公布）

《中华人民共和国人工智能产业促进法（草案）》（2023年征求意见稿）

    - 1.3.2政策文件

《新一代人工智能发展规划》（国发〔2017〕35号）

《"十四五"数字经济发展规划》（国发〔2021〕29号）

《"数据要素×"三年行动计划（2024—2026年）》（国办发〔2024〕15号）

《生成式人工智能服务管理暂行办法》（国家网信办等七部门，2023年7月）

《关于加快建设全国一体化算力网络国家枢纽节点的意见》（发改高技〔2022〕1279号）

《湖北省数字经济发展"十四五"规划》（鄂政发〔2021〕33号）

《湖北省人工智能创新发展三年行动计划（2023-2025年）》（鄂政办发〔2023〕12号）

《湖北省"建成支点、走在前列、谱写新篇"行动方案》（鄂发〔2023〕1号）

《湖北省政务数据资源管理办法》（省政府令第412号）

《湖北省"十四五"科技创新规划》（鄂政发〔2021〕28号）

《武汉市人工智能产业发展规划（2022-2025年）》（武政办〔2022〕87号）

《武汉市数字政府建设"十四五"规划》（武政办〔2021〕105号）

《武汉具有全国影响力的科技创新中心建设方案》（武发〔2023〕6号）

《武汉市加快推进数字经济发展的若干政策》（武政规〔2022〕12号）

《武汉市政务服务"一网通办"工作实施方案》（武政办〔2022〕45号）

《东湖高新区数字经济发展三年行动计划（2023-2025年）》（武新管〔2023〕18号）

《东湖高新区关于加快发展数字经济的若干政策》（"光谷数字经济30条"，武新管〔2023〕21号）

《东湖高新区科技创新"十四五"规划》（武新管〔2021〕33号）

《光谷科技创新大走廊发展规划（2021-2035年）》（鄂政发〔2021〕24号）

《东湖高新区关于进一步优化营商环境的若干措施》（武新管〔2024〕7号）

    - 1.3.3标准规范

《人工智能标准化白皮书（2023版）》（国家标准化管理委员会）

《信息安全技术人工智能服务安全框架》（GB/T42574-2023）

《大数据数据安全能力成熟度模型》（GB/T37988-2019）

《政务信息资源共享管理暂行办法》（国办发〔2016〕71号）

- 第二章项目背景与必要性

  - 2.1政策背景​

    - 2.1.1国家层面政策

自2025年起，国家密集推出AI战略，国务院正式印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》（国发〔2025〕11号），标志着我国人工智能发展实现从技术突破向全要素赋能的关键跃升。这一政策旨在推动人工智能从技术工具升级为重构生产要素、重塑产业范式、重组价值链条的核心引擎，促进科技、产业、消费、民生、治理和全球合作等领域的深度融合，以实现经济社会的全面智能化。

    - 2.1.2省级层面政策

在国家顶层战略指引下，湖北省迅速跟进、系统布局，形成了以省政府办公厅印发的《关于加快推进人工智能产业发展的实施意见》（鄂政办发〔2025〕34号）为统领的政策体系。该《实施意见》明确提出，力争到2027年，基本建成具有全国影响力的人工智能创新发展高地、产业发展集聚区、融合应用样板区、全国数据要素市场中部枢纽，武汉市进入全国人工智能城市发展第一梯队，全省AI产业规模达到3500亿元，培育100亿级产业园5个。

围绕这一目标，湖北省从五个维度提出16条具体措施：一是突破关键核心技术，围绕深度学习通用芯片、类脑神经网络芯片、存算一体AI芯片等开展攻关，聚焦群体智能、类脑智能、具身智能等方向加强基础理论研究；二是培育壮大产业能级，建立“招引、壮大、扶持、培育、孵化”于一体的梯次培育服务体系，支持各地建设各具特色的产业园区，形成六个“万人研发基地”；三是夯实基础要素支撑，构建全省统一的算力互联互通平台，形成“1+3+N”的平台体系，推进“双千兆”网络向“双万兆”演进升级；四是打造普惠应用场景，推动“人工智能+”在工业、农业、医疗、教育、交通、政务等领域的深度融合应用；五是营造一流创新生态，深化科技金融改革，拓宽人才培育渠道，推进人工智能全学段教育。

在产业融合领域，省经信厅等八部门联合印发《湖北省“人工智能+制造”专项行动实施方案》（鄂经信智数〔2026〕24号），提出到2027年建成100个行业垂直大模型、培育1200家以上智能工厂，通过“大模型厂商+行业企业”结对子机制，推动AI与电子信息、汽车、原材料、消费品、医药五大重点制造业深度融合。

2025年，全省人工智能产业规模突破1600亿元，同比增长33.7%；人工智能重点企业达1605家，同比增长33.2%；算力规模达18645PFLOPS，同比增长52.5%。在创新投入方面，湖北每年统筹安排约1.5亿元项目资金破解AI领域“卡脖子”难题，省级人工智能科技项目企业牵头占比已提升至70%，AI领域省级技术创新中心、新型研发机构90%以上由企业牵头。在人才培养方面，全省汇聚21位人工智能领域院士，每年培养AI专业人才超5000人。湖北正以“以用为导向”为核心理念，持续强化科技创新、优化产业布局，加快打造全国数智经济高地。

    - 2.1.3市级/区级层面政策

国家和省级政策指引下，武汉市及东湖高新区（中国光谷）相继出台配套政策，为本项目建设提供了明确的落地路径和资源保障。

武汉市层面，2025年市政府印发《武汉市推进人工智能产业发展三年行动方案（2025—2027年）》，明确提出支持东湖高新区建设“人工智能创新应用先导区”，重点突破大模型在政务服务、城市治理、产业分析等领域的深度应用。同时，武汉市启动“万兆城市”建设，规划全市统一的算力调度平台，并将数据要素市场化配置改革纳入重点任务。上述政策为项目构建政务操作系统OS、开发产业数据集及探索数据资产化提供了制度保障。

东湖高新区层面，作为国家自主创新示范区和国家智能社会治理实验基地，高新区管委会先后出台《东湖高新区关于推动数字经济高质量发展的若干措施》及《关于支持人工智能领域人才发展的若干措施》。东湖高新区作为创新策源地，是武汉人工智能“特区”试点区域，开放多领域公共数据和应用场景，成立“人工智能+”办公室，市区联合申报中试基地。这些政策为项目提供了良好的发展环境和有力支持。

本项目的“政务操作系统OS+AI智能体应用+安全能力中心”建设内容，与上述市、区两级政策高度契合。项目建成后，将作为高新区建设“人工智能创新应用先导区”的核心载体，并可充分利用算力券、模型券等政策资源降低运营成本，同时通过数据运营试点探索公共数据授权运营的“光谷模式”，形成政策引导与项目落地的良性互动。

  - 2.2现状分析​

    - 2.2.1数字经济发展基础

东湖高新区（中国光谷）是全国首批国家级高新区、国家自主创新示范区，经过30余年发展，已形成光电子信息、生物医药、新能源与智能网联汽车等万亿级、千亿级产业集群，其中光电子信息产业规模占全国1/3强，集聚了长飞光纤、烽火通信、华星光电等一批行业领军企业。

创新资源方面，开发区拥有武汉大学、华中科技大学等42所高等院校，中科院武汉分院、武汉邮科院等56个国家级科研院所，73名两院院士，50万专业技术人员，智力密度与创新资源密度位居全国高新区前列。2024年研发投入占GDP比重达8.6%，万人发明专利拥有量达368件，是全国平均水平的12倍。

数字政务领域，已建成智慧城市平台，接入16个部门32类城市运行数据，支撑智慧交通、环境监测等12个领域应用。政务服务方面，依托“一网通办”平台实现95%行政审批事项全程网办，“光谷i企”企业服务平台整合政策查询、项目申报等200余项服务，企业满意度连续三年位居全市前列。

产业数字化转型方面，光电子信息、生物医药等主导产业数字化基础良好，龙头企业已开展AI在研发设计、生产制造等环节的应用探索，但中小企业数字化转型仍面临技术、资金、人才等瓶颈。

    - 2.2.2数字经济发展状况

东湖高新区数字经济核心产业增加值占GDP比重逐年提升，形成以光电子信息为核心，人工智能、大数据、云计算等新兴产业快速发展的格局。高新技术企业数量达685家，国家级专精特新“小巨人”企业数量位居全国高新区前列，人工智能相关专利数量年均增长20%以上。

作为国家智能社会治理实验基地，东湖高新区在智慧园区、智慧医疗、智慧交通等领域已形成一批数字化应用案例。

    - 2.2.3政务智能体的现状

前全国政务AI建设正处于政策驱动、规模化落地的加速期，中央网信办等部门印发《政务领域人工智能大模型部署应用指引》明确规范路径，各地普遍采用“统一底座+多智能体”集约化架构，在公文写作、智能咨询、产业洞察、事件分拨、风险预警、政策匹配等场景快速落地，形成以上海、深圳、广州等为代表的标杆案例；同时行业面临数据安全、模型适配、协同治理等共性挑战，整体呈现“试点成熟、全域推广、安全与效能并重”的发展态势。

上海杨浦“城市AI工厂”（2025）

全国首个政府主导的AI工厂，基于大模型，构建公文写作、智能咨询、产业洞察、企业风控等智能体矩阵，服务政企协同、产业治理、企业服务，已落地上汽大通、欧坚集团等标杆，实现政策解读、竞品分析、报关智能处理等场景化应用上海市杨浦区人民政府。

深圳政务智能中枢（2026）

省级政务智能中枢，集成事件分拨、政策匹配、产业分析等智能体，支持自然语言生成工作流、多智能体协同分析，自动生成经济治理报告，驱动“经验决策”向“数据决策”转型。

广州政务AI统一底座（2025）

全国首个“一套底座全市复用”平台，搭载公文处理、智能咨询、风险预警等通用智能体，实现市区两级AI应用集约化建设，避免重复投入，支撑政务服务、城市治理全场景。

张家口政务AI中枢（2026）

上线30个智能体，含智慧公文、智能问答、产业分析、事件分拨等，覆盖31个市直部门，落地超百项应用，支撑政务办公、城市管理、民生服务等领域。

联通元景万悟政务智能体（2025）

国内首批通过中国信通院最高评级（4+）的政务智能体平台，具备公文写作、事件研判、政策匹配、风险预警能力，适配政务热线、应急管理、企业服务等场景。

  - 2.3建设必要性​

    - 2.3.1提升政务服务效能，破解“办文、办会、办事”高频业务瓶颈

当前，东湖高新区政务服务虽已实现“一网通办”全覆盖，但内部“办文、办会、办事”仍大量依赖人工处理：公文起草核校耗时费力、会议纪要整理与任务督办脱节、12345诉求分派依赖人工经验、窗口咨询重复应答率高。本项目建设政务操作系统OS及公文写作、窗口问答、诉求受理等智能体，将上述高频业务流程封装为可复用的智能应用，在不改动既有业务系统的前提下，为存量流程叠加智能能力。减少人工分派错误，实现“智能核稿”“会议要点自动生成”等实效提升。

    - 2.3.2赋能产业精准治理，补齐产业分析与企业服务短板

东湖高新区已形成光电子信息、生物医药等千亿级产业集群，但在产业治理方面仍存在明显短板：产业链底数不清、企业动态监测滞后、政策匹配依赖人工摸排、招商研判缺少数据支撑。本项目建设产业洞察智能体、产业数据集（企业多维数据库、产业链专题库、政策文件库），通过整合多源数据，形成企业画像、产业链全景图、政策自动匹配等能力，辅助政府部门实时掌握产业态势、识别断点堵点、精准推送服务。这是高新区从“经验治理”向“数据治理”转变的关键工具，也是优化营商环境、提升企业获得感的必要举措。

    - 2.3.3筑牢AI应用安全防线，保障政务与产业数据合规使用

随着大模型技术在政务场景的逐步引入，数据安全、模型安全、权限管理等问题日益突出。大模型可能泄露敏感信息、产生偏见内容、被提示词攻击；智能体自主执行可能带来越权操作风险；政务数据与产业数据的融合使用面临合规压力。本项目专门建设安全能力中心，包括智能体安全管理平台、大模型应用防火墙（AIFW）、身份权限管理平台及机密计算，覆盖智能体“开发-上线-运行”全生命周期。这既是落实国家数据安全法和个人信息保护法的必然要求，也是高新区敢于先行先试、规模化应用AI技术的前提保障。

    - 2.3.4激活数据要素价值，探索公共数据运营的“光谷模式”

本项目通过建设政务操作系统OS的数据治理能力、产业数据集以及安全合规体系，初步构建跨部门政务数据与社会数据的汇聚、清洗、脱敏技术流程，形成脱敏后的样本数据集或模拟数据集，用于验证数据融合开发的可行性及安全合规框架。这既能为区内金融机构、咨询机构、科研院所提供高价值数据服务，也能为后续参与数据要素市场交易积累经验。项目的实施是高新区落实数据要素市场化配置改革、培育数字经济新增长点的重要抓手。

    - 2.3.5构建可持续的AI能力底座，避免重复建设与资源浪费

目前高新区内各部门、各园区在智能化应用探索上存在，缺乏统一的技术底座和能力复用机制，造成资金浪费。本项目采用“统一底座+统一安全+统一编排+多场景智能体”的集约化架构，通过政务操作系统OS提供标准化的技能仓库、知识工程、权限管控，支撑未来更多委办局、更多场景快速构建智能体的技术体系，降低长期运维成本，提升资金使用效益。

- 第三章需求分析与产出方案

  - 3.1市场需求分析

    - 3.1.1算力云管平台需求

为支撑该项目中大模型中枢底座及AI应用场景运行，采用租用政务云的方式。平台需保障算力高效稳定运行，提升资源利用效率，支撑大模型训练推理及各类AI应用需求，优化算力配置，降低运营成本。

    - 3.1.2数据服务需求

随着数字化深入，政务及其他领域产生海量数据，但跨部门、跨领域数据共享机制缺失，数据质量参差不齐，数据要素价值未充分挖掘。需建设数据能力中心，建立标准化数据治理流程，推动数据合规共享与安全流通，构建高质量数据资产体系，为AI模型训练和产业创新提供数据支撑。

    - 3.1.3AI能力支撑需求

政府和企业对AI技术应用需求日益增长，但面临模型开发成本高、技术门槛高、专业人才缺乏等问题。需建设AI能力中心，提供基础通用大模型及行业垂类模型服务，支持模型精调、推理部署、性能评测等全流程服务；开发低代码AI应用开发平台，降低企业AI应用开发门槛，加速AI技术在各领域的落地应用。

政务领域的智能化建设面临两类典型业务并存的局面。一类是流程清晰、规则明确、高频运行的稳态业务，例如政策咨询、公文写作、等，核心诉求是“流程稳、结果准、可规模化复用”，建设逻辑是“先设计、后运行”；另一类是业务意图明确但过程不清晰、需要边做边探索的敏态业务，例如临时性信息发布、突发事件处置等，核心诉求是“上手快、能演进、可沉淀”，建设逻辑是“先运行、再固化”。

传统单一平台难以同时兼顾两类业务：过于结构化扼杀敏态探索的灵活性，过于开放又难以支撑稳态业务的规范性。为此AI能力建设应面向稳态业务做流程编排与能力固化和探索式开发与经验沉淀，为业务智能体的稳定性和先进性提供支撑。

    - 3.1.4安全能力需求

随着数据和AI应用的普及，数据安全、模型安全、应用安全风险凸显。需建设安全能力中心，构建覆盖数据采集、存储、传输、使用全生命周期的安全防护体系，保障数据和AI应用的安全可控，为AI产业健康发展提供安全保障。

    - 3.1.5智能体应用需求

政务服务领域，需构建政务服务智能体，实现政策精准匹配、审批流程优化，提升政务服务效率。

  - 3.2存在的主要问题和差距

    - 3.2.1数据资源价值挖掘不足

跨部门、跨领域数据壁垒依然存在，政务数据尚未形成有效共享机制；数据质量参差不齐，标准化程度低，难以支撑高质量AI模型训练；数据要素市场培育滞后，数据流通不畅，数据价值未充分释放。

    - 3.2.2AI应用深度和广度不足

AI技术在政务服务、城市治理等领域应用处于初级阶段，AI应用多为单点尝试，缺乏系统性和规模化，未能充分发挥对产业升级的赋能作用。

    - 3.2.3产业生态协同有待加强

AI产业链上下游协同不足，高校科研成果转化渠道不畅，企业、高校、科研机构之间的合作机制不完善；中小企业AI技术研发能力薄弱，缺乏专业人才和资金支持，产业创新活力有待提升；AI安全保障体系尚未健全，制约了AI技术的规模化应用。

  - 3.3项目产出方案

在正常运营年份，该项目应达到的生产或服务能力及其质量标准要求如下：

    - 3.3.1算力调度能力

利用政务云提供的算力调度能力，结合AI智能体平台的上云部署，实现对项目算力资源的智能调配与动态调度，提升资源利用效率，并满足算力需求的实时响应与精准匹配。

    - 3.3.2数据服务

通过与政务操作系统OS的知识工程模块及产业数据集联动，实现从原始数据到高质量知识资产的转化，为智能体提供精准的知识供给，同时为数据要素合规流通奠定基础。建立标准化数据治理流程，保障数据质量；构建区域数据共享平台，整合多领域结构化数据资源；通过隐私计算技术实现"数据可用不可见"，保障数据安全合规流通，提升在区域数据生态中的核心地位。

    - 3.3.3AI能力与安全保障

AI能力中心提供基础通用大模型及行业垂类模型服务，支持模型精调、推理部署、性能评测等全流程服务；开发低代码AI应用开发平台，降低AI应用开发门槛，缩短应用开发周期；安全能力中心实现数据、模型、应用全生命周期安全防护，保障AI应用安全可控落地。

    - 3.3.4智能体平台与应用

建成智能体应用开发平台，支持多模态数据接入、大模型精调及RAG增强检索等功能，孵化各领域智能体应用；开发数据智能体DataAgent，实现跨领域数据整合分析，为决策提供智能支持；重点落地政务服务智能体、医疗辅助智能体、产业经济智能体等应用，推动各领域智能化转型。

本项目通过构建政务操作系统OS及智能体、AI能力中心等核心组件，将有效提升东湖高新区人工智能服务能力，助力开发区打造全国领先的人工智能创新高地。

- 第四章项目选址与要素保障

  - 4.1项目选址或选线

本项目建设范围为东湖高新区，主要涉及租用云数据中心选址及项目运营场所选址，须遵循以下原则：

1.项目选址须符合高新区国土空间规划以及国家现行有关标准的要求。

2.项目中租赁使用的“政务云”数据中心机房宜在东湖高新区本地。机房500米范围内，无产生粉尘、油烟、有害气体场所；无生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的场所，无强振源、强噪声源和强电磁场干扰。机房须满足机房风险防范要求，不受局部自然灾害（水灾内涝、地陷、雷击）、园区或整个机房范围发生灾害性事件（火灾、园区人为破坏/恐怖袭击、周边地区发生爆炸）等可能的灾害性风险影响。

3.项目运营所需的办公场所和配套功能性用房复用光谷数产现有办公场地，且须考虑未来扩展需要。

  - 4.2项目建设条件

    - 4.2.1区位交通

武汉·中国光谷位于武汉市东南部的三湖六山之间，是国家级高新技术开发区，为国内一流、世界知名的科技园区和国家重要的自主创新平台，位于武汉市东南部洪山区，江夏区境内，主要包括两大板块，光谷核心区（即光谷三环内）及光谷东区域（三环线以东）。光谷核心北起珞喻路，南到三环线，西边到民族大道，东边到光谷一路，是光谷最繁华、车流量、人流量最大的地方。

光谷的交通路网四通八达，包括珞喻路、雄楚大道、南湖大道、民族大道、关山大道、光谷大道、高新大道、三环线、光谷大道高架、雄楚大道高架等，目前，地铁2号线南延长线、11号线东段、19号线，T1、T2有轨电车、BRT已经开通；11号线东段二期正在建设中，预计2025年底通车。

    - 4.2.2气候条件

武汉东湖新技术开发区具有典型的武汉地区自然气候特征，属北亚热带湿润季风气候区，具有气候温和、雨量丰沛、日照充足、四季分明、雨热同季的特点。

    - 4.2.3公共配套条件

1.供配电

本项目供电由武汉东湖新技术开发区市政电网供给，目前，武汉东湖新技术开发区拥有110kV变电站两座，220kV变电站一座，500kV专线一条，区域内供配电设施完善，本项目可直接利用，其能力可以满足本项目建设和运营用电需要。

2.给、排水

项目水源由武汉市政供水管网供给，供水能力可以满足本项目用水需要。目前，区域内的排水管网完善，排水能力可以满足本项目排水需要。

3.通讯

区域内电信服务商有中国电信、中国移动、中国联通、中国广电，其通讯网覆盖全区，宽带信息网络完善，基本上实现了网络数字化、传输光纤化，通讯条件极为方便。

  - 4.3要素保障分析

    - 4.3.1土地要素保障

本项目建设符合武汉东湖新技术开发区国土空间规划，根据项目特点，项目不需要征地。

    - 4.3.2资源环境要素保障

项目建设期间消耗的水资源和能耗很少，主要为生活用水和施工设备的用能，对大气环境影响较小。项目运营期主要消耗电力，项目建设和运营不存在环境敏感区和环境制约因素，项目资源保障条件良好。

- 第五章项目设计方案

  - 5.1建设原则​

本项目在建设过程中应遵循以下设计原则：

1、标准化原则

本项目涉及技术面广，应严格按照国家及行业有关技术规范进行设计和建设，统一规划、统一标准、统一接口，为系统的扩展升级、与其他系统的互联提供良好的基础。

2、平滑扩展原则

架构应充分考虑未来信息化发展趋势，具备可平滑扩充的能力，满足业务不断发展的实际需求。通过架构上的层次化和模块化实现对业务扩充的支持，为未来信息化建设发展预留充足空间。

系统设计应充分保证系统容量、处理能力和业务范围具有良好的扩展能力；具有适应业务变化的能力，对于系统用户数量及业务量的增长、规则或代码的变化、业务单据的变更、业务流程重组等，应保证业务变化对系统运行不造成影响，同时系统针对扩展内容应具备良好的稳定性，保障系统能持续平稳运行。

3、可移植性及开放性原则

系统设计的各种接口在遵循规范性原则的基础上，保证其开放性，可以集成不同设备厂商、系统或平台供应商、软件供应商的产品；保证系统的设备管理、系统扩容和业务维护不依赖于单一设备厂商、系统或软件供应商的产品，同时兼顾系统的兼容性，保障业务系统及数据迁移的可移植性。

4、定期审视、合理优化原则

定期抽查审核资源使用情况，根据资源使用情况提出整改意见并通报云使用方调整资源使用量，遵循此原则进行管理，可以发挥云服务按需调整，物尽其用的优势，避免资金浪费。

5、安全性原则

作为各项应用的承载体，应严格按照国家及行业安全标准规范设计建设，遵照各级保密法律法规，采取切实有效的措施，确保系统安全稳定运行。仅限于用户专有业务部署使用，禁止未经用户许可将资源提供给其他用户使用，禁止与其他未经用户许可的平台连通，禁止授权未经用户许可的人员操作。整个互联网出口设计中应具有良好的安全性规划，确保网络在发生外部安全威胁如病毒、网络攻击时具有优异的自动防范和处理威胁的能力，保证业务系统的正常运行。

6、先进性原则

系统设计从架构、具体产品选型和解决方案组合方面应采用先进、成熟可靠的技术搭建，优先选择具有自主知识产权且具有成功案例的软硬件产品，为后续长期、安全、稳定地运行提供基础。

7、稳定性原则

网络结构设计需具备可靠性，能够保持长时间的稳定运行。在突发故障的情况下，必须能够提供快速业务恢复机制。

系统设计要切实保证实用性，能够解决项目的实际需求，这是系统成败的关键所在。系统在保证实用性的基础上与可靠性相融合，保证系统具有较高的可靠性和完善的错误处理机制和自动失效转移，保证系统能够提供7*24小时不间断访问服务。

8、合理性原则

整个系统设计应本着经济性和实用性的原则，不仅能够满足当前业务的需求，且在系统容量和功能方面能够随着信息化的不断发展而进行相应扩展。

9、易管理和易维护性原则

整个系统应具有良好的管理和维护特性，能够使维护人员掌握整个网络系统的运行情况包括流量、用户行为、设备状态、安全风险等，在故障或者风险发生前采取有效的防范和规避措施。

  - 5.2建设目标​

“AI光谷”智能体平台建设项目依托东湖高新区雄厚的科技创新资源和产业基础，构建以本地部署算力环境与大模型Tokens算力服务为算力支撑、以产业数据集为数据能力中心、以政务操作系统OS（含IAM多级权限管控、技能仓库、多智能体编排、业务规则与流程库、知识工程）为AI能力核心、以大模型应用防火墙（AIFW）、智能体安全管理平台、智能体身份与权限管理平台及机密计算大模型服务为安全能力中心的四位一体技术底座。在此基础上，打造AI能力平台（提供低代码/无代码开发、多智能体协同、全生命周期管理）与多场景政务/产业智能体集群（包括公文写作智能体、智能咨询智能体、产业洞察智能体及智能分析工具、AI创作智能体、内容编辑智能体、智能编码智能体等），重点推进AI+政务服务与AI+产业经济两大领域的深度应用。通过构建全栈式人工智能公共服务平台，推动高质量数据要素合规流通与低代码AI工具的普及，为行业垂类模型研发与规模化应用提供强大支撑，加速人工智能与政务办公、企业服务、产业研判的深度融合，全面提升治理效能、服务品质与产业竞争力，助力东湖高新区打造全国领先的人工智能创新高地。

（一）构建智能技术底座，夯实创新发展基础

聚焦算力、数据、模型、安全四大核心要素，打造集约化、一体化技术支撑体系。依托本地部署算力环境及大模型Tokens算力调用服务，实现弹性、高效的多元算力供给，满足不同场景的推理与微调需求；建设产业数据集（企业多维数据库、产业链专题库、政策文件库），建立标准化数据治理与开放共享机制，推动政务数据与产业数据的合规流通与深度挖掘；以政务操作系统OS为统一底座，提供IAM多级权限管控、政务/产业技能仓库（SkillsHub）、多智能体编排、业务规则与流程库及知识工程等核心能力，形成模型即服务的AI能力中心；构建全方位安全能力中心，集成大模型应用防火墙（AIFW）、智能体安全管理平台、智能体身份与权限管理平台及机密计算大模型服务等模块，实现数据安全、模型安全、应用安全与身份权限的全生命周期保障。通过技术底座的集约化建设，为各领域智能化应用提供稳定、高效、安全的基础支撑，大幅降低AI技术应用门槛。

（二）打造应用赋能平台，激发产业创新活力

以Agent智能体开发与编排平台为核心，构建“低代码/无代码+多智能体协同”的应用创新生态。平台提供可视化开发界面、预置智能体模板、插件管理、工作流编排及多渠道发布能力，支持政务部门与企业快速构建、调试与上线专属智能体；基于政务操作系统OS的技能仓库与多智能体编排框架，实现跨场景智能体的统一调度与能力复用；高质量数据集为智能体提供精准的知识供给，机密计算及安全平台保障敏感数据在开发与运行时的可信安全。通过平台化赋能，推动AI技术从“实验室”走向“政务一线”与“产业前线”，培育一批具有核心竞争力的AI应用与服务，形成“技术研发—应用孵化—产业升级”的良性循环。

（三）深化多领域智能应用，全面提升区域发展效能

聚焦政务服务与产业经济两大核心领域，通过多场景智能体推动业务流程智能化升级与治理模式创新。在政务服务领域，部署公文写作智能体（实现规范生成、智能校对与风格仿写）、智能咨询智能体（支持多模态交互、精准解答、权威溯源及人工无缝转接）；在产业经济领域，建设产业洞察智能体（涵盖产业洞察、招商研判、企业服务与政策响应）、数据智能分析工具（集成多源数据关键指标，以可视化仪表盘辅助决策），同时新增AI创作智能体（实现剧本创意生成、角色设定、情节构建、对白撰写等功能，支持多风格模板与用户自定义参数，快速生成高质量短剧脚本，降低内容创作门槛，提升文化宣传与新媒体生产效率）；内容编辑智能体（提供文本润色、段落重组、语法校对、风格统一、多媒体素材匹配等功能，辅助创作者完善内容，提升作品质量与生产效率）以及智能编码智能体（实现代码自动生成、代码补全、Bug检测与修复、代码注释生成、多语言转换等功能，提升软件开发效率与代码质量，赋能区域数字产业创新发展），为区域产业研判、精准招商、运行监测及数字内容生产提供可解释、可落地的智能支撑。通过深化AI+政务、AI+产业经济的融合应用，强化精准服务能力与科学决策水平，实现政务高效化与产业发展高端化的协同推进。

（四）构建协同发展生态，引领区域智能升级

通过“统一底座+统一安全+统一编排+多场景智能体”的建设范式，形成“技术底座—赋能平台—应用场景”三位一体的人工智能发展格局。平台将作为连接政府、企业、科研机构的核心枢纽，推动数据共享、模型交易、智能体协作与安全合规治理，培育开放、包容、共赢的产业生态。最终实现两大战略价值：一方面，以智能化手段提升政府治理能力与公共服务水平，增强企业与群众的获得感；另一方面，加速AI技术产业化应用，催生新业态、新模式，为东湖高新区经济高质量发展注入“智能动力”，打造全国人工智能与实体经济融合发展的示范标杆，为全国政务智能化提供可复制、可推广的“光谷样板。

  - 5.3总体设计​

5.3.1系统架构设计

本项目采用“统一底座+统一安全+统一编排+多场景智能体”的总体架构，自下而上分为算力基础设施层、AI基础设施层、政务操作系统OS层、智能体应用层和用户入口层，并由安全能力中心提供贯穿全链路的防护。系统架构如下图所示。

（一）基础设施层

依托“本地政务云”提供的计算资源（虚拟机/物理机/GPU主机）、存储资源（对象存储、块存储）、网络资源（互联网/政务外网/视频专网/公安信息网）及基础软件（操作系统、数据库、中间件），同时接入大模型Tokens算力服务（对话、语音、联网搜索等公有云模型），为上层提供弹性、安全的算力与模型调用能力。

（二）AI能力平台层

AI能力平台定位为稳态业务的“流水线工厂”。通过部署Agent智能体开发与编排平台，提供低代码/无代码的智能体开发、调试、发布与全生命周期管理能力，内置多智能体协同与编排框架，支持政务部门和企业快速构建专属智能体。

AI能力平台定位为稳态智能体应用的开发与运行底座，面向流程清晰、规则固定、需要规模化复用的政务场景，通过可视化的流程编排把政务、产业领域中已经成熟的固定流程进行结构化设计，让大模型、知识库、业务接口、判断分支、人工审批等节点按既定路径协同运转，从而把以往依靠人工经验串联的政务办理流程，转化为标准化、可重复、可治理的稳态智能体应用，快速、稳定地输出结果。

对于事项明确、规则可枚举、办理频次高的政务业务，平台让其一次设计、长期复用，确保每一次办理都符合既定规范；同时通过版本管理、灰度发布、监控审计等机制，保障智能体上线后的稳定运行与可追溯，满足政务系统对合规性的硬性要求。典型应用包括政策智能问答、公文写作等事项明确、流程固化的稳态场景。

- 政务操作系统OS层

政务操作系统OS定位为敏态业务的“探索式工作台”。面向有业务想法但过程不清晰的敏态场景。不要求用户预先把流程画清楚，而是允许用户带着任务目标直接开始，通过对话方式逐步推进，过程中调用所需的数据、工具与模型完成任务；一旦任务跑通，系统真支持把提示词、调用路径与处理逻辑沉淀为可重复使用的Skills经验包，对智能体的需求经验进行总结与固化，下次遇到类似任务自动加载复用。

面对专项任务、跨部门临时协同、领导临时交办等敏态场景，业务人员无需走传统应用开发的长周期流程，在对话中就能完成任务；同时，每一次成功的探索都不是一次性消耗，而是通过Skills转化为长期可复用的能力资产，实现“做一遍、会一类、传一片”。Skills既支持个人沉淀（满足个性化办公习惯)，也支持团队、部门、全区共享(沉淀组织级最佳实践)，逐步形成“区—局—处—个人”四级智能体能力资产体系。

AI能力平台中已沉淀的成熟资产，稳态的工作流(如公文校对流、审批流、报表汇总流)可以一键封装为Skills，注入政务操作系统OS中运行。

政务操作系统是平台的核心中枢，提供五大统一能力：

IAM多级权限管控：实现用户、智能体、插件、工具的统一身份认证与细粒度权限控制。

技能仓库（SkillsHub）：将公文处理、会议管理、诉求受理等高频政务能力封装为可复用的技能插件。

多智能体编排：支持跨智能体的任务调度、上下文路由与协同执行。

业务规则与流程库：存储政务审批、办事指南等业务规则，支撑智能体按规执行。

知识工程：管理向量化知识库、政策法规库、历史公文库等，为智能体提供精准的知识供给。

- 智能体应用层

智能体应用层位于整体架构的上层，直接面向一线办公人员、业务部门与对外服务场景，是业务智能化建设成果的集中呈现层与价值出口。该层依托下方政务OS层提供的运行底座、AI能力平台提供的开发与编排能力，以及算力基础设施层提供的算力与模型供给，把底层的通用能力转化为面向具体业务场景的“开箱即用”智能体应用，通过用户入口层的网页与小程序触达使用者，让AI能力真正落到办公桌面与业务一线。

智能体应用层覆盖政务、产业场景需求，包含公文写作智能体、智能咨询智能体、产业洞察智能体、AI创作智能体、内容编辑智能体、智能编码智能体等多个面向不同业务领域的专业智能体。公文写作智能体聚焦公文起草、审核与风格适配，提升政务文稿处理的规范化水平；智能咨询智能体面向政策解读、业务咨询等高频问答场景，提供7×24小时的智能应答；产业洞察智能体聚焦产业数据分析与趋势研判，辅助招商引资与产业政策制定；AI创作智能体与内容编辑智能体分别支撑短剧、漫剧、宣传材料等内容的智能生产与精细化加工，赋能宣传与产业服务；智能编码智能体则面向企业研发与产业服务场景，提供智能化的代码生成、审查与协同支撑。共同构成覆盖政务办公、产业服务、公众触达的多场景、多角色、多形态智能体应用矩阵，持续支撑东湖高新区从单点智能化迈向体系化智能化。

基于政务操作系统OS底座和AI能力平台，部署首批六个高频智能体：

公文写作智能体（辅助办文）

智能咨询智能体（辅助办事、咨询）

产业洞察智能体（辅助产业治理）

AI创作智能体（产业发展）

内容编辑智能体（产业发展）

智能编程智能体（产业发展）

同时包含数据智能分析工具及产业数据集（企业多维数据库、产业链专题库、政策文件库）。

- 安全能力中心

安全能力中心是整体架构的纵向安全底座，贯穿用户入口层、智能体应用层、政务 OS 层、AI 能力平台与算力基础设施层，为各层提供统一的安全防护与合规保障。中心以“端到端可信、全链路可控”为核心理念，围绕大模型应用、智能体运行与底层算力三个维度构建分层防护体系，确保政务智能体建设在开放创新的同时，始终守住数据安全与合规底线。

中心主要由大模型应用防火墙、智能体安全防护平台、机密计算三大能力共同构成：大模型应用防火墙面向上层应用入口，识别并拦截提示词注入、敏感信息泄露、违规内容输出等模型层风险，保障智能体对外服务的内容合规与交互安全；智能体安全防护平台聚焦智能体运行过程中的身份认证、权限管控、行为审计与异常检测，对数字员工的每一次调用与流转进行可信治理；机密计算则下沉至底层算力环节，通过可信执行环境对数据“使用中”的安全进行硬件级保护，实现敏感政务数据可用不可见、可算不可取，共同构筑覆盖应用层、运行层与算力层的立体化安全防护体系。

安全能力中心包括：

智能安全防护平台（资产清点、风险扫描、运行防护、统一身份模型、细粒度授权、全链路审计）

大模型应用防火墙（AIFW）（输入输出内容过滤、敏感信息脱敏）

机密计算（芯片级隔离、密态计算，保障敏感数据“可用不可见”）

5.3.2网络架构设计

本项目基于电子政务外网云部署架构构建一个安全、自主、智能的AI光谷智能体平台。该架构遵循分层设计原则，全面采用国产化基础设施，通过严密的安全隔离机制，实现业务应用与核心平台的安全运行，并在此基础上，通过受控的外部连接安全调用大模型能力。

本架构图展示电子政务外网依托国产化基础设施，通过分层部署和严密的安全隔离，构建的面向未来、全面集成大模型与AI智能体的云部署体系。整个架构遵循国产底座承载、核心平台赋能、安全中心保障、多业务智能体应用、以及安全的跨网连接和Tokens调用逻辑。从下至上清晰地划分为五层：

1.基础设施层

该层是整个云部署的物理和虚拟化根基，全部采用符合国家自主可控要求的国产化技术。

国产硬件层：位于最底层，由提供符合国产化标准的服务器群组成，提供计算、存储和网络等物理资源。该层专注于保障基础业务逻辑的高效、稳定运行。

国产虚拟化层：在国产硬件之上部署国产虚拟化软件（即图中的“国产服务器&国产虚拟机”），构建云化资源池。通过生成大量的虚拟机（VM），实现硬件资源的池化管理和灵活分配，为上层所有业务系统和平台提供弹性的计算单元。

2.核心服务平台层

该层承上启下，为业务应用提供基础环境和核心能力支撑。

政务操作系统OS：专为政务场景优化的操作系统。该系统通过OS实例（OS实例1...OS实例N），向左侧的智能体应用提供技能中心、配置中心、知识中心等系统级服务，是上层所有智能体应用核心支撑平台。

AI能力平台：专门用于支撑AI应用的业务中台。它通过AI能力引擎（引擎1...引擎N），负责提供各类AI组件、提供标准化API接口、工作流、知识库等能力，为AI智能体应用提供算力调度和业务逻辑支撑。

3.安全能力中心

该层独立于业务运行环境，专为AI智能体和政务场景设计，是确保架构合规性的核心。

智能体安全管理平台：负责对AI智能体进行全生命周期的安全管理，包括其代码审核、配置合规、运行状态监控以及违规行为拦截。

智能体身份与权限管理平台：不仅管理管理员和用户的身份权限，更重要的是管理AI智能体本身的身份和访问权限。负责监控智能体的API调用和数据访问，确保智能体始终在授权范围内操作。

逻辑关系：安全能力中心与政务操作系统OS深度集成，对OS、AI能力平台及AI智能体应用进行全面、实时的安全监控。

4.AI智能体应用层

该层是架构的最顶层，直接面向具体的政府业务场景，实现AI与业务的深度融合。

角色：基于政务操作系统OS和AI能力平台运行的，具体业务逻辑和AI深度融合的智能体（Agent）应用。

具体应用模块：包括公文写作、智能咨询、产业洞察这三个水平对齐、均匀分布的应用模块。

逻辑关系：它是整个架构的价值呈现点，运行在政务操作系统OS上，调用AI能力平台获取本地算力支持，同时接受安全能力中心的严格监控和授权管理。

5.安全边界连接与Tokens调用

该层解决了政务外网如何在严密保护下安全利用外部大模型能力，以及如何受控地使用外部SaaS服务的技术难题。

政务外网与外部互联网的连接结构

互联网专线：通过专属的、高性能的网络链路，连接政务外网和外部互联网。

大模型Tokens调用逻辑

安全边界与网络隔离：所有的政务操作系统OS、AI智能体等核心资产均处于受保护的政务外网侧。外部机密计算模型位于互联网专区侧。两者之间实现逻辑上的网络隔离。

大模型防火墙：部署在互联网专线的入口，是防止敏感数据泄露和大模型相关攻击的第一道防线。它具备特定的安全功能：

协议解析与内容过滤：解析Tokens调用的HTTP/API流量，识别并拦截Prompt输入（提示词）中可能包含的敏感政务数据，以及拦截有害的模型输出。

访问控制：严格限制仅允许授权的AI智能体和特定的API接口通过此专线访问外部模型。

机密计算模型：位于互联网上的核心模型服务。架构明确指定采用具有“机密计算”能力的模型服务。这意味着在Tokens推理过程中，数据在模型服务器内部始终处于加密状态（通过硬件可信执行环境TEE），即使模型服务提供商也无法读取明文数据，最大限度地确保了政务数据隐私。

Tokens调用流程：AI智能体通过大模型防火墙将处理请求（Tokens形式）发送至机密计算模型，模型处理后返回结果（Tokens形式），整个流程受到全程监控和过滤。

外部SaaS服务使用逻辑

互联网服务专区：包含了AI创作智能体、内容编辑智能体、智能编程智能体的SaaS服务模块。

安全边界：在互联网服务专区与外部互联网专区之间，增加了一个清晰的安全边界（网关），实现了逻辑隔离，确保外部SaaS服务的使用受到严格受控。

  - 5.4政务操作系统OS

    - 5.4.1平台概述

政务操作系统OS是面向公共服务、行政办公、产业培育等领域的智能化底座与开发平台。它深度融合了业界领先的大模型技术与成熟的智能体（Agent）开发框架，旨在通过提供可复用的AI能力组件与开发环境，赋能政府“放管服”改革及区域产业发展，为上层智能体应用的建设提供基础支撑。

系统定位于政务领域的智能体与大模型应用底座，重点服务政务办公与公共服务两大场景。OS本身不直接封装具体的业务智能体应用，而是提供：

智能体服务能力：包括大模型推理、语义理解、多模态交互、知识库检索增强（RAG）、安全合规过滤等基础AI能力；

智能体开发组件：包含流程编排工具、技能插件框架、数据连接器、对话管理模块、人机协同组件等，支持快速构建和定制智能体；

统一接入与集成能力：支持通过门户网站、移动应用、现有办公系统及即时通讯工具等多种入口接入，在不改动既有业务体系的前提下，为存量系统叠加智能能力。

    - 5.4.2平台架构

技术架构遵循分层解耦、数据驱动、安全可控的设计理念，政务操作系统OS架构图如下：

系统内部进一步划分为控制面、核心网关（Gateway）、运行时环境、知识与技能订阅库、记忆管理和安全合规等模块，确保应用开发的敏捷性、核心能力的复用性以及底层技术与安全能力的可扩展性。

在功能层面，平台提供多类垂直场景智能体：政务办文智能体支持资讯采集、内容分析、结构化撰文、格式体裁控制以及智能校对，覆盖通知、公告、简报、总结、纪要、报告等高频文书；政务办会智能体围绕会议全流程，集成音频接入、语音与说话人识别、会中要点捕捉、结构化纪要生成和会后任务拆解与督办；政务办事智能体与行政服务边聊边办能力则侧重对市民或企业诉求的意图识别、事项匹配、材料与流程指引以及跨部门办理路径重组，能够结合政策规则和业务知识库；面向群众诉求的智能受理能力，则通过文本与图片的多模态理解，实现诉求类型判断、内容追问、工单生成与状态追踪，并利用知识库回答政策与业务咨询，以上智能体可以根据需要选择。

在技术架构上，方案采用分层解耦设计，自上而下划分为用户入口层、行业智能体应用层和政务操作系统（政务操作系统OS）层。用户入口层面向不同类型的使用主体和前端渠道；行业智能体应用层将具体业务逻辑沉淀为可配置的“办文”、“办会”、“办事”、“诉求受理”等智能体；政务操作系统OS层则提供统一的控制面、核心网关、运行时环境、知识与技能订阅库、记忆管理与安全合规能力。控制面负责实例管理、技能与插件编排、行业模板、配置中心、审计与可观测等，核心网关负责会话任务管理、上下文路由和多技能协同调用，运行时环境承载大模型推理与工具编排，知识与技能订阅库统一管理技能仓库、向量化知识库与业务规则库，记忆管理保障对话上下文与长期记忆，安全与合规模块提供提示词防护、敏感信息拦截、高危操作拦截、记忆投毒防护及全链路审计。

整体而言，本方案定位为政务场景下的大模型智能体基础平台，一方面提供可直接复用的办文、办会、办事、诉求受理、边聊边办等能力组件，降低典型应用的落地门槛；另一方面通过政务操作系统OS的统一管控、技能与插件生态、安全与可观测体系，为后续在更多垂直领域构建专属智能体、接入外部系统或扩展新技能提供通用底座。

    - 5.4.3平台设计

      - 5.4.3.1用户入口层

此层是用户与智能体交互的前端界面，支持多样化的接入方式，满足不同用户和场景的需求。

互联网用户：可以通过政府门户网站、城市公共服务App、小程序、社交媒体等渠道，与“公共服务智能体”进行交互，享受智能问答、边聊边办等服务。

政府办公人员：可以通过即时通讯工具（如飞书）或专属的PC客户端，与“机关办公智能体”协作，处理办文、办会、办事等日常工作。

API调用方：第三方业务系统可以通过标准化的API接口，调用AI智能体的原子能力，实现功能的深度集成。

      - 5.4.3.2行业智能体应用层

该层封装了面向特定领域的业务逻辑，是连接用户场景与底层AI能力的核心。

机关办公业务场景：可以通过公文写作、会议纪要、信息汇总、任务督办等智能体针对政府内部办公场景提供服务。

公共服务业务场景：可以通过12345智能受理、对话式办事引导、政策问答等智能体面向公众提供服务。

      - 5.4.3.3控制面

为平台管理员和运维人员提供的一站式管控平台，包含实例管理、技能/插件编排、安全运维等全方位功能。

定义与作用，控制面负责统一管理智能体在平台维度的配置与治理能力，涵盖技能中心、行业模板/岗位职责、安全配置/审计中心、IAM设置、插件管理/工具管理、实例管理/坐席管理、可观测面/思维链、安全策略等模块，是政务操作系统OS的管理中枢。

    - 5.4.4数字员工管控平台

数字员工管控平台是政务操作系统OS的核心支撑模块，聚焦于数字员工(Agent)的身份定义、生命周期管控、执行环境适配以及全局管理后台，承担Agent在OS中的实体管理中枢职能，提供Agent创建、版本控制、运行环境、控制面管理等核心能力，确保敏态业务中海量、异构、持续演进的数字员工能够被统一纳管、统一调度、统一治理。

平台整体由Gateway网关与工具箱两大功能域共同构成。Gateway网关作为数字员工对接外部能力的统一入口，提供面向知识库与技能的订阅能力，并对数字员工承接任务时的标准业务流程进行统一定义与说明，确保Agent行为可预期、可追溯；工具箱则聚焦数字员工的运行环境与运维支撑，涵盖运行时概览(集中可视化呈现Agent在线状态、负载与异常告警)、与用户端的关系(明确数字员工的归属、授权与服务边界)以及典型交互(沉淀任务下发、对话协同、人工接管等标准交互范式)，为数字员工在政务场景中的规模化落地提供从“出生”到“在岗”的全生命周期保障，真正做到敏而不乱、活而可控。

5.4.4.1Gateway网关

智能体实例的运行时核心，负责处理用户输入、驱动大模型进行思考和决策、调度和执行技能/插件，并记录完整的交互链路。

底层能力：基于人工智能大模型，提供强大的自然语言处理能力，并支持在垂直公共服务领域的微调与精调，以达到更优的业务效果。

5.4.4.1.1知识与技能订阅能力

通过技能仓库、向量化知识库、行业规则库、业务流程库以及插件和工具，为上层行业智能体提供可按需订阅的知识与能力资源，实现能力的集中建设与多实例复用。

技能库(Skills)：包含公共技能、私有技能和平台技能，为智能体提供执行具体任务的工具，如联网搜索、数据库查询、文档生成等。

插件市场(Plugins)：提供增强智能体能力的各类插件，如安全防护插件、数据分析插件等。

5.4.4.1.2业务流程说明

AI智能体的核心工作流程是一个由用户输入驱动、以大模型为核心、由技能和插件协同完成的闭环。

输入与意图识别：用户通过入口层输入自然语言指令。核心网关（Gateway）接收到指令后，交由大模型（LLM）进行初步的意图识别和语义理解。

思考与规划：大模型根据用户意图，结合自身被赋予的“人格”和知识，生成一个解决问题的多步骤计划。这包括判断是否需要调用外部工具（技能或插件）、需要调用哪些工具、以及调用的顺序。

技能/插件调用：如果计划需要，核心网关会根据大模型的决策，调度并执行一个或多个技能/插件。执行过程中，网关会安全地注入所需的环境变量和密钥。

结果生成与整合：技能/插件执行完成后，将结果返回给大模型。大模型对返回的信息进行整合、提炼和润色，生成最终的、符合用户要求的自然语言答复或业务产物（如文档、图表等）。

输出与反馈：最终结果通过核心网关返回至用户入口层，呈现给用户。同时，整个交互过程的完整链路数据被“链路追踪”模块记录下来，用于后续的审计、分析和优化。

记忆与学习：在合规的前提下，部分交互数据可用于智能体记忆库的更新或模型的持续迭代，使智能体在未来的交互中表现得更加智能和精准。

5.4.4.2工具箱

负责承载智能体的具体执行流程，包括引导加载、代理循环、监督执行、模型调用以及通过MCP协议或CLI脚本与外部系统交互等能力。

5.4.4.2.1运行时概览

运行时本身并不直接以独立菜单形式出现，而是通过多种界面间接呈现：在核心网关页面右侧的终端中，用户可以直接与实例所在的运行环境交互；在可观测与运维页面，运行时相关的调用次数、Token消耗、耗时等指标以图表形式展示；在链路追踪模块中，运行时对一次请求的分步执行过程被完整记录下来。

5.4.4.2.2与用户端的关系

用户在对话框中输入的每一句指令，最终都由运行时环境驱动执行：大模型在代理循环中逐步规划任务、触发技能或插件调用、整合外部结果并生成最终回复。运行时还负责处理长对话场景中的上下文管理，确保在模型上下文窗口有限的前提下尽可能保留与问题相关的信息。

5.4.4.2.3典型交互

在核心网关工具箱的终端中查看或调试实例运行状态；

通过链路追踪查看某个请求在运行时阶段调用了哪些技能、执行了多少步推理；

结合可观测与运维中的性能指标，定位运行时执行过程中的瓶颈并指导优化。

    - 5.4.5协同接入平台

协同接入平台是政务操作系统OS中负责对外通讯与对内调度的关键模块，承担数字员工(Agent)的感官与传递职能，聚焦于外部通道的通讯挂载、会话线程映射、事件流调度及定时触发机制，主要包括网关、运行时管理、多渠道接入、会话映射、消息总线、定时调度等核心能力。通过协同接入平台，数字员工能够无缝对接政务办公环境中的多种入口与系统，既能“听得到”来自不同渠道的业务请求，又能“传得准”任务结果与流转信号，确保Agent在敏态业务中真正融入一线工作的真实节奏。

      - 5.4.5.1与用户端的关系

控制面中对实例、技能、模板和插件的配置，会直接影响用户端看到的实例卡片、可用技能以及智能体行为。例如，在技能中心上传的新技能会同步出现在实例页面的技能仓库中「平台技能」分类下；在行业模板页面预设的人格、技能和插件，会在用户端创建实例时被一键复用；在实例管理中对实例状态的启停，会体现在用户端实例卡片是否可进入核心网关。

      - 5.4.5.2典型交互

管理员在实例管理中为指定用户创建新实例或执行批量启动/暂停/扩容/删除；

在技能中心上传新的技能压缩包并配置元信息；

在插件管理中定义插件的安装步骤和配置项；

在行业模板页面创建数字员工模板；

在配置中心为模型供应和技能/插件密钥做统一配置；

在审计中心查看增删改操作记录并按时间或条件筛选；

在可观测与运维页面查看调用量、Token消耗和耗时等指标，用于运维与优化。

      - 5.4.5.3实例管理与访问

实例卡片：用户登录后，首页以卡片形式展示其名下所有可用的智能体实例。卡片上清晰标示实例名称、状态（如运行中、部署中）等关键信息。

实例创建：提供“创建实例”功能，用户仅需填写实例名、选择模板和模型，并配置好IM端机器人连接信息，即可快速部署一个新的智能体实例。

实例删除：为保障数据安全，删除实例时需要用户输入完整的实例名称进行二次确认。删除前系统会自动进行数据备份。

实例访问：点击“运行中”的实例卡片，即可进入该实例的核心网关（Gateway）控制页面。

    - 5.4.6知识技能能力平台

知识技能能力平台是政务操作系统OS中承载数字员工(Agent)智力底座的关键模块，聚焦于Agent的知识储备、经验记忆、扩展技能、外部系统交互以及运行过程中产生的数字产物，承担Agent的大脑与产物库职能，核心覆盖知识库、长期记忆、技能管理、用户使用存证、MCP协议等关键能力。平台让数字员工不仅“会做事”，更“记得住、学得会、用得熟”，为敏态业务中数字员工的持续成长与经验沉淀提供根本支撑。

平台整体由知识与技能订阅库与记忆管理两大功能域共同构成。知识与技能订阅库提供面向RAG知识库与扩展技能(Skills、MCP工具、工作流)的统一管理与订阅入口，通过订阅库概览集中呈现各类知识与技能资产的状态与归属，并明确与用户端的对应关系及典型交互范式，确保数字员工在执行任务时能够“取得到知识、用得上技能”，并与一线办公场景无缝衔接；记忆管理则聚焦数字员工的长期记忆与使用存证，通过记忆管理概览呈现数字员工在持续运行中沉淀的经验、偏好与历史轨迹，并梳理与用户端的协同关系及典型交互模式，让数字员工在多轮任务中保持上下文连贯、在长期服务中持续积累经验，真正实现越用越懂、越用越强的成长型数字员工能力体系。

5.4.6知识与技能订阅库

知识与技能订阅库由技能仓库、向量化知识库、行业规则库、业务流程库以及插件和工具等资源构成，为行业智能体提供可按需组合的知识与能力“弹药库”。通过订阅与关联配置，不同实例可以在统一底座上复用共建的知识与技能资产。

5.4.6.1知识库与技能订阅库概览

在管理端，相关能力分布在「技能中心」「插件管理」「行业模板（数字员工模板）」「配置中心」等页面：技能中心集中管理平台上传的技能；插件管理维护平台级插件及其安装步骤与配置项；行业模板页面为数字员工预设技能和插件清单；配置中心中的「技能插件密钥」统一管理各类技能、插件运行所需的密钥。

5.4.6.2与用户端的关系

用户端在实例页面的「技能」Tab中，可以看到已安装技能、公共技能、平台技能等分类，这些列表正是来自知识与技能订阅库的具体投射。管理员在技能中心上传的新技能，会同步出现在对应实例的技能仓库中；通过行业模板创建的实例，会自动绑定模板中预设的技能与插件，从而在用户端直接可用。

5.4.6.3典型交互

典型交互包括：

在技能中心上传或下架技能压缩包；

在插件管理中新增或编辑插件，并配置其运行参数；

在行业模板中为某类数字员工选择需要绑定的技能和插件；

用户在实例技能页中搜索公共技能或平台技能，点击“安装”后完成订阅，并在核心网关对话中通过自然语言触发这些技能。

5.4.7记忆管理

记忆管理模块围绕上下文窗口记忆、事实记忆压缩、关键记忆检索和会话日记摘要等能力，对智能体在长期、多轮对话中的状态进行管理。一方面在模型上下文窗口有限的前提下压缩和提炼信息，另一方面通过关键记忆检索提高对历史要点的调用效率。

5.4.7.1记忆管理概览

记忆管理相关能力主要通过「可观测与运维」和「安全策略」两个维度体现：链路追踪记录了每次对话的完整执行链路和中间状态，便于从运维视角理解记忆如何被读取和更新；安全策略中提供“记忆投毒防护”等安全能力，用于在记忆写入阶段对内容进行校验和过滤。

5.4.7.2与用户端的关系

用户端在行政审批或公共服务的场景下进行多轮对话时，记忆管理负责在不同轮次之间保留必要的上下文信息，如办文背景、会议要点或诉求关键字段，并在合适的时机通过事实记忆压缩和会话日记摘要的方式长期保存，从而让智能体在后续对话中“记得住”重要信息。

5.4.7.3典型交互

在链路追踪中查看某次长对话调用记忆检索的步骤；

在安全策略中启用记忆投毒防护后，通过构造包含恶意引导的对话内容进行测试，验证系统是否会阻止这些内容进入长期记忆；

结合可观测与运维指标，分析记忆相关操作对性能和效果的影响。

    - 5.4.7观测控制平台

观测控制平台是政务操作系统OS中负责安全治理与运行保障的关键模块，核心聚焦于数字员工(Agent)的身份访问控制、凭证托管、内容安全防护以及全链路的可观测性与审计，承担Agent运行过程中的“安全底线”与“运维中枢”职能。通过观测控制平台，数字员工在敏态业务中既能灵活探索、快速响应，又能始终处于可管、可控、可追溯的安全边界之内，满足政务场景对合规性、安全性与稳定性的严格要求。

平台整体由安全合规与智能运维两大功能域共同构成。安全合规通过安全合规概览集中呈现全平台的安全态势与风险分布，并明确与用户端的对应关系及典型交互范式，辅以安全策略中心对身份访问、凭证托管与内容安全防护策略进行统一配置与下发，确保数字员工的每一次调用、每一次数据流转都符合政务安全基线；智能运维则聚焦数字员工运行环境的精细化管理，涵盖配置和设置、插件管理、数字员工模板、模型供应配置以及，共同支撑数字员工从单点排障到全局调优的完整运维链路，真正做到“安全有防线、运维有抓手、链路全可观”。

5.4.7安全合规

安全合规模块提供从指令侧、数据侧到模型侧的全方位安全防护能力，涵盖交互指令监控、提示词注入防护、Skill/Plugin安全扫描、敏感信息拦截、高危操作拦截、记忆投毒检测和杀毒、越权访问控制、网关认证、大模型安全、容器逃逸防护、知识安全扫描等能力，确保不同场景下的智能体运行符合安全与合规要求。

5.4.7.1安全合规概览

管理端应提供统一的安全策略管理能力，涵盖六大安全防护模块：提示词防护、Skill安全防护、Plugins扫描、敏感信息拦截、高危操作拦截、记忆投毒防护。上述模块需强制启用，且不可关闭。系统应具备审计中心功能，对平台内所有关键操作生成审计日志，确保操作可追溯。安全插件相关能力通过插件管理与配置中心的密钥配置机制进行统一治理。

5.4.7.2与用户端的关系

安全合规模块以透明方式生效于用户端的每一次对话和操作请求。例如，用户在核心网关中输入可能包含敏感个人信息或访问服务器机密文件的指令时，敏感信息拦截和高危操作拦截模块会对请求进行识别和控制；记忆投毒防护会在写入记忆前对内容进行安全校验，防止恶意内容污染智能体的长期记忆。

5.4.7.3典型交互

管理员在「安全策略」页面查看并讲解六大安全模块的能力边界；

在用户端通过构造包含身份证号等敏感字段或模拟高危运维指令的测试语句，验证敏感信息拦截与高危操作拦截是否生效；

在审计中心按时间区间查询某类操作记录，并导出日志以满足合规审计的需要；

在可观测与运维中结合失败请求与错误原因，分析安全策略对整体调用情况的影响。

5.4.7.4安全策略中心

提供六大核心安全防护能力，且默认启用、不支持关闭，为平台提供全方位的安全保障。

- 提示词防护：拦截恶意提示词注入攻击。

- Skill安全防护：对技能进行全生命周期的安全扫描与运行时检测。

- Plugins扫描：对所有接入的插件进行安全校验。

- 敏感信息拦截：自动识别和脱敏PII、凭据等敏感数据。

- 高危操作拦截：基于模型识别并拦截文件读写等高风险操作。

- 记忆投毒防护：防止恶意数据污染智能体的知识体系。

5.4.8智能运维

完整记录平台内所有用户的关键操作日志（如创建、删除、修改等），支持按时间、用户等多维度筛选和导出，满足合规审计要求。

5.4.8.1配置和设置

管理员可在此上传、部署和管理平台级技能（以.zip包形式），上传的技能将对所有用户可见。

5.4.8.2插件管理

提供插件的创建、编辑和管理功能。管理员可自定义插件的安装步骤和运行所需配置参数，实现插件的灵活扩展。

5.4.8.3数字员工模板

允许管理员创建预设了AI人格、技能和插件的“数字员工”模板。用户基于模板创建实例时，可一键完成所有配置，实现特定场景智能体的快速复制和部署。

5.4.8.4模型供应配置

统一管理平台可接入的各类大语言模型，包括模型凭证（APIKey）和接入点（Endpoint）等配置。

5.4.8.5技能插件密钥

统一管理所有技能和插件所需的密钥。密钥由网关集中管控并自动注入，避免了在实例中手动配置的繁琐和风险。

  - 5.5AI智能体应用

平台建设了共性的智能体支撑平台，平台可以支持众多智能体应用的开发迭代和发布，本次建设6个区内共性的紧迫需求的智能体。

    - 5.5.1公文写作智能体

公文写作智能体面向政府公文起草、审核、修改和知识辅助等场景，提供更贴合日常办公需求的智能写作支持能力。该智能体以知识增强和大模型能力为基础，围绕公文处理全过程，形成知识调用、内容生成、校对审查和风格适配等核心能力。在知识供给方面，智能体支持多层级知识库管理，既可接入政策法规、历史公文等政府通用知识库，也可结合个人或部门使用需要，加载领导讲话、常用表述、典型材料等定制化知识内容，实现公私域隔离和分类调用。在应用过程中，智能体支持自然语言和关键词方式进行跨库检索，能够快速定位相关依据并直接引用原文，提升材料查找和内容组织效率。同时，智能体可对接权威信息来源，自动抓取政策动态和行业信息，辅助生成日报、周报等汇总材料。围绕公文质量控制，智能体具备错别字修正、格式规范检查、逻辑内容核查及政策引文时效性验证等深度校对能力；并可结合指定领导或典型材料开展语言风格学习，实现材料仿写。此外，智能体还可提供大纲生成、扩写缩写、润色优化、摘要提取和版本管理等辅助写作功能，助力东湖高新区提升公文处理的规范化、精准化和智能化水平。

政府工作人员期望拥有一个能够深度理解政务场景的智能助手，以应对公文写作中规范严、素材散、核稿难、风格不一的挑战。

系统需要构建多层级知识体系：一方面，内置通用的政策法规、历史公文库，确保输出内容的权威性与合规性；另一方面，支持个人导入常用表述、领导风格材料，形成个性化写作资产。用户可以通过对话或关键词，快速检索调用这些知识。

系统还需要具备信息聚合能力，自动抓取权威信源并按日报/周报形式推送，为决策提供参考。在撰写调研、分析类材料时，能够跨源检索数据并生成可视化对比图表。成文过程中，系统不仅能校对错别字，更能依据本地条例进行深度逻辑与内容校验，并支持基于用户个人语料的风格化仿写，最终实现从“人找事”到“事找人”，从“人工检核”到“智能校对”的转变。具体功能需求如下：

智能体要构建政府单位通用知识库+政府员工个人定制化知识库。一方面在政府工作大方面上通过规章制度等文件规范智能体输出内容，另一方面支持个人导入个性化材料，让智能体输出更符合个人喜好。

用户把文件输入到知识库中，AI支持对知识库内文件的搜索调用，通过关键字查询快速查出个人知识库内相关的文件材料。

智能体支持对外部信息（可信任的消息源处）的整理收集，并按时间段整理成对应的日报与周报输出给用户。

现在已有会议录音软件，需要智能体支持对会议语音的文字转写，并在此基础上还能结合语义分析总结，对会议内发生的具体话题进行总结梳理（比如在一个话题中A提出了什么观点，B驳回了什么，C说明补充了什么等）。

用户在写一些需要比较区域之间、行业之间或者各地政策行业调查文件时，支持关键数据以图表、趋势图、对比仪表盘等形式可视化呈现。

智能体在学习东湖高新区本地公文条例后，可以对用户上传的公文内容进行审查与校验。需要注意的是不能仅看有无错别字，还要对整个公文脉络及内容重复等方面进行识别。

根据用户上传的知识库文件内容，结合用户自己定义的材料写作习惯，在进行各类题材文件撰写时，生成风格语言与用户个人个性化的文本内容。

    - 5.5.2智能咨询智能体

智能咨询智能体面向东湖高新区政务服务窗口咨询、线上问答和群众办事指引等场景，提供更加智能、高效、规范的咨询服务能力。该智能体支持文字、语音等多模态输入方式，并可输出文字、图文及语音内容，适配群众口语化、场景化的表达习惯，提升咨询交互的便捷性和友好度。在知识能力方面，智能体可覆盖政策解读、办事流程、申请材料、部门职责等全品类政务知识，结合统一知识底座实现精准解答，帮助群众快速获取权威、清晰、可执行的办事指引。针对群众表达不完整、诉求不明确等情况，智能体具备多轮对话澄清能力，能够围绕关键事项自动追问、补充必要信息，并保留上下文关联，提升问题识别准确率和答复针对性。为确保答复可信可溯，智能体可对每条解答标注政策文件依据、发布部门等来源信息，必要时展示推理过程，增强群众信任度。同时，智能体具备敏感信息识别与脱敏能力，可自动遮盖敏感信息，保障咨询安全合规。在服务协同方面，当遇到复杂事项或超出知识范围的问题时，智能体可无缝转接人工坐席，并同步上下文信息，提高人工接续效率。此外，智能体还支持问答记录查询、删除、评价反馈以及关联服务智能推荐等功能，助力东湖高新区持续提升政务咨询服务的智能化、便民化和精细化水平。

政务服务对象期望拥有一款深度适配全政务场景的智能办事助手，解决办事找不准场景、材料填错率高、重复输入信息、跨环节跑断腿、进度无追踪等具象化痛点，实现“一次对话、一次填报、一次提交”的全流程办事体验。

系统需支持文字、语音、图片多模态交互，能智能识别口语化、模糊化需求，自动补全已有政务数据，分层引导填报必要信息，精准推送材料清单及下载入口，生成标准化表单并支持预览、导出、提交，让群众、企业办事实现从“线下跑、反复填”向“线上聊、智能办”的转变。

智能体为武汉市东湖高新区辖区内企业、群众、政务工作人员提供7×24小时智能政务问答服务，依托政务大模型与高新区专属知识库，支持多模态自然语言交互，精准解答政策解读、办事流程、材料要求、民生咨询、数据查询等各类政务问题，实现多轮对话澄清模糊需求、答案权威溯源、敏感信息脱敏，复杂问题无缝转接人工客服，提升政务问答效率，降低人工咨询压力，打造“权威、高效、便捷、安全”的政务智能问答服务体系，适配高新区政务操作系统OS全渠道应用场景。

支持文字、语音两种核心输入方式，文字输入适配口语化、书面化、专业术语等多种表达形式，语音输入转文字准确率≥98%；答案输出支持文字、图文结合、语音三种形式，适配不同终端交互场景，无需严格关键词匹配，精准识别用户问答意图。

覆盖东湖高新区各委办局政策文件解读、政务办事指南、办事材料清单、办理时限、收费标准、部门职责、民生常识等全品类政务知识，答案严格匹配高新区现行有效政策与官方办事规范，无虚构、无偏差、无歧义。

针对用户模糊、信息不全的问答问题，AI智能问答体自动发起连续追问，补充核心关键信息（如办理主体、事项类型、办理地点、办理时段等），对话过程保留上下文关联，用户无需重复描述背景信息，实现连贯的问答交互。

所有解答内容均明确标注权威来源，包括东湖高新区相关委办局名称、政策文件名称/文号、办事指南编号、官方发布渠道链接等；针对复杂问题，以思维链形式展示推理步骤与政策/流程依据，提升答案可信度。

自动识别问答过程中用户输入的身份证号、手机号、企业统一信用代码、银行账号等个人/企业敏感信息，以及政务内部非公开数据，对敏感字段进行遮盖、加密处理，对话记录与答案中无明文存储敏感信息。

针对AI智能问答体无法解答的复杂、个性化、特殊政务问题，支持用户一键申请人工转接，转接过程中同步会话上下文、用户问题、AI已生成答案至人工客服工作台，客服无需重复询问背景信息，实现“智能问答-人工客服”无缝衔接。

用户可查看个人历史问答记录，支持按关键词、时间范围、问题类型进行筛选，记录包含提问内容、解答答案、咨询时间、终端渠道；支持用户手动删除单条或批量历史记录，保障用户隐私。

用户可对AI智能问答体的解答结果进行星级评价（1-5星），支持文字反馈答案准确性、完整性、实用性等问题，同时提供预设反馈标签（如“答案错误”“信息不全”“解答清晰”），方便用户快速反馈，为知识库优化与模型调优提供依据。

基于用户的问答问题与历史咨询记录，主动推送相关政务政策文件、办事指南、线上办理入口、线下服务地点、后续办理事项等内容，实现“一次问答、多元服务”，提升政务服务的连贯性与便捷性。

支持用户通过自然语言对东湖高新区政务专属知识库进行检索，直接获取结构化的知识内容，支持知识内容的一键复制、收藏，适配政务工作人员内部知识查询需求。

权威性：所有解答内容严格基于东湖高新区政务专属知识库与官方发布信息，杜绝模型幻觉，政策解读、办事流程与高新区各委办局官方要求保持高度一致。

易用性：交互界面简洁直观，操作门槛低，适配老年人、企业办事人员、政务工作人员等不同用户群体，核心操作（提问、查看答案、转接人工）≤3步完成。

一致性：支持PC端（政务服务网、政务操作系统OS）、移动端（政务小程序/APP）、线下终端（政务服务大厅自助机）多端适配，各终端的交互逻辑、界面风格、功能体验保持高度一致。

可追溯性：所有用户问答行为、AI解答过程、接口调用记录、人工转接流程均进行完整日志记录，支持日志检索、审计与追踪，满足政务服务监管要求。

    - 5.5.3产业洞察智能体

产业洞察智能体面向东湖高新区产业研究、招商研判、企业服务和决策支撑等场景，提供数据汇聚、产业分析和政策洞察等智能化能力。该智能体通过集成企业信息、产业链数据、政策文件、经营风险、知识产权、招投标等多源异构数据，形成统一的数据分析视图，并以图表、仪表盘等直观方式展示区域经济运行、产业发展和企业分布等关键指标，帮助相关部门快速掌握业务状态、识别变化趋势、发现潜在问题。在企业分析方面，智能体构建企业多维数据库，围绕企业基本信息、股权结构、经营风险、知识产权、招投标参与情况等内容形成关联视图，支持对企业经营状况、发展潜力和风险特征进行综合研判。在产业研究方面，智能体建设产业链专题库，围绕东湖高新区重点产业链，对上下游环节进行分类梳理，形成环节划分、重点企业名录、企业产业链定位、产业舆情和相关政策的专题化展示，提升产业全景分析和链条研判能力。在政策支撑方面，智能体整合国家、武汉市及东湖高新区各级产业政策文件，形成政策文件库，并对政策类型、适用行业、有效期限、申报条件等关键信息进行结构化管理，便于快速查询、精准匹配和综合分析。通过上述能力建设，可为东湖高新区优化营商环境、开展产业布局研究、提升招商引资精准性和企业服务水平提供有力支撑。

基于智能分析工具产品能力搭建产业洞察智能体，提供行业资讯、热点榜单及智能问数功能。行业资讯与热点榜单：具备外部资讯整合与AI解读能力，可定时采集行业动态、热点数据，并通过AI自动生成摘要、分类与标题优化。智能问数：内置自然语言交互式分析能力，用户可通过对话或语音进行数据查询（问数）与知识库问答。查看产业/企业的统计指标、知识库以及对应的资讯情况。

    - 5.5.4AI创作智能体

AI创作智能体是面向短剧创作的企业级AI内容生产系统，其核心定位是为内容创作者、制作团队及相关企业提供一个从剧本构思到成片生成的全流程智能化体验。旨在应对当前短剧市场内容需求爆发式增长与传统制作流程效率瓶颈之间的矛盾，通过深度整合人工智能技术，赋能创作者将创意快速转化为高质量的视频内容。

以“构建有机创作生态、成为创作者的‘虚拟制片公司’”为核心定位，覆盖“用户创作-平台管理”双向服务场景，颠覆传统视频创作流程，集创意构思、剧本解析、角色设计、美术概念、分镜预览、视频合成于一体的端到端、全流程、协同式AI内容生产平台。通过一个中央智能中枢，将抽象的创意火花高效、精准、且富有艺术性地转化为符合专业工业标准的最终视频作品。将生产力工具提升为创造力伙伴，让创作者能从繁重的技术执行和流程管理中彻底解放，回归到故事叙述与创意表达的本源。

主要功能如下：

(1)双模式创作流程智能体支持Agent与ManuAI两种创作模式。Agent模式下用户上传剧本后，系统自动解析剧本、识别角色与场景并自动生成分镜；ManuAI模式下用户跳过剧本上传，创建项目后可对资产设定、分镜等所有环节进行完全自主编辑。功能覆盖剧本生短剧、项目管理、资产管理、写实虚拟人像库、真人人像库与团队管理。剧本上传支持doc、docx、txt、pdf、md格式，可完整解析10万字以内剧本，视频比例支持16：9、9：16、4：3、3：4，适配不同发布平台需求。

(2)多风格内容创作内置写实(仿真人)、2D、3D多种创作风格，并支持用户自定义风格。涵盖2D日漫、2D韩漫、2D韩漫都市、2D乙女、2D国漫、工笔画、3D国风、3D仙侠、3D卡通、CG风格、CG赛博朋克等多种类型，满足多样化的题材表达需求。

(3)智能资产设定资产设定环节支持自动从剧本中提取主角、重要配角及其他角色，并基于剧本描写自动生成角色主形象，用户可检查或二次生成。用户资产(含角色、场景、道具)支持AI生成、资产库选取、本地上传三种交互方式；支持为角色添加新的变装形象，输入变装名称即可生成变装图片；分镜角色默认生成音色，支持上传不超过5秒的自定义音色。

(4)写实虚拟人像库内置写实虚拟人像库资产，用户在签订人像素材合规使用承诺函后，可使用写实人像库快速创建写实类画风项目，降低写实短剧的人像合规与素材准备门槛。

(5)真人人像库支持用户创建专属的真人人像组。用户完成活体认证并获得授权后，可在人像组内上传多张人像素材。在短剧创作的设定阶段可直接选用真人人像素材作为角色图，实现真人化身短剧主角的个性化创作。

(6)多模态视频生成视频生成大模型支持全能参考模式，可上传图片、音频、视频等多模态素材作为参考。视频分辨率支持720P、1080P高清生成，画面清晰度不低于95%，无明显模糊与噪点，保障专业级输出质量。

(7)智能分镜生成分镜视频生成环节，系统按剧集、场次自动拆解剧本，在每一集中支持逐条生成单个分镜或批量生成。系统自动匹配每条分镜对应的出镜角色、场景及视频提示词，用户可直接生成，也可在生成前进行调整，实现"一键成片"与精细化创作的灵活切换。

(8)分镜预览与二次编辑支持分镜视频预览展示，用户可将分镜视频全部导出至线下完成二次编辑，或一键导出至主流剪辑工具的草稿格式，在剪辑平台完成后期合成，实现AI生成与专业剪辑工具的无缝衔接。

(9)多人团队协作原生支持多人团队协作，导演、分镜师、剪辑师等多角色可在同一项目中无缝流转，无需反复传递资产文件。每个项目产生的角色、场景等资产均可沉淀入团队资产库，供后续项目持续复用，形成可积累的团队创作资产。

(10)团队与权限管理支持自定义创建团队，多个子账号协同完成短剧项目，可为不同等级账号设定不同权限，适配工作室、企业、产业园区等不同规模的组织协同需求。

(11)多维度积分报表支持团队、子账号、项目、时间多维度积分报表，数据细化至单张图片、单条视频的消耗明细，便于精细化对账与成本管理。

    - 5.5.5内容编辑智能体

内容编辑智能体支持涵盖自媒体创作者、剪辑师、广告销售从业者、中小企业主等各类人群。具有视频切割、变速、倒放、转场等功能；提供滤镜、特效、变声、字幕等效果；支持抠像和画布调整；有丰富的字体和素材库。此外，还包括图文成片、创作脚本、提词器、录屏等功能。多端口、跨平台使用；支持多轨剪辑；与主流互联网平台同步，可使用主流互联网平台收藏音乐。

主要功能如下：

（1）多轨道剪辑与基础处理：支持对视频、音频、图片、文字、字幕、贴纸、特效、转场等多类型素材进行多轨道裁剪与编辑，具备视频切割、变速、倒放、转场等基础剪辑能力，并提供丰富的曲线变速效果，满足从简单拼接到复杂叙事的全场景剪辑需求；同时提供剪辑效果实时同步预览，支持逐帧预览，让用户在编辑过程中即时查看效果，大幅提升调整精度与创作效率。

（2）效果增强与素材资源：提供滤镜、特效、变声、字幕等多样化视觉与声音效果，支持抠像和画布尺寸调整，可灵活适配横屏、竖屏、方屏等多种发布规格，实现“一次剪辑、多端适配”；内置丰富的字体资源与素材库，涵盖音视频、贴纸、特效、模板等多种类型，并与主流互联网平台同步，可直接使用平台收藏音乐，降低素材准备成本、丰富作品表现力。

（3）智能创作辅助：提供图文成片、创作脚本、提词器、录屏等智能创作功能，用户输入文字即可智能生成视频成片，在拍摄与剪辑前可快速搭建脚本框架，在口播、解说、教程演示等场景中获得提词与录屏支撑，显著降低创作门槛、提升从文案到成片的转化效率。

（4）多端协同与团队管理：支持多端口、跨平台使用，用户可在桌面端深度编辑、移动端轻量调整，适配灵活多变的创作场景；同时支持企业人员身份管理，可进行企业内成员的增减、身份变更与企业移交等操作，满足企业级用户在团队组建、人员流转和协同剪辑等方面的管理需求。

（5）版权校验与合规保障：在编辑器内添加平台素材库提供的素材时，系统自动校验素材版权状态，对无版权素材给出相应提示，帮助用户规避使用合规风险；通过素材库与版权校验机制的联动，为创作者与企业用户提供安全、合规的创作环境，避免因素材使用不当而引发的版权纠纷，保障作品的可持续运营与商业化使用。

    - 5.5.6智能编程智能体

面向东湖高新区企业研发团队、产业园区入驻企业及产业服务机构，覆盖企业自有软件研发、产业数字化转型、政务与产业协同系统建设等场景，提供更贴合日常研发与项目交付需求的智能编码支持能力。该智能体以AI原生集成开发环境(IDE)、代码上下文理解和大模型能力为基础，围绕软件工程全生命周期，形成需求理解、代码生成、代码补全、自主调试、工程协作和安全管控等核心能力。

智能编程智能体不是单一的代码补全插件，而是一名能够理解需求、调用工具并独立完成各类开发任务的"AI开发工程师"，可深度融入企业核心业务系统建设、产业服务平台迭代、产业链协同应用以及区域数据治理工程，实现从"人写代码"到"人机协同写代码"，从"人工查错"到"智能审查"的转变。通过统一的智能研发底座，降低中小企业的研发门槛、提升大型企业的工程效率、强化产业服务机构的交付能力，助力东湖高新区构建以智能编程为核心的产业研发新基建，提升区域企业研发的规范化、精准化和智能化水平。

主要功能如下：

(1)多层级知识与上下文体系

智能体要构建产业通用研发知识库+企业组织级知识库+开发者个人定制化上下文。一方面在产业研发大方面上通过主流框架最佳实践、行业接口标准、安全基线等内容规范智能体输出；另一方面支持企业导入内部编码规范、API规范、组件库、领域模型，以及开发者个人导入常用代码片段、设计文档与历史项目，实现公域、企业域、个人域三级知识隔离与分类调用，让智能体输出更符合企业组织规范与个人编码习惯。

用户可将代码仓库、设计文档、PRD等输入到上下文体系中，智能体支持对仓库内文件、文件夹及整个工作空间的检索调用，通过自然语言或#符号引用快速定位团队仓库内的相关代码与文件，显著提升跨项目复用与新成员上手效率。

(2)AI原生集成开发环境

提供AI原生IDE形态，集成代码编辑、智能补全、调试运行、版本控制等一体化工具链。支持从已有IDE配置一键导入，降低企业批量切换的迁移门槛，适配独立开发者、初创团队、中大型企业研发组织以及产业服务交付团队的多样化研发场景。

(3)智能代码补全与链式编辑

智能体提供基于深度上下文感知的代码补全能力，支持代码续写、多行修改、修改点预测和修改点跳转等基础功能，通过分析最近的代码修改、浏览记录、Linter错误等信息，自动预测后续可能的修改点。

(4)多模态对话与行内交互

智能体支持侧边对话和行内对话两种交互方式。侧边对话用于回答编码问题、讲解代码仓库、生成代码片段、修复错误等长链路任务；行内对话内嵌于编辑器，支持在光标处或选中代码后唤起，便于在编码心流中快速完成添加注释、解释代码、优化代码等局部任务。

(5)自主智能体与自定义编排

智能体具备自主运行能力：能够独立探索代码库，识别相关文件并进行必要修改；具备完整工具访问权限，可自主调用搜索、编辑、创建文件及运行终端命令等全部工具；具备上下文理解能力，建立对项目结构和依赖关系的全面认识；具备多步骤规划能力，将复杂任务拆分为可执行步骤并按顺序处理。

提供内置智能体(对话型、构建型)及外部工具集成能力，同时支持企业根据自身业务场景(如接口开发、数据迁移脚本、报表生成、领域算法实现、产业链对接、合规检查等)创建自定义智能体，通过灵活配置提示词、工具集和任务逻辑，构建企业专属的AI研发助手团队。支持智能体的修改、复用、分享与导入，推动组织内乃至产业链上下游的研发经验沉淀与复用。

(6)大上下文与复杂任务模式

为满足企业核心系统建设、产业平台改造、大型代码仓库重构等场景，智能体需提供大上下文运行模式：上下文窗口可扩展至20万Token级别，单次任务支持百轮级工具调用，一次可读取数百行文件，适配大型复杂项目初稿快速生成、长篇PRD与合规协议的解析落地、跨模块跨文件的代码理解与重构、复杂交互或多步骤流程的自动化脚本生成、CI/CD流程编排，以及实时交互式开发的上下文保持等场景。

(7)自动运行与沙箱安全管控

智能体提供自动运行能力，作用于所有智能体的工具调用与终端命令，并支持白名单、黑名单及高风险命令的细粒度策略配置；同时提供沙箱机制，实施文件访问控制和高风险命令运行策略，在跨平台环境下保障开发主机与企业代码资产的安全。所有外部工具连接均需首次明确授权，有效防范外部提示词注入等潜在安全风险，确保企业研发环境的可信可控。

(8)工程级代码审查与质量管控

智能体在学习企业内部编码规范、接口规范及行业安全基线后，可对用户提交的代码内容进行审查与校验。不能仅看语法错误，还要对整体架构脉络、模块依赖、命名一致性、异常处理、日志规范、敏感信息泄露及代码重复等方面进行深度识别，并提供可一键应用的修复建议，降低企业代码评审的人力投入与质量风险。

(9)团队风格化代码生成

根据企业上传的代码库内容，结合团队自定义的编码习惯与设计模式，在进行各类业务模块、接口与脚本撰写时，生成风格统一、可读性强、与团队既有资产一致的代码内容，降低多人协作中的风格冲突与维护成本，加快新成员融入与外部团队交付一致性。

    - 5.5.7数据治理服务

本项目依托光谷数产现有数据基础（“光谷i企”平台企业数据、政策数据等），结合政务操作系统OS及产业数据集建设需求，需建立统一的数据治理服务体系。数据治理服务旨在解决数据分散、标准不一、质量参差、血缘不清等问题，为上层智能体应用和智能分析工具提供干净、可信、可用的数据资源。

数据治理服务涵盖数据全生命周期管理，包括数据汇聚、清洗、标准化、质量管控、元数据管理、数据血缘追踪、主数据管理等核心能力。通过与政务操作系统OS的知识工程模块及产业数据集联动，实现从原始数据到高质量知识资产的转化，为智能体提供精准的知识供给，同时为数据要素合规流通奠定基础。

  - 5.6数据能力中心

    - 5.6.1智能分析工具

智能分析工具是面向东湖高新区管委会领导及各部门管理者的综合决策支持平台，通过集成多源数据，以可视化图表和交互式仪表盘形式，实时呈现区域经济运行、产业发展、政务服务、城市运行等关键指标，辅助管理者快速掌握全局态势、识别问题与风险、做出科学决策。基于大模型的自然语言交互问答功能，提供问指标看结论、盯指标异常等核心能力，让管理者与数据信息之间的距离近在咫尺。智能分析工具接入产业数据集及多源数据，提供行业资讯、热点榜单及智能问数功能。用户通过自然语言进行数据查询与综合问答。

      - 5.6.1.1控制台

5.6.1.1.1配置图表

提供丰富图表组件（指标类、趋势类、分布类、占比类）与布局容器，支持拖拽式快速搭建PC端与移动端数据看板，支持配置筛选器、跳转下钻、辅助线等分析功能。

5.6.1.1.2AI管理助手

5.6.1.1.2.1知识库管理

支持文本、表格类型知识库及PDF、TXT、DOCX格式文档上传，提供智能与自定义文本分段策略。

5.6.1.1.2.2角色开场白

支持配置个性化的角色开场白。针对不同的AI使用场景，可灵活配置独特的开场白文案和预置问题，引导用户快速开始交互。

5.6.1.1.2.3问答知识库

支持按站点配置日期规则、指标&维度映射、计算逻辑三类业务专有名词，可通过自然语言提示词配置用户查询偏好。

5.6.1.1.2.4问答记录

提供完整的问答记录查询与诊断功能。记录所有用户的AI问答历史，包括操作人、终端类型、查询方式（文字/语音）、查询角色、具体问题。

5.6.1.1.2.5向量化管理

提供向量化管理。管理员可以决定哪些指标和维度需要被向量化以用于AI问数，支持配置同义词。

5.6.1.1.3行业洞察

5.6.1.1.3.1资讯列表

提供外部资讯的整合、处理与展示能力。支持在“资讯列表”中查看、编辑、删除、隐藏所有通过第三方采集的资讯，并配置热词高亮、AI自动分类、关键词筛选和AI标题优化等自动化处理规则。

5.6.1.1.3.2任务管理

支持创建定时任务进行资讯同步与回溯。用户可创建唯一的资讯总结任务，设定执行周期，定时处理和同步第三方资讯。同时，也支持对历史日期的资讯数据执行回溯操作

5.6.1.1.3.3热点配置

支持灵活配置移动端的热点榜单。管理员可以配置榜单的一级目录和二级子目录，并将后台榜单名称与任务进行映射。每个榜单均可独立配置AI速览开关及用于优化解读效果的提示词。

5.6.1.1.3.4竞品数据配置

提供竞品数据分析看板的完整配置流程。包括新建竞品/新品业务线并初始化指标，创建专属站点，配置数据看板，以及在看板中添加基于声量数据的AI竞品分析总结模块。最终，可将配置好的竞品看板关联到指定的展示站点中。

5.6.1.1.4指标服务

5.6.1.1.4.1指标与维度字典

提供统一的指标字典与维度字典。用户可以在此新建或批量新建指标，定义其名称、分类、负责人等元信息。同时，也可以新建维度，并设置定时任务以定期更新维度的可选值。

5.6.1.1.4.2数据集

支持多种数据源连接与数据集管理。平台支持接入Hive、MySQL、ClickHouse、IOTDB、ABI等多种主流数据库，通过创建数据连接来打通与企业内部数据源的链路。在数据连接的基础上，管理员可以创建数据集，同步源数据表，并配置其缓存策略，为上层指标构建提供基础。

5.6.1.1.4.3数据连接

支持通过标准参数或自定义JDBC字符串方式，新建、编辑、删除与外部数据库的数据连接。

5.6.1.1.5权限管理

5.6.1.1.5.1用户、用户组、角色管理

提供用户、用户组与角色管理体系。管理员可以手动添加用户，创建用户组，以及定义包含特定功能权限项的角色。用户、用户组和角色之间可以灵活绑定，实现权限的批量授予与管理。

5.6.1.1.5.2资源授权

支持多维度的资源授权模式。权限配置可以从资源（如数据页面）、用户、用户组等不同视角出发进行设置，满足不同管理场景的需求。

指标与维度授权：实现到数据层级的行级与列级权限控制。

指标授权（列级）：可以按数据集或单个指标对用户或用户组进行授权。在图表展示和AI问数时，系统会自动过滤掉用户无权查看的指标数据。

维度授权（行级）：可以按维度甚至具体的维度值进行授权。授权后，图表和AI问数结果将只包含用户有权查看的数据范围，实现真正的行级数据隔离。

5.6.1.1.6运营管理

5.6.1.1.6.1资源属性管理

支持资源责任人管理。为了保证数据资产的可维护性，平台支持批量管理页面和指标层级所对应的业务对接人与数据负责人。

5.6.1.1.6.2操作审计

提供全面的操作审计功能。系统详细记录所有用户的关键操作行为，可供审计查询。日志信息包括操作人、设备信息、来源IP、操作类型、操作对象、操作时间及结果等。

      - 5.6.1.2移动端

5.6.1.2.1AI管理助手

支持智能问数和知识问答。支持自然语言查询数据；支持查询结果生成可视化图表，包括：指标卡、折线图、柱状图、基础表、饼图；支持基于上下文做多轮对话，支持基于查询结果追问。

5.6.1.2.2指标数据看板

报表查看支持查看数据报表信息；支持图表筛选。图表评论	支持对图表做评论，支持圈人。

5.6.1.2.3个人中心

个人中心为用户提供了一系列个性化的功能设置和信息展示。

站点切换：用户能够轻松切换到自己有权限的站点，从而查看不同的业务数据，满足多站点数据查看的需求。

评论通知：清晰地展示系统或者管理员发送给用户的重要消息或评论，确保用户不会错过任何关键信息。

我的收藏：集中展示个人收藏的tab页信息，方便用户快速找到自己关注和感兴趣的内容。

系统设置：能够灵活设置指标卡同环比涨跌色，满足用户对数据展示的个性化需求；还支持设置中英文语言，并且按照用户的选择生效，为不同语言背景的用户提供便利。

    - 5.6.2产业数据集

      - 5.6.2.1企业多维数据

在光谷数产现有企业数据资产基础上，进一步整合关联形成多维视图，涵盖以下内容：

企业基本信息：工商注册信息、经营范围、注册资本、成立时间、法人信息、纳税信息、注册地址、联系方式、企业类型（规模、性质）、企业简介、工商变更及变更历史等。

股权与治理结构：股东信息、实际控制人、出资情况、股权变更、投融资信息等。

企业经营状况：营收规模（上市公司）、营业收入（上市公司）、净利润（上市公司）、社保参保信息（上市公司）、纳税情况（上市公司）、社保缴纳（上市公司）、经营异常记录、行政处罚等。行政许可信息、招聘信息、对外投资与担保信息、竞品关联信息等

技术创新能力：知识产权（专利、商标、软著）、企业公众号、移动应用、微博、官方网站及备案、各类资质证书等

市场参与情况：公司项目与公司产品信息、参与招投标与公告信息、公告类型、中标金额等。

风险信息：法律诉讼、案件信息、裁判文书、涉及诉讼的人员、法院公告、立案信息、失信被执行、破产重整以及司法拍卖等。

      - 5.6.2.3产业链数据

围绕东湖高新区四大重点产业链，建设产业链专题库，对上下游环节进行系统梳理和动态更新：

产业链结构与图谱：提供产业链根节点识别与产业链描述，各产业链的完整上下游结构，具体包含上游、中游、下游及特殊层（技术层、应用层、服务层）的节点关系与层级结构

产业链节点环节强弱诊断：基于多维评分体系（企业数量、企业规模、盈利能力、市场份额、创新能力、成长性、风险状况共7个维度），对产业链中各节点进行强、中、弱分层评估

节点与产业链指标数据：支持按产业链整体或具体节点维度，提供以下类型的经济与产业指标-企业总数、上市企业数、高新企业数、专精特新企业数、上市公司总营业收入、发明专利数、风险企业数

链上企业名单与经营数据：提供产业链每个节点中的上市公司，非上市公司名单，根据其业务内容进行人工与大模型评估打分，基于打分高低提供企业在该产业链节点的关联性评估；链上上市公司的财报结构化数据与相关主营产品数据等

产业链宏观指标：提供与产业链相关的宏观指标数据，可支撑产业健康度，产业发展趋势等产业分析场景判断

区域聚集分析数据：支持按全国、省级、市级、区县级四个层级，分析特定产业链或节点的区域分布情况，具体包括-头部区域排名，区域聚集度判断，潜力区域与风险区域打标等。

      - 5.6.2.3行业资讯数据

整合产业链涉及的公域新闻与各级产业政策文件，并通过标准化产业词与政策、新闻数据的自动关联，构建标准化区域经济与政策数据集。产业新闻来自媒体的公开报道，通过人工与大模型关联打标方式，识别出新闻中会涉及到的产业链；产业政策文件涵盖国家、省、市、区各级出台的产业扶持政策、税收优惠政策、科技创新政策、人才引进政策等，对政策文件进行结构化处理，提取政策核心内容、适用范围、扶持标准、实施期限等关键信息，构建政策数据库，实现政策的快速检索与精准匹配。包括：

政策名称、发文机关、发布日期、政策标题、原文全文

政策应用场景，如支持方向、申报条件、资金扶持、人才政策等

政策适用行业（按产业链条分类，如光电子信息、生命健康、新能源智能网联汽车等）

资讯标题、资讯摘要、资讯原文链接、资讯发布日期

资讯类型（网站、公众号）

资讯分类（以人工智能产业为例，算力芯片、服务器、大模型、AI应用等）

资讯关键词（以人工智能产业为例，人工智能、AI、算力、词元、智能体等）

      - 5.6.2.4热点榜单数据

针对4个目标行业或领域，基于公域数据T+1产出热点事件榜单，关键词匹配对应行业/产业/品牌热；基于特定时间窗口内的资讯传播热度、互动量等指标，提供热点事件或热点话题排行榜，输出：事件名称，事件热度，事件简介，AI解读，相关视频，URL等信息。：

热点类型：行业分类、行业、领域、关注品牌

热点事件：热点事件核心标题、事件简介、相关视频，URL等

热度值：基于传播热度、视频互动量、搜索指数等综合指标计算，如"9875万""8920万""7560万"

AI解读：内容提炼、内容解读。热点核心信息的精炼基于大模型热点事件深度解读分析，对热点核心信息的精炼摘要，如"全球大模型迭代加速，GPT-6、Qwen3.6、Gemma4密集发布，迭代周期大幅缩短，产业格局加速重塑。"

通过热点榜单数据，可实现对产业热点事件的实时感知与智能解读，支撑舆情监测、政策响应及产业趋势预判。同时支持自定义视角的AI热点速览和单条内容的AI解读与提炼，帮助决策者快速掌握行业热点全貌。

    - 5.6.3数据治理服务

本项目依托光谷数产现有数据基础（“光谷i企”平台企业数据、政策数据等），结合政务操作系统OS及产业数据集建设需求，需建立统一的数据治理服务体系。数据治理服务旨在解决数据分散、标准不一、质量参差、血缘不清等问题，为上层智能体应用和智能分析工具提供干净、可信、可用的数据资源。

数据治理服务涵盖数据全生命周期管理，包括数据汇聚、清洗、标准化、质量管控、元数据管理、数据血缘追踪、主数据管理等核心能力。通过与政务操作系统OS的知识工程模块及产业数据集联动，实现从原始数据到高质量知识资产的转化，为智能体提供精准的知识供给，同时为数据要素合规流通奠定基础。

  - 5.7AI能力平台

AI能力平台是用Agent打造一站式智能体工作站，通过智能体开发与编排平台，提供智能体的开发、调试、发布与全生命周期管理能力。支持低代码/无代码开发，内置多智能体协同与编排框架。让协作更高效、业务更智能。千人千面的画布空间，实现人与场景的连接；多方智能体集群纳管，触达更广业务需求；覆盖全生命周期的开发运维平台，完成生产级智能体搭建。

    - 5.7.1智能体

支持自然语言交互与低代码编辑界面创建智能体，可配置应用分类及服务对象范围，实现对话生成智能体并进行编辑。具备模型选择和参数配置功能，支持手工切换与自定义参数。提供提示词在线编辑，有指导说明、模板库及AI完善功能。能进行应用配置，如添加删除插件、绑定知识库等。拥有调试预览功能保障输出。支持多形式发布与多版本管理，实现发布前审批，为智能体应用全流程提供支持。

智能体编排的基础流程如下：

1、模式配置

智能体模式配置提供多种灵活选择。支持单智能体模式，适用于简单应用，具备编写提示词等功能；支持多智能体模式，可处理复杂任务，为不同智能体配独立提示词并分解任务。同时支持多种Agent思维方式，如ReAct、FunctionCAIl、PlanAndExecute等任务规划自动执行方式，能提升任务执行成功率，满足不同场景需求。

（1）支持单智能体模式

智能体应用中只有一个智能体，适用于逻辑较为简单的智能体应用。支持编写提示词、添加各种插件与工作流、绑定知识库、调试和预览运行结果等功能。

（2）支持多智能体模式

当需要搭建更复杂、功能更全面的智能体时，支持选择多智能体模式；可以为不同的智能体配置独立的提示词，将复杂任务分解为一组简单任务处理节点，每个任务处理节点都由一个特定的单智能体负责工作。

（3）支持多种Agent思维方式

支持多种任务规划自动执行方式，以提升任务执行成功率，常见的执行方式如下：ReAct(Reason+Action)ReAct的主要思想就是让Agent分三步（一轮），多轮去解决问题。通过prompt提供给模型可用的工具，让模型按照Thought、Action+ActionInput、Observation去解决问题。

2、模型选择

在人工智能领域，智能体的表现很大程度上取决于其“大脑”，即所采用的大模型。不同的大模型就如同人类大脑的不同思维模式和能力特长，各有其独特的优势和适用场景。有的大模型在自然语言理解方面表现出色，能够精准地解析和回应复杂的文本指令；有的则在生成创意内容方面独具优势，可提供新颖的解决方案和创意点子。选择最合适的大模型，犹如为智能体配备了最得力的武器，能够显著地提升智能体在特定应用场景的工作质量。

模型选择结合智能体的应用场景需求，依据不同大模型在自然语言理解、创意生成等场景的独特优势，为智能体精准匹配最合适的模型。在参数配置上，可调节模型类型参数，因应不同架构与训练数据特性；操控随机性参数，决定输出是保守准确还是创意多样；调整核采样参数，把控文本生成的多样性和质量；设定单次回复最大token数，限定回复长度；设置对话轮次保留数，强化上下文理解；确定知识库检索的RAG范围，高效利用历史对话信息。同时，支持用户手工切换模型与自定义参数，灵活优化智能体性能。

（1）模型选择和模型参数配置

模型类型多样，基于不同架构与训练数据，适用于不同任务，提供全面灵活的模型选择和模型产生配置能力。可配置随机性参数，控制输出确定性与多样性；通过核采样控制生成文本质量与多样性。能设置单次回复最大token数，满足不同文本长度需求。还可设置对话轮次保留数和知识库检索的历史对话轮数，提升模型对上下文的理解与检索准确性。

1）模型类型（Model）：

不同的模型类型基于不同的架构和训练数据，具有不同的性能特点。某些基于Transformer架构的模型在语言翻译任务中表现卓越，而另一些专门针对问答系统训练的模型则在知识检索和回答准确性方面更具优势。

2）随机性（Temperature）

此参数控制着模型输出的随机性。较低的温度值会使模型输出更加确定和保守，倾向于选择概率最高的答案；而较高的温度值则会增加输出的多样性和随机性，可能会产生更具创意但也可能不太准确的答案。在不同的应用场景中，需要根据具体需求调整温度值。在需要准确答案的任务中，如法律文件分析或医疗诊断，应设置较低的温度值；而在创意生成任务中，如广告文案创作或艺术设计，可以适当提高温度值以获得更多的创意灵感。

3）核采样（TopP）

TopP参数用于控制模型在生成文本时的采样策略。它限制了模型从概率分布中采样的范围，只选择概率累计达到一定阈值（TopP值）的部分进行采样。通过调整TopP值，可以控制生成文本的多样性和质量。较小的TopP值会使模型更加聚焦于高概率的单词，生成的文本可能更加保守和常见；较大的TopP值则会增加低概率单词的出现机会，使生成的文本更加多样化。

4）单次回复最大token数（Max_Tokens）

这个参数决定了模型在一次回复中可以生成的最大字符数或标记数。在实际应用中，需要根据具体任务和需求来设置合适的Max_Tokens值。如果生成的文本需要简洁明了，如短消息回复或标题生成，可以设置较小的Max_Tokens值；而对于长篇文章创作或详细的问题解答，则可能需要较大的Max_Tokens值。

5）对话轮次保留数

保留一定数量的对话轮次可以让模型更好地理解对话的上下文，从而提供更准确和连贯的回复。对话轮次保留数的设置需要考虑到计算资源和存储限制，以及对话的复杂性和长度。在一些需要长期记忆和上下文理解的场景中，如客服对话系统或智能助手，可以适当增加对话轮次保留数；而在简单的问答任务中，可以减少保留的对话轮次以提高效率。

6）知识库检索场景带入向量检索的历史对话轮数（RAG范围）

在涉及知识库检索的应用中，引入向量检索可以提高检索的准确性和效率。通过设置合适的历史对话轮数（RAG范围），可以让模型更好地利用过去的对话信息来进行知识检索和回答问题。在一个技术支持场景中，如果用户提出的问题与之前的对话有关，模型可以通过检索历史对话轮数中的相关信息来提供更准确的解决方案。

（2）手工切换模型和自定义模型参数

在实际应用中，不同的任务和场景可能需要不同的模型或参数设置。支持手工切换模型和自定义模型参数可以让用户根据具体需求灵活地调整智能体的性能。在进行不同类型的文本生成任务时，用户可以根据任务的要求选择不同的模型，并调整相应的参数，以获得最佳的生成效果。同时，自定义模型参数也可以让用户根据自己的经验和偏好来优化模型的性能，提高智能体的工作质量。

合理地选择大模型并进行适当的模型配置，对于提升智能体在特定应用场景的工作质量至关重要。通过深入了解不同大模型的特点和优势，以及掌握模型配置参数的作用和调整方法，用户可以更好地利用智能体为各种任务和应用提供高效、准确的服务。

3、提示词编辑

提供提示词在线编辑，用户可依据实际需求，实时对提示词进行灵活调整，以契合不同应用场景，达成应用功能的个性化定制。提供提示词指导说明，从角色设定、能力赋予、工作逻辑构建及约束条件设置等维度，为用户提供详尽的编写指引，助力用户生成高质量提示词，优化应用功能实现效果。拥有提示词模版库，涵盖各领域及任务类型的优化验证模板，用户能按需选取，快速为应用赋予相应特性。依托AI技术实现提示词完善功能，AI基于用户输入及应用特性，深度分析后智能生成丰富、精准的提示词，有效提升用户编写效率。

从角色方面来看，合适的提示词可以让应用在特定场景中扮演特定的角色，在教育类应用中，提示词可以将应用设定为教师的角色，为学生提供指导和解答问题；在商务办公类应用中，提示词可以使应用成为高效的助手，协助用户进行文档处理、日程安排等工作。

在能力方面，通过精心设计的提示词，可以为应用赋予强大的功能。比如在图像识别应用中，特定的提示词可以提升应用对不同物体、场景的识别准确率；在自然语言处理应用中，恰当的提示词可以增强应用对文本的理解和生成能力。

工作逻辑方面，提示词可以决定应用在处理任务时的流程和方式。在任务管理应用中，提示词可以设定应用按照优先级、时间顺序等不同逻辑来安排和提醒用户完成任务。

约束条件方面，提示词可以限制应用的行为范围，确保应用在安全、合规的框架内运行。比如在金融类应用中，提示词可以设置严格的权限控制和数据安全约束，保护用户的财产信息。

（1）提示词在线编辑

支持对提示词进行在线编辑，用户可以根据实际需求随时调整提示词，以适应不同的使用场景。在教育类应用里，能将提示词修改为让应用扮演教师角色，为学生精准指导、答疑解惑；在商务办公场景下，可调整提示词使应用高效协助文档处理、日程安排等，实现按需定制应用功能。

（2）提示词指导说明

提供提示词编写的指导说明，可以帮助用户更加准确地表达自己的需求，从角色设定、能力赋予、工作逻辑构建以及约束条件设置等方面，为用户提供详细指引。帮助用户更精准地将自身需求转化为有效的提示词，从而提高提示词质量，让应用更好地实现特定角色与功能，提升使用效果。

（3）提示词模版库

提供导入模板库中的提示词模板功能。模板库可以包含各种经过优化和验证的提示词模板，涵盖不同的应用领域和任务类型。用户可以根据自己的需求选择合适的模板，快速为应用赋予所需的角色、能力和工作逻辑。

（4）提示词AI优化

基于用户的简单输入，借助AI辅助来完善提示词，当用户仅给出简单输入时，借助强大的AI辅助就能完成提示词的完善。AI会深度分析用户输入内容以及应用本身的特点，比如考虑应用所属的领域是教育、商务还是图像识别等，以及应用要实现的具体功能。基于此，AI智能地生成更为丰富、准确的提示词。这不仅节省了用户编写提示词的时间和精力，还能让应用更精准地扮演特定角色、具备相应能力，帮助用户充分发挥应用的各项功能，显著提升使用体验。

4、应用配置

支持插件与工作流的灵活调整，通过知识库检索策略优化与无召回回复设计保障知识服务连续性；结合变量与数据库管理实现用户行为短期记忆与长期数据深度分析，支撑个性化交互；对话设置通过开场白引导、提问建议生成及知识溯源提升体验；内容审查依托敏感词库与多维度规则确保输出合规；问答库与术语库的绑定强化行业专业性，触发器机制实现定时任务自动化执行。整体构建起功能可定制、服务精准化、内容安全可控的智能体配置框架，满足政务、教育、医疗等垂直领域复杂任务需求，平衡灵活性与安全性，助力智能体高效适配多样化业务场景。

（1）添加和删除插件、工作流

能够灵活切换到插件、工作流的编辑器创建和调整功能，赋予了智能体高度的灵活性与可扩展性。用户能够根据具体任务需求，灵活地添加或删除插件、工作流。同时，还能无缝切换到插件、工作流的编辑器，对其进行创建、调整等操作，以实现功能的优化和定制，让智能体更好地适应不同场景，完成更为复杂的任务。

（2）绑定知识库

配置知识召回、无召回回复、引用来源等相关参数，针对不同应用场景配置不同的检索策略；通过配置知识召回参数，可精准定位所需知识。面对无召回情况，能设置合理回复，避免应用“失语”。同时，针对引用来源参数的设定，能明确知识出处。依据教育、商务、医疗等不同应用场景的特性，配置与之适配的检索策略，提升知识获取的效率与精准度。

（3）新增和删除变量、数据库

在智能体应用配置中，新增和删除变量、数据库功能为个性化服务筑牢根基。变量可对用户近期浏览记录、偏好选择等信息进行短期记忆，助力智能体及时响应。数据库则能长期存储用户基本信息、历史交互数据等，用于深度分析。通过灵活地新增和删除变量、数据库，智能体得以更精准地提供个性化服务，满足用户多元需求。

（4）对话设置

预设多个开场白问题，支持在应用回复后自动根据对话内容提供多条用户提问建议；支持在问答回复场景显示知识引用来源的开关设置（如知识库片段引用出处等），方便用户溯源智能体回复内容的出处。

（5）内容审查

在智能体应用配置里，内容审查功能保障了模型输出安全。通过维护敏感词库，模型可规避不当信息输出。支持设置内容审查开关，灵活决定是否开启审查流程。能够制定丰富的审查规则，支持多组关键词输入，并针对每组关键词精准勾选输入或输出审核，全方位守护内容合规性。

（6）绑定问答库

在进行内容检索时，可优先从问答库中召回信息。问答库经专门整理，针对常见问题及优质解答进行了汇总，相比传统知识库，能让智能体给出的回复更加精准、贴切，极大提升用户交互体验，满足用户对准确答案的急切需求。

（7）绑定术语库

用户可便捷配置所在行业常用的术语、黑话等，使大模型不再局限于通用语言理解。在处理业务相关问题时，能够结合行业特性，给出更符合实际业务需求的解答，实现技术与业务的深度融合，增强智能体在专业领域的实用性。

（8）绑定触发器

在实际业务环境中，绑定触发器为工作流和任务执行提供了高效自动化手段。用户可根据业务流程设定定时触发条件，让其按时执行工作流或具体任务，无缝替代传统定时任务。无论是定期数据更新、任务提醒，还是周期性业务流程推进，都能精准把控，提升工作效率与业务执行的稳定性。

5、调试与预览

由于智能体的输出受到多种因素的影响，如数据质量、模型参数、工作流设计等，很容易出现输出不符合预期的情况，因此搭建智能体是一个复杂的任务。回答与问题不符可能是由于模型对问题的理解不准确、知识库中缺乏相关知识或者工作流中的逻辑错误导致的。此时，通过全链路调试可以快速定位问题所在，从而有针对性地修改智能体流程。这不仅可以提高开发效率，还可以减少因问题排查不及时而带来的损失。

在复杂的智能体系统中，用户请求的处理涉及多个环节和组件，全链路调试允许用户在调试页面查看每一条用户请求从输入到响应的全流程，模型调用调试能评估模型性能，助力判断是否需更换或优化模型。调试火焰图/调用树展示时间、响应、token消耗等数据，助开发者了解各环节处理时长、判断准确性、控制资源消耗，为智能体优化提供依据。

（1）模型调用调试

模型调用是智能体处理请求的核心环节之一，不同的模型可能具有不同的特点和适用场景。通过查看模型调用的详细信息，开发者可以评估模型的性能，判断是否需要更换或优化模型。配置的工作流则决定了请求在智能体系统中的流转路径，了解工作流的运行情况有助于发现流程中的瓶颈和不合理之处。知识库作为智能体的知识储备，其准确性和完整性直接影响到智能体的响应质量。查看知识库的使用情况可以帮助开发者及时更新和扩充知识，提高智能体的智能水平。

（2）调试火焰图/调用树

调试信息展示每个调用链和火焰图节点的相关数据，为开发者提供了丰富的性能指标。时间数据可以帮助开发者了解每个环节的处理时间，找出耗时较长的节点进行优化。响应数据则反映了智能体对请求的处理结果，通过分析响应数据可以判断智能体的准确性和可靠性。token消耗是衡量智能体资源使用情况的重要指标，合理控制token消耗可以降低成本，提高系统的可持续性。

全链路调试功能为智能体的开发、运维和优化提供了强大的支持，有助于提高智能体的质量和性能，满足不断增长的用户需求。

6、应用发布

支持多版本管理与还原，记录版本变更，可回滚保障服务。能发布到智能体中心，便于集中管控。提供URL形式发布，用户凭链接即可便捷访问。支持API形式发布，保障调用安全。提供发布前审批功能，由管理员审核合规性等，确保智能体契合需求，维护应用生态健康。

（1）多版本管理和还原

应用发布环节中，支持对应用进行多版本发布管理，详细记录每个版本的修改情况，方便开发者回溯查看。当新版本出现问题时，能轻松做版本回滚操作，快速恢复到之前稳定版本，保障应用的正常运行与服务连续性，降低因版本变更带来的风险。

（2）发布到智能体中心

在智能体开发完成后，提供发布到智能体中心能力。在智能体编排页面，开发者只需单击发布按钮，随即填写表单，详细录入智能体相关信息，如功能介绍、适用场景等，完成后即可将智能体成功发布到智能体中心，便于集中管理与统一调配。

（3）URL形式发布

提供URL形式发布能力，智能体开发完成后可生成专属链接。用户通过该URL，能直接在浏览器等应用中访问智能体服务。这种发布方式简单便捷，无需复杂的系统对接流程，能快速调用智能体功能，实现高效交互与便捷服务。

（4）API形式发布

智能体发布之后，支持将智能体发布为对应的后端服务API或者webAPI，如果为webAPI，第三方用户可以通过该智能体链接进行轻松访问；如果发布的为后端服务API，构建者可以自己设置对应的API密钥，后续通过API服务调用的时候可以基于密钥保证调用的安全性

（5）支持发布前的审批

确保发布的智能体符合政府各层管理的需求，平台提供管理员审核功能，审核内容涵盖智能体功能合规性、安全性以及是否符合企业业务战略等。审核通过后，方可公开给政府部门用户使用，保障内部应用生态的健康有序。

智能体创建的具体功能组成如下：

      - 5.7.1.1智能体类型

用户创建智能体时的核心选择模块，支持三种类型：对话型，采用一问一答模式持续对话，适用于客服问答、知识查询等基础或日常业务流程；对话流型，通过编排工作流实现，严格按照固定业务流程执行，具备多轮对话能力和长期记忆功能，适合需要持续交互和知识积累的复杂场景；流程编排型，直接将构建的工作流发布使用，适用于审批流程、数据处理等复杂流程自动化场景。

      - 5.7.1.2创建智能体

提供自然语言交互与低代码编辑界面创建智能体，可配置应用分类及服务对象范围；支持对话生成智能体，能跳转编辑并设置模板；低代码编辑界面可便捷完成模型选择等操作，具备调试预览能力；还能通过用户简单描述，以对话式创建方式自动生成智能体的prompt提示词。

（1）创建智能体

具备自然语言交互与低代码编辑界面两种智能体生成方案，支持配置智能体应用分类，能够按照部门、用户、对外公开等不同维度设置智能体应用服务对象的范围。

（2）对话生成智能体

通过自然语言交互，快速生成一个智能体应用，并能在界面中跳转到智能体中进行编辑，支持智能体应用模板的设置和智能化生成。

（3）智能体可视化编辑

通过低代码编辑界面，能够进行模型选择、提示词编写、插件和工作流添加、变量和数据库配置、知识库绑定等便捷操作，并能提供调试与预览能力，助力智能体高效率生成。

      - 5.7.1.3导入智能体

支持上传智能体文件包（DSL）、导入依赖组件、设置智能体名称、设置智能体功能介绍、设置智能体Logo和导入新版本支持上传不同ID的智能体。

      - 5.7.1.4智能体编排

智能体编排是智能体搭建的核心编辑模块，支持单Agent与多Agent两种模式。单Agent模式下，可配置提示词（支持自动优化与模板）、变量、知识库（支持向量/全文/混合检索及相似度设置）、数据库、插件、工作流、问答库等原子能力，并设置对话开场白、引用归属、对话建议、语音交互及内容审查规则。多Agent模式则支持在画布上添加多个Agent节点，通过“适用场景”和“全局跳转条件”实现协同分工，可配置各节点的模型、技能与对话逻辑。该功能还提供调试与预览能力，支持模型参数调优、调用链tracing及文件上传，助力开发者高效构建与优化智能体。

      - 5.7.1.5智能体发布

智能体发布是智能体从开发到应用的关键枢纽，支持多渠道交付与全生命周期管理。它可将智能体发布至智能体中心（可选公开/私有配置，公开配置支持完整复制）、飞书/微信、Web服务及API，并提供WebSDK支持动态传参与嵌入网站。发布流程中支持发布前审批（可配置是否开启），并具备多版本发布管理能力，可查看发布历史、回滚至历史配置。此外，还支持Web服务访问控制（公开访问、平台认证用户、指定用户）、发布到智能体中心时选择可见范围（全部/部分可见），以及智能体配置的导出与导入，确保应用安全、可控地落地。

      - 5.7.1.6智能体调试

‍智能体调试是智能体开发的核心测试模块，支持多模型切换与参数设置（如随机性、核采样、RAG范围），提供平衡、创意、精确三种预设模板。支持语音开关、变量值设置、技能管理（触发器）及agent思考方式（react、function_cAIl等）与迭代次数配置。调试预览区可计算token与耗时，支持文件上传（文档、图片、音频）、快捷指令输入及思维链展示，用户点踩时可收集内容反馈，高效定位与优化智能体问题。

      - 5.7.1.7调用链tracing能力

调用链tracing能力是智能体运行的全链路可视化追踪工具，可收集Root、LLM、工作流、插件、知识库等所有组件的输入输出与性能数据。列表支持切换RootSpans、LLMCAIls、AILSpans类型，支持按时间、智能体名称、输入输出等多维度组合搜索。详情页提供调用树、火焰图两种可视化模式，展示各节点的耗时、status、输入输出代码及首字符回复时间等关键参数，支持查看链路反馈（用户/管理员反馈）及元数据（链路id、跨度id等），辅助深度排查与性能优化。

      - 5.7.1.8智能体统计

智能体统计是智能体运行状态的综合分析模块，提供数据分析看板，展示全部消息数、互动用户数、平均会话互动数、费用消耗、Token总量、输出速度及用户满意度等关键指标，支持自定义时间范围查询。包含日志与标注功能，可查看全量对话历史、用户反馈（点赞/踩）及调用数据tracing，并支持对话记录导出。还提供内容审核记录查询，按关键词、输入/输出匹配筛选，以及智能体QPS限流与大模型安全统计功能（依赖安全防火墙）。

      - 5.7.1.9智能体概览

智能体概览是智能体基础信息与访问配置的统一入口，展示智能体名称、描述、类型、使用模型、所有者及创建时间。提供前端访问URL，支持开启/关闭Web服务与刷新链接；预览功能可直接体验对话，支持token计算、耗时计算、点赞及多轮对话；支持开启/禁止后端API服务调用，提供API密钥管理（创建、复制、作废，支持设置有效期），并支持通过WebSDK将智能体快速嵌入网站（全页面或悬浮球形式）。

      - 5.7.1.10智能体操作

智能体操作是智能体生命周期管理的基础功能集，支持复制智能体以快速创建副本、删除废弃智能体、将智能体跨个人/团队空间复制共享，以及通过名称快速查询智能体。还支持对智能体进行收藏/取消收藏，方便后续快速访问与管理。

    - 5.7.2插件

支持多格式插件导入，方便用户上传OentApi类型的json、yaml格式插件，拓展智能体能力。允许用户基于已有服务自定义创建插件，完成相关配置与调试。提供导入API参数配置流程，导入后可调试发布。发布插件才能被智能体调用，且可选择发布至插件中心共享。支持插件导入和导出，以json格式助力跨平台迁移。平台还内置共享插件，通过自定义上架与合作构建插件池，供用户按需授权调用。

      - 5.7.2.1插件中心

‍插件中心是插件功能的核心入口，提供两种访问路径：一是通过“应用>插件”菜单，支持按分类、权限筛选及关键词搜索，展示插件描述、标签、引用数等信息，部门插件需授权方可使用；二是通过“探索>插件中心”菜单，默认展示全部插件，可查看收藏与提交记录，支持按授权状态筛选及按发布时间、受欢迎程度排序，还能对插件进行收藏操作。

      - 5.7.2.2自定义插件创建

自定义插件创建支持手动创建API插件与接入多智能体编排插件。创建API插件时，需填写名称、描述、logo、URL、Header列表及授权方式（含APIKey、BasicAuth、OAuth2等），并手动创建工具，配置工具名称、路径、请求方法、输入输出参数及流式输出设置；接入多智能体编排插件则需配置传输方式（STDIO/SSE/StreamableHTTP）、命令参数（如适用）、环境变量及认证类型，创建后可同步工具列表并进行调试。

      - 5.7.2.3导入自定义插件

导入自定义插件支持将外部API插件快速接平台。用户需在自定义插件页面，通过“导入插件”按钮选择“单个文件导入”或“批量导入数据”，支持上传符合OpenAPI3.0定义的JSON或YAML格式文件（单个文件不超过2MB）。导入后，系统会解析插件配置，用户可进一步创建或导入工具，并支持对工具进行调试、启用/禁用及复制等操作。

      - 5.7.2.4自定义插件操作

自定义插件操作是平台支持用户管理自定义插件的功能模块。用户可对插件进行编辑（修改名称、描述等）、删除、导出操作，已发布插件支持上架至插件中心供其他团队使用，上架时需选择分类并填写描述。该模块还提供插件内工具的管理功能，包括编辑工具、删除工具、Debug工具、启用/禁用工具及查看工具被智能体的引用数等。

    - 5.7.3工作流

工作流将不同功能节点组合成一个预定义的多任务处理流程，这一设计理念源于对复杂业务流程的深入理解和优化需求。在实际应用场景中，许多任务往往不是单一的操作，而是由多个步骤组成的复杂流程。一个问题可能需要经过问题识别、信息检索、专家咨询、解决方案生成和反馈等多个环节。通过工作流，这些不同的功能节点可以被有序地组织起来，形成一个连贯的处理流程，确保每个环节都能高效地执行。

工作流管理将不同功能节点有序组合成复杂任务处理流程，增强智能体对复杂任务的理解与执行能力。支持添加、复制、删除工作流，满足业务变化需求。利用低代码构建工作流，简化开发流程。提供灵活节点连接，实现复杂业务逻辑。具备丰富的工作流节点配置，涵盖多种类型节点。同时支持工作流调试、发布及导入导出，全方位提升工作流构建、优化及应用的效率与质量。

通过工作流模式创建智能体的基本流程如下：

1、工作流编辑

工作流编辑支持动态调整工作流结构，添加新功能节点拓展处理能力（如软件开发中添加安全审查节点），复制功能快速创建相似模板加速项目启动，删除冗余节点优化流程以提升效率。用户可灵活应对业务变化的能力，通过模块化调整实现流程的精准适配与资源优化，助力高效完成复杂任务。

添加、复制和删除工作流功能赋予用户高度灵活性。面对不断变化的业务需求，添加操作可引入新功能节点，拓展工作流处理能力，在软件开发流程中添加安全审查节点。复制操作便于创建相似工作流模板，加快项目启动，如复制开发流程用于类似项目。删除操作能去除冗余节点，使工作流简洁高效，契合特定项目需求，避免资源浪费，全方位助力工作流优化。

在软件开发项目中，工作流可以用于管理整个开发流程，从需求分析、设计、编码、测试到部署。通过添加新的功能节点，如安全审查或性能优化，可以不断完善开发流程。复制工作流可以用于创建类似项目的开发流程模板，加快项目启动速度。删除不必要的功能节点可以使工作流更加贴合特定项目的需求，避免资源浪费。

2、低代码构建工作流

低代码构建工作流功能极大简化开发流程。借助这一技术，用户无需大量编写代码，通过平台提供的流畅画布拖拽体验和优化后的交互界面，即可轻松搭建工作流。用户可自由拖拽各类功能节点，按照业务逻辑进行组合，快速创建和调整应用流程。这不仅降低了开发门槛，让非专业开发人员也能参与工作流构建，还提高了开发效率，节省时间成本，加速业务流程落地与优化。

3、节点连接

工作流通过将不同功能节点组合成预定义的多任务处理流程，为智能体应用处理流程型复杂任务提供了强大的支持。支持添加、复制和删除工作流等操作，进一步增强了工作流的灵活性和适应性，满足了不断变化的业务需求。在实际的构建过程中，用户可以自由连接不同的流程节点，实现复杂的业务逻辑。支持用户通过拖拉拽的形式完成节点之间的链接，节点之间可以支持串行，并行等不同的几种形式。

4、节点配置

工作流节点配置涵盖多种类型节点，包括起始与结束节点把控流程；大模型、代码、知识库节点处理功能需求；循环、选择器节点构建逻辑分支；插件、工作流、智能体、消息节点扩展能力。还具备工作流调试、发布、导入导出功能，确保工作流构建、验证、管理及移植的高效与可靠。

      - 5.7.3.1创建工作流

工作流的基础创建入口，用户需填写工作流名称（2-128字符，由中文、字母、数字、连接符组成，不可与已有智能体名称重复）、描述（1-500字符，让大模型理解调用场景）及logo（支持自定义上传png/jpeg等格式，最大2M），创建完成后显示在工作流管理列表中。

      - 5.7.3.2导入工作流

实现跨环境工作流迁移的核心功能，支持本地上传JSON格式的配置文件，填写名称后即可导入。系统仅解析平台导出的工作流，导入后可进行编辑与发布，助力用户快速复用成熟工作流模板。

      - 5.7.3.3工作流配置及调试

工作流搭建与优化的核心模块，支持试运行、发布及强制发布，可拖拽移动节点布局。提供开始节点（支持文件上传调试）、结束节点（特定场景流式输出）、LLM节点（参数配置与图文理解）、Code节点（Python/JS代码调试）、工具节点、条件判断节点（多条件）、知识库/问答库/术语库/智能体/意图识别/循环/数据库等丰富节点，支持两级嵌套、节点连线与输入输出关联。具备单节点调试、手动中断、节点异常忽略、多版本管理（查看/回滚）及上次运行结果查看能力，保障工作流稳定高效落地。

    - 5.7.4知识库管理

大模型的出现彻底改变了知识管理的模式，通过简单的交互方式（对话+依据）直接提供准确的知识要点，极大地提高了知识的利用率。因此，政府部门在训练行业垂直大模型智能问答系统时，通常需要通过微调大模型或外挂知识库的方式来提高模型问答的准确度。

基于RAG增强检索优化构建，提升大模型问答质量。支持多样数据上传，涵盖本地与在线资源，能处理各类文件格式并进行向量化。可对接外部数据源拓展知识储备，构建标签体系助力高效管理。具备批处理、迁移、分割功能，提供多种召回方式满足不同检索需求，还支持命中测试与文件管理，全方位提升知识库的构建、维护与应用效率。

      - 5.7.4.1知识库

知识库功能是智能体的核心知识存储与检索模块，支持导入通用文档（如PDF、Word、网页）、表格（如Excel）、Markdown、JSON及视频等多种格式文件，并可对接第三方文件源。它提供自动与自定义两种分段方式，支持向量、全文及混合三种检索模式，可设置标签过滤、访问权限与文档有效期，还具备命中测试与分段管理能力，能为智能体提供精准的知识增强支持。

      - 5.7.4.2问答库

问答库功能专注于处理业务高频问题，通过将标准问答对录入系统，实现用户提问的毫秒级精准匹配与直接回复，有效避免大模型生成的不稳定性、耗时及Token消耗问题。该功能支持单个或批量导入问答对，可设置相似问、标签与有效期，并提供问答对的启用/禁用、编辑、删除及命中测试等管理操作，确保智能体回答的高效与稳定。

      - 5.7.4.3术语库

术语库功能旨在补充AI的领域知识，辅助其精准理解业务。它支持语义类与表达式类两种术语：语义类术语可改写用户问题，消除歧义；表达式类术语则能在调用数据库时辅助生成SQL。该功能支持新增、批量导入术语，可设置启用/禁用状态，并提供编辑、删除及命中测试等管理功能，有效提升智能体对专业术语的理解能力。

      - 5.7.4.4数据源

数据源功能是连接外部知识系统的桥梁，允许用户通过API接口配置接入第三方知识库。用户需填写数据源名称、描述，并配置API接口参数（支持GET、POST等请求方法）、认证方式（如APIKey、OAuth2.0）及分页设置。配置完成后可进行调试，确保数据源连通性，为智能体提供实时、动态的外部知识支持。

    - 5.7.5数据库

为结构化数据提供了完整的生命周期管理方案，支持两种数据接入模式。在数据表管理上，用户可以便捷地导入、编辑、删除数据表，并能为列添加详细描述以提升智能体的SQL生成准确性。系统提供了精细化的权限管控，可针对特定用户、组织或用户组设置数据表的访问权限，保障数据安全。此外，还支持数据库的导入导出功能，便于数据在不同环境或租户间的迁移。

      - 5.7.5.1创建数据库

创建数据库功能是数据应用的基础创建入口，支持两种类型：上传数据表（通过上传CSV/Excel文件创建，数据存储在平台内置DB，单文件≤50MB，支持多sheet）和外部直连数据库（连接已有业务数据库，仅保存表结构用于生成SQL，支持MySQL、PostgreSQL、Oracle等多种类型，需配置host、端口、账号密码并通过连接测试）。创建时需填写名称、描述并上传logo。

      - 5.7.5.2数据表管理

数据表管理是数据库的数据维护核心功能，支持导入CSV/Excel表格数据（单文件≤50MB，单表≤20列），可修改表头与字段描述以优化SQL生成。提供数据校验（格式校验）、追加数据（仅上传数据表支持，需列名与结构一致）及单表数据预览。支持数据表编辑（修改列描述）、删除（仅上传数据表支持）及终端用户访问权限控制（配置用户/组织/用户组白名单）。

      - 5.7.5.3数据库操作

数据库操作是数据库的全生命周期管理功能，支持编辑数据库基础信息（名称、描述、logo）、删除数据库及跨环境迁移。迁移通过导入/导出targz格式文件实现（单文件≤300MB），其中上传数据表类型支持导出，外部直连数据库因依赖连接凭证不支持导出。还可对数据表进行批量导入导出操作，助力数据在不同环境间高效复用。

    - 5.7.6提示词

预置了在平台应用中表现优异的提示词，以公用模板库形式面向全平台用户开放调用。该库极大提升了用户创建智能体的效率，无论新手还是资深开发者，都能从中快速获取适配模板，推动智能体开发进程，同时支持多种模板管理操作，支持新建、编辑、发布、审核发布、下架和删除提示词模板。

      - 5.7.6.1创建提示词模板

用户可依据自身业务场景需求新建提示词模板。在新建过程中，可针对特定应用领域，如电商营销、法律事务咨询等，详细定义智能体的角色定位、期望具备的能力、执行任务的逻辑以及需遵循的约束条件。通过自定义输入提示词内容，构建满足独特业务需求的全新模板，丰富模板库资源储备。包括模板名称和模板内容，支持变量解析。

      - 5.7.6.2模板操作

是提示词模板的全生命周期管理功能，支持对模板进行编辑、复制、删除操作，可按创建时间倒序/正序展示模板列表，支持通过名称模糊搜索快速定位模板。点击模板标题可弹窗查看详情，支持对提示词进行复制与编辑，助力用户高效维护模板资源。

1、编辑提示词模板

当既有模板无法契合业务变化时，用户能对模板进行编辑。可灵活调整模板中的角色设定，将智能助手的角色从通用型改为行业专家型；优化能力赋予部分，提升智能体在专业领域的分析、判断能力；还能对工作逻辑进行完善，使任务执行流程更贴合实际业务流转，确保模板始终适配应用场景的动态变化。

2、发布提示词模板

用户完成提示词模板的新建或编辑后，可提交发布申请。发布操作使模板进入待审核状态，在该阶段，模板信息会被系统记录并等待审核流程启动，以便后续由平台专业人员对其进行全面评估，为模板正式进入公用库做好准备。

3、审核发布提示词模板

平台会安排专业人员对提交发布的提示词模板进行严格审核。从模板内容的合规性、在实际应用中的有效性，到是否具备创新性等多个维度进行考量。审核通过的模板将正式发布至公用模板库，供全平台用户调用，确保库内模板质量上乘、实用性强，为用户提供可靠的模板资源。

4、下架和删除提示词模板

若模板因业务调整、内容过时或存在缺陷等原因不再适用，用户可申请下架处理。对于毫无保留价值的模板，可执行删除操作。这一机制能够及时清理模板库，防止低质量或过期模板干扰用户选择，维持模板库的高效有序，助力开发者迅速定位优质模板。

      - 5.7.6.3模板使用

是将提示词模板应用于智能体的核心环节，在智能体编排的提示词设定阶段，用户可直接选择已创建的提示词模板，无需重复配置指令与约束，实现模板的复用与标准化，确保智能体回复风格与逻辑的一致性。

    - 5.7.7团队空间

团队空间是一个协作平台，团队成员可在其中共享智能体、插件、工作流、知识库、提示词模板、评测与对比等资源，并进行实时沟通协作、跟踪项目进度与任务分配。平台提供安全的访问控制和权限管理，支持创建、编辑、删除团队空间及添加成员，并可查看空间维度的LLM用量统计。该功能便于团队共同搭建智能体，实现高效协同开发与资源沉淀。

      - 5.7.7.1团队空间创建

管理员需在平台首页左上角空间下拉框中选择“创建团队空间”，在弹窗中填写必填的空间所有人（默认为当前用户，可搜索更换）、团队空间名称（2-63字符，由中文、字母、数字及连接符组成，不可重复）、空间logo（支持平台预置或上传本地图片，最大2M），并可补充非必填的空间描述（不超过500字符），完成后即可在空间列表中管理。

      - 5.7.7.2团队空间能力

实现团队共享与协作的核心支撑。创建团队空间后，团队成员可在空间内共享智能体、插件、工作流、知识库、提示词模板、评测与对比等所有资源，实现实时团队沟通、协作及项目进度跟踪。团队空间拥有与个人空间完全一致的功能能力，包括智能体编排、插件开发、工作流搭建、提示词模板使用及评测对比等全套开发能力，为团队共同搭建智能体提供平台保障。

      - 5.7.7.3团队空间管理

团队空间全生命周期管理的功能集。在空间设置中，可编辑修改空间所有人、名称、logo及描述；添加成员时，可搜索用户、组织或用户组，授权预置角色（管理员、普通成员、只读成员）或自定义角色，并可限定成员仅能访问指定资源；还支持删除团队空间，以及查看空间维度的LLM用量统计，实现安全可控的团队协作管理。

      - 5.7.7.4探索

快速对话，支持用户通过一句自然语言描述即可创建专属的AIAgent。

智能体中心，用户可浏览、体验官方及其他开发者发布的各类智能体，并支持收藏、复制与分享。

插件中心，提供丰富的插件资源，帮助拓展智能体的功能边界；

模型广场，汇聚各类大模型服务，支持API在线调用与实时体验

探索功能旨在降低AI应用门槛，让用户能快速探索、试用并整合各类AI能力。

    - 5.7.8智能体后台管理

面向租户管理员的核心运营与管控平台，主要包含七大模块：模型管理，支持增删改查系统可用模型，设置默认模型、权限及Token包计费；智能体管理，可查看平台所有智能体列表及用量统计，支持下架、用量限制、QPS限流及模板安装；内置插件管理，负责插件标签设置、上架下架及租户级别授权；系统配置，包括知识库应用配置、资源大小限制、Code依赖包及语音服务管理；干预规则管理，支持租户维度规则的创建、编辑、禁用及批量导入；发布管理，管理内置及自定义渠道的接入、配置与禁用；智能体用量分析，提供租户维度的空间、开发者数量及各类资源的用量统计与趋势分析。

      - 5.7.8.1模型管理

支持导入、创建、编辑、删除及设置默认模型，可添加自定义角标与详细介绍。支持按Token或图片两种单位计费，提供Token包用量查看。模型权限分为私有（按工作空间授权）与公开（全租户默认可用），支持权限切换，确保租户内模型资源的可控与高效复。

      - 5.7.8.2智能体管理

管理员全局管控智能体的核心功能，可查看平台所有智能体列表及用量统计，支持下架/批量下架智能体以控制可见性。提供智能体用量管理，支持按小时/天/周/月设置Token用量限制，并可对智能体进行单个或批量QPS限流，有效管理成本与系统负载。

      - 5.7.8.3内置插件管理

管理员统一管理系统预置插件的功能模块，支持对插件进行标签设置、上架/下架操作，并可进行租户级别授权。授权后的插件租户内所有用户可直接调用，无需重复授权，提升插件分发与使用效率。

      - 5.7.8.4系统配置

租户级全局参数配置中心，支持知识库应用授权、资源大小限制设置，以及PythonCode依赖包的上传、安装与卸载管理。还可配置语音服务模型，收敛公告与知识库相关配置，确保平台基础能力的稳定与合规。

      - 5.7.8.5干预规则管理

租户维度的内容安全全局管控功能，支持创建、编辑、启用/禁用及删除干预规则。规则可设置匹配关键词、匹配范围（输入/输出）及预设回复，支持批量导入，确保所有智能体均遵循统一的安全规范。

      - 5.7.8.6发布管理

智能体发布渠道的统一管控模块，支持查看与管理内置及自定义渠道，可创建、配置、禁用/启用及删除自定义渠道。支持为各渠道单独配置发布审批流程，确保智能体发布的规范与可控。

      - 5.7.8.7智能体用量分析

租户维度的综合运营数据看板，展示空间数量、开发者数量、智能体数量、对话数、会话数等核心指标。提供智能体、插件、工作流、数据库等资源的调用趋势图与TOP排行榜，支持按租户/空间维度查看Token用量及资源使用情况，辅助运营决策。

  - 5.8安全能力中心

安全能力围绕智能体平台建设中的大模型服务与AI能力平台两大核心基础设施，构建了四层递进式安全防护体系，实现从模型底层到智能体应用的全链路安全保障，确保大模型应用的可用、完整、保密、合规。

防护体系自下而上分为四大层级，与业务场景深度耦合：

1、大模型机密计算：为云端大模型推理提供底层安全底座，保护用户数据安全，防止数据泄露风险。

2、大模型应用安全：为业务侧大模型应用提供全场景防护，防止遭受攻击与数据泄露的安全风险，确保大模型安全可用，数据防泄露与内容安全合规

3、智能体身份安全：为智能体访问与操作提供权限管控防线，建立用户与智能体的身份关系，为智能体应用提供基于身份的授权管理；

4、智能体安全管理：为全网智能体资产提供统一安全运营管控，帮助用户提供智能体的统一安全态势、安全风险扫描与持续风险评估，以及知识库安全保护，建立智能体的安全可视化管理和风险可控。

四层架构相互协同，形成“底层数据保护—应用风险防护—身份权限管控—风险持续治理”的闭环安全体系，全面覆盖数据、大模型、权限和资产的四大安全维度。

    - 5.8.1智能体安全防护平台

    - 5.8.1.1智能体安全管理平台

智能体安全管理平台是针对智能体开发、上线、运行全生命周期的安全管理方案，旨在建立智能体安全态势感知与管控能力，通过“资产清点—风险扫描—运行防护—持续评估”的闭环机制，降低智能体自主执行可能带来的安全风险。本平台可对接各类开源、商业及企业自研智能体开发平台，实现跨平台统一管理，对多智能体编排、大模型、工具集、知识库、系统提示词五大核心资产做细粒度清点，建立“智能体户籍档案”，帮助用户全面掌握资产状况；可全面扫描核心资产的各类安全风险，还拥有提示词加固能力，从根源降低提示词攻击风险；通过部署多智能体编排安全网关和流量代理，实时检测拦截威胁行为，自动识别意图前置过滤越界行为，防范服务滥用与提示词注入；还可自动生成针对性测评用例，通过多轮迭代生成测试问题高效挖掘潜在风险，持续提升智能体安全水位。该平台帮助用户建立实现安全左移，避免智能体“带着风险上线”，构建起全流程完整安全管理体系。

智能体安全管理平台，为组织单位的大模型智能体及MLSecOps全生命周期提供安全管理。平台覆盖智能体、RAG、插件、模型、推理服务等研发、运行过程，构建智能体Redteaming、安全加固、内容安全、数据保护、模型安全等全生命周期的防护体系。智能体安全管理平台“以AI防护AI”的核心理念和智能体应用全生命周期防护。

智能体安全管理平台架构，围绕资产全生命周期安全管控构建了一体化防护体系，覆盖资产清点、认证授权、安全防护、数据保护与生态支持五大核心模块：

资产清点模块实现全类型智能体资产的统一盘点，覆盖智能体资产、插件资产、多智能体编排资产、模型资产与知识库资产，为后续安全管控提供完整资产视图。

认证授权模块构建多维度权限防线，通过用户认证、服务认证、数据授权与操作审计，确保智能体访问、调用与数据操作全程合规可追溯。

安全防护模块形成闭环防护能力，包含三大子模块：配置加固针对系统提示词、多智能体编排、插件、模型进行扫描与加固；安全评测通过内容安全、攻击对抗、单轮/多轮评测识别风险；运行防护则通过意图过滤、多智能体编排安全网关与入侵防御实现动态拦截。

数据保护模块聚焦数据全流程安全，提供数据分类分级、敏感数据检测与数据匿名化能力，防止数据泄露与滥用。

此外，平台通过生态支持模块，无缝对接主流智能体开发平台，支持ComfyUI、OpenWebUI等工具，同时兼容自研平台，为不同技术栈的智能体应用提供统一安全底座。

智能体安全管理平台架构示意图

      - 5.8.1.1.1智能体开发平台对接

在智能体开发平台对接的对接方式功能中，支持对接开源商业智能体开发平台、企业自研智能体开发平台。通过对接这类智能体开发平台，实现智能体信息同步与集中管理。该功能设计充分考虑了不同用户的实际应用场景，无论是采用开源解决方案、商业成熟平台还是企业内部自主研发的系统，都能实现无缝对接，确保智能体信息能够在不同平台间高效同步，为后续的集中管理和统一监控奠定基础。

      - 5.8.1.1.2智能体安全态势展示

针对智能体安全态势展示中的风险趋势统计需求，支持单独展示智能体总风险项，包含配置风险、工具风险，并展示风险变化趋势。通过系统化的风险识别和扫描机制，能够及时发现智能体运行过程中的潜在安全隐患，为管理员提供全面的风险视图，帮助其准确判断风险严重程度并制定相应的应对策略，有效保障智能体系统的稳定安全运行。

      - 5.8.1.1.3智能体资产盘点

智能体安全管理平台提供智能体资产盘点功能，主要功能如下：

- 智能体清点

在智能体资产盘点的智能体清点环节中，支持对接智能体开发平台的OpenAPI接口采集到智能体列表，并以列表形式展示。通过标准化的清点流程和清晰的列表展示方式，能够帮助管理员全面掌握智能体相关资产的详细情况，包括资产的基本属性、配置信息和使用状态等，为资产的有效管理、维护和优化提供数据支持。

在智能体资产盘点的智能体清点环节中，支持展示智能体名称、创建时间、更新时间信息简介介绍信息。通过标准化的清点流程和清晰的列表展示方式，能够帮助管理员全面掌握智能体相关资产的详细情况，包括资产的基本属性、配置信息和使用状态等，为资产的有效管理、维护和优化提供数据支持。

在智能体资产盘点的智能体清点环节中，支持展示智能体意图，包括智能体角色设定、角色描述、技能、禁止事项。通过标准化的清点流程和清晰的列表展示方式，能够帮助管理员全面掌握智能体相关资产的详细情况，包括资产的基本属性、配置信息和使用状态等，为资产的有效管理、维护和优化提供数据支持。

- 多智能体编排清点

在智能体资产盘点的多智能体编排清点环节中，支持录入多智能体编排资产（mcp.json、git代码仓库、安装包源），以列表形式展示多智能体编排资产。通过标准化的清点流程和清晰的列表展示方式，能够帮助管理员全面掌握智能体相关资产的详细情况，包括资产的基本属性、配置信息和使用状态等，为资产的有效管理、维护和优化提供数据支持。

在智能体资产盘点的多智能体编排清点环节中，支持对多智能体编排基础信息展示，包括但不限于多智能体编排名称、资源、描述、集成方式等信息。通过标准化的清点流程和清晰的列表展示方式，能够帮助管理员全面掌握智能体相关资产的详细情况，包括资产的基本属性、配置信息和使用状态等，为资产的有效管理、维护和优化提供数据支持。

- 大模型清点

在智能体资产盘点的大模型清点环节中，支持对智能体调用的大模型清点，以列表形式展示大模型信息。通过标准化的清点流程和清晰的列表展示方式，能够帮助管理员全面掌握智能体相关资产的详细情况，包括资产的基本属性、配置信息和使用状态等，为资产的有效管理、维护和优化提供数据支持。

在智能体资产盘点的大模型清点环节中，支持清点使用的每个大模型名称、大小、平台类型等相关信息。通过标准化的清点流程和清晰的列表展示方式，能够帮助管理员全面掌握智能体相关资产的详细情况，包括资产的基本属性、配置信息和使用状态等，为资产的有效管理、维护和优化提供数据支持。

- 工具集清点

在智能体资产盘点的工具集清点环节中，支持对智能体调用的工具集清点，以列表形式展示工具信息。通过标准化的清点流程和清晰的列表展示方式，能够帮助管理员全面掌握智能体相关资产的详细情况，包括资产的基本属性、配置信息和使用状态等，为资产的有效管理、维护和优化提供数据支持。

在智能体资产盘点的工具集清点环节中，支持对工具集细粒度清点，展示使用的工具名称、数量、工具集描述等信息。通过标准化的清点流程和清晰的列表展示方式，能够帮助管理员全面掌握智能体相关资产的详细情况，包括资产的基本属性、配置信息和使用状态等，为资产的有效管理、维护和优化提供数据支持。

- 知识库清点

在智能体资产盘点的知识库清点环节中，支持清点智能体使用的知识库文件，以列表形式展示。通过标准化的清点流程和清晰的列表展示方式，能够帮助管理员全面掌握智能体相关资产的详细情况，包括资产的基本属性、配置信息和使用状态等，为资产的有效管理、维护和优化提供数据支持。

在智能体资产盘点的知识库清点环节中，支持展示使用的知识库名称、文件名称、大小等信息。通过标准化的清点流程和清晰的列表展示方式，能够帮助管理员全面掌握智能体相关资产的详细情况，包括资产的基本属性、配置信息和使用状态等，为资产的有效管理、维护和优化提供数据支持。

- 自动同步更新资产信息

在智能体资产盘点的自动同步更新资产信息功能中，需对智能体定期同步更新。定期同步机制确保了资产信息的时效性和准确性，自定义更新周期则满足了不同用户对数据更新频率的个性化需求，通过自动化的同步流程，减少了人工操作成本，提升了资产信息管理的效率和可靠性。

在智能体资产盘点的自动同步更新资产信息功能中，需可自定义智能体更新时间与周期。定期同步机制确保了资产信息的时效性和准确性，自定义更新周期则满足了不同用户对数据更新频率的个性化需求，通过自动化的同步流程，减少了人工操作成本，提升了资产信息管理的效率和可靠性。

      - 5.8.1.1.4智能体风险扫描

大模型智能体安全防护平台提供智能体资产风险扫描，主要功能如下：

- 智能体风险概览

针对智能体资产风险扫描中的智能体风险概览需求，支持对智能体风险做全面扫描，并能对每个智能体安全风险做分数评估。通过系统化的风险识别和扫描机制，能够及时发现智能体运行过程中的潜在安全隐患，为管理员提供全面的风险视图，帮助其准确判断风险严重程度并制定相应的应对策略，有效保障智能体系统的稳定安全运行。

针对智能体资产风险扫描中的智能体风险概览需求，需对智能体风险做国标TC260五大类安全映射，可视化展示有害内容风险在社会主义核心价值观、歧视性、商业违法违规、侵犯他人利益等风险映射。通过系统化的风险识别和扫描机制，能够及时发现智能体运行过程中的潜在安全隐患，为管理员提供全面的风险视图，帮助其准确判断风险严重程度并制定相应的应对策略，有效保障智能体系统的稳定安全运行。

（3）针对智能体资产风险扫描中的智能体风险概览需求，支持多维度展示智能体风险项，包含风险视图、攻击视图、数据视图维度。通过系统化的风险识别和扫描机制，能够及时发现智能体运行过程中的潜在安全隐患，为管理员提供全面的风险视图，帮助其准确判断风险严重程度并制定相应的应对策略，有效保障智能体系统的稳定安全运行。

- 多智能体编排风险扫描

针对智能体资产风险扫描中的多智能体编排风险扫描需求，针对智能体核心资产多智能体编排做全面风险扫描，以单独页面展示多智能体编排风险项。通过系统化的风险识别和扫描机制，能够及时发现智能体运行过程中的潜在安全隐患，为管理员提供全面的风险视图，帮助其准确判断风险严重程度并制定相应的应对策略，有效保障智能体系统的稳定安全运行。

针对智能体资产风险扫描中的多智能体编排风险扫描需求，支持基于常见的多智能体编排风险如多智能体编排冲突、多智能体编排投毒、多智能体编排劫持、WEB漏洞等做风险扫描。通过系统化的风险识别和扫描机制，能够及时发现智能体运行过程中的潜在安全隐患，为管理员提供全面的风险视图，帮助其准确判断风险严重程度并制定相应的应对策略，有效保障智能体系统的稳定安全运行。

针对智能体资产风险扫描中的多智能体编排风险扫描需求，支持管理员自行开启对应的检测规则。通过系统化的风险识别和扫描机制，能够及时发现智能体运行过程中的潜在安全隐患，为管理员提供全面的风险视图，帮助其准确判断风险严重程度并制定相应的应对策略，有效保障智能体系统的稳定安全运行。

- 大模型风险扫描

针对智能体资产风险扫描中的大模型风险扫描需求，支持针对智能体核心资产“大模型”安全风险扫描，避免引发模型投毒、篡改等安全事件。通过系统化的风险识别和扫描机制，能够及时发现智能体运行过程中的潜在安全隐患，为管理员提供全面的风险视图，帮助其准确判断风险严重程度并制定相应的应对策略，有效保障智能体系统的稳定安全运行。

针对智能体资产风险扫描中的大模型风险扫描需求，支持单独页面展示大模型扫描出的风险项，需要展示大模型安全风险详情展示、并评估风险等级，方便管理员了解风险程度。通过系统化的风险识别和扫描机制，能够及时发现智能体运行过程中的潜在安全隐患，为管理员提供全面的风险视图，帮助其准确判断风险严重程度并制定相应的应对策略，有效保障智能体系统的稳定安全运行。

- 工具集风险扫描

针对智能体资产风险扫描中的工具集风险扫描需求，支持针对智能体核心资产“工具集”做安全风险扫描，并以单独页面展示扫描出的风险项。通过系统化的风险识别和扫描机制，能够及时发现智能体运行过程中的潜在安全隐患，为管理员提供全面的风险视图，帮助其准确判断风险严重程度并制定相应的应对策略，有效保障智能体系统的稳定安全运行。

针对智能体资产风险扫描中的工具集风险扫描需求，支持针对工具主流风险如工具劫持、工具投毒、工具集冲突风险详细扫描，支持管理自行开启扫描规则。通过系统化的风险识别和扫描机制，能够及时发现智能体运行过程中的潜在安全隐患，为管理员提供全面的风险视图，帮助其准确判断风险严重程度并制定相应的应对策略，有效保障智能体系统的稳定安全运行。

针对智能体资产风险扫描中的工具集风险扫描需求，针对智能体核心资产“提示词”风险扫描，并以单独页面展示提示词风险项。通过系统化的风险识别和扫描机制，能够及时发现智能体运行过程中的潜在安全隐患，为管理员提供全面的风险视图，帮助其准确判断风险严重程度并制定相应的应对策略，有效保障智能体系统的稳定安全运行。

- 提示词风险扫描

针对智能体资产风险扫描中的提示词风险扫描需求，支持对提示词攻击常见风险扫描，包括但不限于输出内容安全合规、提示词泄露、提示词篡改、约束职责范围等规则检测，支持管理员自行开启扫描规则。通过系统化的风险识别和扫描机制，能够及时发现智能体运行过程中的潜在安全隐患，为管理员提供全面的风险视图，帮助其准确判断风险严重程度并制定相应的应对策略，有效保障智能体系统的稳定安全运行。

针对智能体资产风险扫描中的提示词风险扫描需求，支持对扫描出的提示词风险项展示风险等级。通过系统化的风险识别和扫描机制，能够及时发现智能体运行过程中的潜在安全隐患，为管理员提供全面的风险视图，帮助其准确判断风险严重程度并制定相应的应对策略，有效保障智能体系统的稳定安全运行。

      - 5.8.1.1.5智能体安全加固

对智能体进行风险扫描，并进行安全加固。主要包括如下内容：

- 对智能体的系统提示词、参数配置、插件配置等信息进行安全扫描，识别出脆弱性风险项；

- 基于大模型能力，对智能体的系统提示词，根据安全需求进行安全加固，输出安全加固后的系统提示词；

- 管理端支持对智能体列表、风险记录、规则集等进行管理。

      - 5.8.1.1.6持续评估安全风险

大模型智能体安全防护平台具备对智能体持续安全风险评估能力，主要功能如下：

- 基准测评

在Redteaming持续评估安全风险体系中，基础测评功能支持基准测评，测评集覆盖TC260标准展开测评。通过符合行业标准的测评流程和灵活的规则配置，能够满足不同场景下的安全评估需求，既可以进行基础的合规性检查，也能够开展深度的风险挖掘，多轮对话测评机制进一步提升了风险发现的全面性和准确性。

- 基础测评

在Redteaming持续评估安全风险体系中，基础测评功能支持管理员自行选择启动哪些测评规则。通过符合行业标准的测评流程和灵活的规则配置，能够满足不同场景下的安全评估需求，既可以进行基础的合规性检查，也能够开展深度的风险挖掘，多轮对话测评机制进一步提升了风险发现的全面性和准确性。

- 深度测评

在Redteaming持续评估安全风险体系中，深度测评功能支持深度测评，帮助管理员挖掘潜伏威胁。深度测评需覆盖OWASPLLMTOP10标准展开测评。通过符合行业标准的测评流程和灵活的规则配置，能够满足不同场景下的安全评估需求，既可以进行基础的合规性检查，也能够开展深度的风险挖掘，多轮对话测评机制进一步提升了风险发现的全面性和准确性。

在Redteaming持续评估安全风险体系中，深度测评功能支持多轮对话测评，深度挖掘智能体风险。通过符合行业标准的测评流程和灵活的规则配置，能够满足不同场景下的安全评估需求，既可以进行基础的合规性检查，也能够开展深度的风险挖掘，多轮对话测评机制进一步提升了风险发现的全面性和准确性。

在Redteaming持续评估安全风险体系中，深度测评功能支持管理员自行选择启动深度测评哪些规则。通过符合行业标准的测评流程和灵活的规则配置，能够满足不同场景下的安全评估需求，既可以进行基础的合规性检查，也能够开展深度的风险挖掘，多轮对话测评机制进一步提升了风险发现的全面性和准确性。

- 测评详情展示

在Redteaming持续评估安全风险体系中，测评详情展示功能支持单独展示测评任务结果，管理员可查看每个测评任务详情。通过符合行业标准的测评流程和灵活的规则配置，能够满足不同场景下的安全评估需求，既可以进行基础的合规性检查，也能够开展深度的风险挖掘，多轮对话测评机制进一步提升了风险发现的全面性和准确性。

在Redteaming持续评估安全风险体系中，测评详情展示功能支持展示测评结果，并可下载测评报告。通过符合行业标准的测评流程和灵活的规则配置，能够满足不同场景下的安全评估需求，既可以进行基础的合规性检查，也能够开展深度的风险挖掘，多轮对话测评机制进一步提升了风险发现的全面性和准确性。

      - 5.8.1.1.7智能体意图过滤

对智能体对话的输入与输入内容进行安全过滤。主要包括如下内容：

- 根据智能体的系统提示词、插件等配置信息，利用安全大模型，自动识别出智能体的意图；

- 在智能体对话过程中，通过意图过滤层，对不符合智能体意图的对话进行第一层前置过滤，避免意图之外的对话流量被智能体处理，造成服务滥用、提示词注入等安全风险，达到针对智能体差异化的内容安全过滤；

- 管理端支持自定义意图、检测规则集、风险记录进行管理。

      - 5.8.1.1.8知识库安全

对智能体平台的知识库数据进行敏感信息扫描，形成数据安全态势感知与保护。主要包括如下内容：

- 对知识库数据进行清点，形成知识库资产；

- 对知识库的数据进行敏感信息扫描，完成PII、PCI等个人敏感信息的识别；

- 通过安全大模型能力，对知识库数据按照数据保护规范进行数据的分级、分类，形成数据风险态势评估；

- 管理端支持对数据资产、数据风险记录、扫描规则集进行管理。

      - 5.8.1.1.9模型安全

对推理服务平台私部的模型文件进行进行安全扫描，识别出隐藏在模型文件中的恶意代码，降低模型供应链安全风险。主要包括如下内容：

- 对模型文件进行资产清点，形成模型资产清单；

- 对模型文件进行安全扫描，通过安全沙箱、支持主流的模型格式pickle、h5、keras、savemode等格式的模型安全扫描，并形成漏洞风险报告；

管理端支持对模型资产、扫描规则、漏洞风险记录等进行管理。

    - 5.8.1.2智能体身份与权限管理平台

智能体身份与权限管控平台旨在为企业构建统一、精细且动态的智能体身份治理体系，可无缝衔接企业现有身份基础设施，实现对“用户-智能体-插件-工具-API”全实体的身份管控、权限治理、安全审计与合规保障，为企业智能体应用提供零改造、高安全的运行底座。

平台具备五大核心能力：一是打造统一身份模型，为全参与方建立集中化身份管理体系，明确信任关系，解决身份主体混乱问题；二是实现细粒度权限控制，基于多维度配置精细化授权策略，遵循“最小必要权限”原则精准管控访问行为；三是提供凭证安全托管服务，搭建集中式托管中心，实现动态凭证的生成、注入与回收，消除硬编码等风险；四是支持委托链授权，通过安全令牌机制实现跨实体调用的身份可信传递，确保操作可追溯至原始用户意图；五是构建全链路审计与风险态势系统，实现操作链还原、异常检测与合规报告生成，满足审计监管要求。

智能体身份与权限管控基于微服务化的技术架构进行设计，形成“身份-流量-数据-服务”的安全技术架构。通过模块化分层设计，核心包括统一认证授权管理和安全防护两大功能模块。通过CASB认证服务插件对智能体平台的插件调用请求进行Hook，并进行认证验证，只有在认证通过后，才可以调用内部业务系统插件服务。智能体安全防护采用智能体多轮对话越狱、基准评测技术、变种评测技术、配置安全加固技术、Envoy流量代理技术、ServiceMesh技术、意图检测过滤技术、模型漏洞扫描技术、DLP技术、多智能体编排扫描技术等安全防护技术，对智能体进行全生命周期的防护。

系统架构示意图如下图所示：

智能体身份与权限管控平台架构示意图

      - 5.8.1.2.1用户认证服务

智能体身份和权限管控平台提供认证服务配置功能，主要功能如下：

系统支持管理员对认证服务源管理，可灵活新增OAuth2协议类型认证服务源，支持修改AuthorizeURL、AccessTokenURL、ClientID、Secret等核心认证参数，适配多种不同认证源的身份认证场景，为用户身份校验提供可靠服务源支撑。

提供服务源名称、描述、认证平台、AuthorizeURL、AccessTokenURL、ClientID等多维度查询筛选条件，管理员可组合条件精准定位目标服务源，系统以列表形式展示服务源名称、配置详情等关键信息，助力管理员高效运维，大幅提升认证服务检索与维护效率。

      - 5.8.1.2.2企业用户管理

智能体身份和权限管控平台提供企业用户管理功能，主要功能如下：

支持对接Authentik等常见开源IDP认证系统，建立稳定数据同步通道，实时或按需同步企业用户账号、邮箱、组织架构等关键信息，使系统用户信息与企业内部身份源完全对齐，为权限管控提供准确、实时的数据支撑，消除信息不一致引发的权限隐患。

支持管理员自定义定时同步任务，设置同步周期（如每日、每周、每月的不同粒度周期），系统将在指定时间自动从IDP拉取最新用户身份信息并更新，实现用户信息自动化、周期性同步，减少人工成本，确保信息时效性，为权限策略精准执行提供数据保障。

提供用户邮箱、用户名等多维度查询筛选条件，管理员可单条件或多条件组合查询，系统以列表形式展示用户详细信息，包括姓名、用户名、邮箱、部门信息、同步时间等，方便管理员高效开展用户管理操作。

      - 5.8.1.2.3智能体资产管理

智能体身份和权限管控平台提供智能体资产同步管理功能，主要功能如下：

1、对接智能体开发平台，管理员可手动触发同步资产操作，系统自动拉取平台上智能体的名称、ID、描述；知识库名称、ID、；工具集名称、ID等核心的智能体全量资产数据。适用于新智能体上线、资产信息变更后的即时同步场景，为智能体权限管理提供准确的最新资产对象数据。

2、支持配置定时同步任务，自定义同步频率（如每日、每周、每月的不同粒度周期），系统将在预设时间自动从智能体开发平台同步最新资产数据（含新增、修改、删除的资产），实现智能体资产自动化、周期性更新，为权限配置、资源管理提供可靠数据支撑。

      - 5.8.1.2.4智能体授权管理

智能体身份和权限管控平台提供智能体授权功能，主要功能如下：

1、系统提供可视化UI权限管理界面，管理员可选择具体智能体，为单个用户或用户组分配查看、使用、管理等不同层级访问权限，实现智能体访问权限的精细化、便捷化管控，保障智能体资源仅被授权用户合规使用。

2、用户发起智能体访问请求时，系统实时校验其身份及权限，无权限或权限不足则立即拒绝访问并返回明确提示，权限符合则允许正常访问，严格拦截未授权与越权访问行为，有效保障智能体资源的安全性与访问合规性。

3、系统提供专属UI权限管理模块，管理员可针对每个知识库，为用户或用户组设置查看、编辑、管理等权限类型，助力管理员根据业务需求与用户角色，精准控制知识库访问范围与操作权限，实现其安全共享与高效管理。

4、用户通过智能体访问知识库时，系统实时校验其对该知识库的访问权限，未授权或权限不足则被拒绝访问，仅权限合法时方可正常查看、操作，有效防止未授权用户访问，保障知识库信息的保密性与使用安全性。

5、系统提供直观UI权限管理界面，管理员可选择具体工具集，为用户或用户组配置调用、配置、管理等权限维度，支持工具Tools的权限分配，帮助管理员高效完成工具集资源权限设置，实现细粒度管控，避免资源滥用或非授权使用。

6、用户使用智能体调用工具Tools时，系统自动校验当前用户是否具备工具使用权限，权限不满足则立即拒绝调用请求，仅权限合法时方可正常使用，有效控制工具集访问范围，保障工具资源安全使用，同时规避未授权使用带来的业务风险与资源浪费。

7、系统支持管理员通过Cedar策略语言（分离业务与授权逻辑）直接编写权限规则，覆盖智能体访问资源、工具调用、数据操作等场景，可关联主体（用户/角色）、智能体标识、资源类型及场景属性，支持策略导入导出，确保权限规则精准适配业务安全需求。

8、除校验Cedar策略语法正确性外，还将基于预设schema检测实体类型引用有效性、权限逻辑冲突（如重叠/矛盾规则）、属性关联合理性，实时校验，提供明确错误提示（含语法错误位置、逻辑冲突点），帮助管理员快速修正，避免无效策略导致权限管控失效。

9、支持通过列表勾选、ID批量导入等方式，对单个或批量智能体执行权限启用/停用操作，启用后即时生效策略配置，停用后智能体将被阻断资源访问与工具调用权限，适配违规智能体临时禁用、合规智能体快速恢复场景。

10、支持按智能体ID/名称、权限状态（启用/停用）、授权策略类型、关联工具集、生效时间等多维度组合筛选，提供模糊查询、精确匹配、时间范围限定功能，查询结果分页展示核心信息（授权范围、生效时间、操作人），助力管理员快速定位目标智能体授权情况。

11、可查询单个智能体的完整权限配置，包括关联Cedar策略明细、工具集授权清单、权限生效/过期时间、操作人及修改记录，清晰呈现该智能体的资源访问范围、工具调用权限及场景限制，为权限审计与调整提供精准依据。

      - 5.8.1.2.5工具集授权

智能体身份和权限管控平台提供工具集授权功能，主要功能如下：

1、支持工具明细（名称、功能描述、接口地址、访问权限等级）展示，清晰呈现各工具集的授权模式（系统默认/身份透传/用户授权代理），支持工具集新增、编辑、删除及授权模式批量切换，实现工具资源集中化管控与灵活适配。

2、支持按工具集ID/名称、授权模式、生效状态等多维度组合查询，提供模糊检索、精确匹配、时间范围筛选功能，查询结果分页展示工具集核心信息与关联智能体清单，帮助管理员快速定位目标工具集的授权配置。

3、系统默认工具集授权模式采用AK/SK密钥认证机制，自动为工具集生成唯一访问密钥，工具访问后端服务时需通过密钥校验完成身份认证，适配公共工具集跨服务访问场景，遵循最小权限原则，确保服务间通信的身份合法性与数据安全性。

4、身份透传授权模式适用于组织内部同一身份体系，工具访问内部应用接口或数据服务时，自动传递用户身份凭证（如令牌、角色信息）及授权范围，无需二次认证，保持用户身份一致性，支持基于用户属性的细粒度权限校验，确保内部资源访问的合规性与追溯性。

5、用户授权代理模式适配跨信任域访问场景，用户明确授权后，工具作为代理方访问外部应用接口或数据服务，携带用户授权凭证与权限范围限制，支持操作行为实时审计，可阻断超授权访问，解决外部系统身份认证与资源授权难题，确保跨域数据交互安全合规。

6、支持对后端接口的请求参数（如字段值范围、数据格式、必填项校验）与响应参数（如敏感信息脱敏、返回字段过滤）进行规则配置，支持参数白名单/黑名单机制，实时拦截违规参数传递，精准控制工具操作边界，防止越权访问与数据泄露。

      - 5.8.1.2.6日志审计与管理

1、日志审计

智能体身份和权限管控平台提供日志审计功能，主要功能如下：

系统记录全链路鉴权日志，涵盖操作时间、主体身份（用户ID/智能体标识）、访问资源（接口/工具/数据）、操作类型（查询/修改/调用）、授权结果（通过/拒绝）等核心信息，满足金融、医疗等行业合规审计要求，为安全事件追溯提供完整依据。

支持按时间范围、主体身份、资源类型、操作类型、授权结果、工具集名称等多维度组合过滤查询，提供模糊检索、精确匹配、结果排序功能，查询结果分页展示，助力快速定位目标审计记录。

2、审计规则管理

智能体身份和权限管控平台提供审计规则管理功能，主要功能如下：

系统实时分析审计日志，支持预设多种风险检测模型与自定义审计规则，自动识别异常行为并标记告警级别（低/中/高），通过邮件、系统通知等方式推送告警信息，帮助管理员及时响应安全风险，阻断潜在威胁。

支持按规则名称、告警级别、规则类型（预设/自定义）、生效状态、创建时间等多维度组合过滤查询，查询结果展示规则详情（触发条件、告警方式、适用范围），支持规则预览与复制功能，帮助管理员快速检索目标规则，简化规则管理流程。

支持对单个或批量审计规则执行开启/关闭操作，操作实时生效，系统记录规则状态变更日志（操作人、变更时间、原状态），适配临时调整规则的业务场景（如系统升级期间关闭非关键告警），同时防止违规关闭核心安全规则，保障审计体系的稳定性。

3、审计事件管理

智能体身份和权限管控平台提供审计事件管理功能，主要功能如下：

系统对审计告警事件按发生时间排序，详细展示事件详情（触发规则、操作时间、主体身份、资源信息、异常描述），支持事件链路溯源（如关联前置操作日志、后续影响记录），提供事件截图与日志导出功能，帮助管理员完整还原事件过程，支撑安全调查与责任认定。

支持对审计告警事件按时间范围、告警级别、触发规则、主体身份、资源类型、处理状态等多维度组合过滤查询，提供模糊检索与精确匹配功能，支持按告警级别或发生时间排序，查询结果分页展示核心信息，助力管理员快速筛选关键告警事件，提升应急响应效率。

      - 5.8.1.2.7平台接入

智能体身份和权限管控平台提供平台接入能力，主要功能如下：

1、支持通过可视化UI界面，便捷添加并接入各类智能体平台，高效完成全流程平台化整合。无需复杂技术开发，用户可通过直观操作界面，快速完成不同类型智能体平台的参数配置与对接适配，大幅降低跨平台对接成本，同时实现对平台上智能体集成的零改造支持，提升智能服务部署效率，为业务场景快速集成多元智能能力提供灵活、高效的支撑，助力用户轻松构建一体化智能应用统一身份权限管理体系。

2、支持对接入的智能体平台实施全生命周期管理，包括灵活修改基本信息和集成配置、一键删除无效或冗余平台以及按需启用/停用。通过可视化界面完成这些操作，可快速响应业务调整，及时清理冗余资源避免无效消耗，保障系统资源高效利用与接入环境有序维护，大幅提升智能体平台接入和其上承载智能体身份权限管理的灵活性与可控性。

3、提供智能体平台名称、责任部门、责任人等多维度查询筛选条件，可组合条件精准定位目标智能体平台，系统以列表形式展示智能体平台名称、配置详情等关键信息，助力管理员高效运维，大幅提升已对接集成智能体平台的检索与维护效率。

4、为开发者提供全面适配Python、Java编程语言的集成SDK，通过封装核心接口调用逻辑、内置标准化错误处理流程及日志记录模块，大幅简化跨语言集成难度。各SDK严格遵循对应语言的开发规范与生态特性，支持快速导入项目，开发者无需深入理解底层对接细节，即可高效调用智能体身份认证和权限管理能力并与智能体平台完成高效对接。这一适配体系覆盖多技术栈团队需求，显著降低集成门槛，加速业务系统与智能体平台的融合进程，助力快速落地智能化应用。

      - 5.8.1.2.8用户权限管理

智能体身份和权限管控平台提供用户权限管理功能，主要功能如下：

1、支持通过可视化操作界面便捷新增平台用户，可录入基本信息、关联部门及设置登录凭证，并同步赋予特定角色权限。通过基于角色的权限管理，满足最小权限原则，精准匹配岗位需求，避免权限滥用风险，同时保障用户高效履职，有效提升平台用户管理的规范性与安全性，适配复杂组织架构下的权限管控需求。

2、提供姓名、部门、角色、账号状态（启用/停用）、创建时间等多维度查询筛选条件，可组合精准定位用户，支持精确匹配和模糊搜索。筛选后以结构化列表呈现用户关键信息（含基本资料和角色权限等），并支持按字段排序、分页浏览。基于此功能可快速定位目标用户群体，大幅提升在海量用户数据中检索特定对象的效率，为用户管理、权限审计等场景提供精准数据支撑，简化复杂查询操作流程。

3、针对用户提供多样化的管理操作功能：用户遗忘密码时，可快速重置密码并生成临时凭证，保障账号及时复用；遇异常登录等风险时，一键锁定账号阻止非授权访问；针对离职待办或权限调整场景，可临时停用账号保留数据；对冗余账号则支持彻底删除并清理关联信息。所有操作均通过可视化界面完成，内置二次确认机制防误操作，同步记录操作日志便于审计追溯，既提升用户全生命周期管控灵活性，又强化平台账号安全防线

4、系统内置多样化预设角色库，涵盖管理员、审计员、操作员等常见角色，其权限配置已适配通用业务场景，可直接关联用户快速启用，减少重复配置成本。同时支持通过可视化界面灵活新增自定义角色，能自主设定角色名称、功能描述及关联用户范围（如特定部门、岗位群体）。这一设计既满足标准化管理需求，又能精准适配企业个性化权责划分，大幅提升角色权限体系的灵活性与适配性。

5、针对自定义角色提供精细化功能权限配置能力。管理员可针对各功能模块逐项勾选查看、创建、编辑、删除等操作权限，配置后实时生效，既能精准匹配不同岗位的权责需求，又能严格遵循最小权限原则防范越权风险，高效适配复杂组织架构下的角色权限管理场景，提升权限管控的灵活性与规范性

6、针对角色提供名称、状态（启用/停用）、关联用户数、创建时间、所有权限等多维度查询筛选条件，支持精确匹配、模糊搜索及范围查询，筛选结果以结构化列表呈现，含关键属性及关联关系，支持按字段排序与分页浏览。这一功能帮助管理员快速定位目标角色，大幅提升权限体系梳理、审计及调整的效率，适配复杂权限管理场景的检索需求。

    - 5.8.2大模型应用防火墙

本项目将会部署大模型作为人工智能的基础能力，但是大模型在业务使用中面临泄露敏感信息、违法获取和滥用数据、隐含歧视偏见等价值观念、生成内容侵权等各种问题。大模型应用防火墙，利用大语言模型技术，可以筛选和识别含有敏感信息风险的大模型交互内容。提供httpAPI远程接入形式，支持以简化集成，并可适应不同规模的用户需求。大模型安全防护系统提供有害内容检测、风险容忍度调整、拦截内容分析、个人信息识别脱敏、商业敏感信息识别、大模型对话实施拦截、内容生成等功能，旨在为业务的大模型产品及应用提供安全防护能力，解决的核心问题是嵌入到大模型产品业务流程中，对训练/精调、推理环节中输入、输出内容进行风险管控、优化，提示词的攻击防护，以及内容的安全合规。

大模型应用防火墙提供针对大语言模型推理服务的安全防护服务，确保模型输入和输出内容安全、可用和可信。产品嵌入AI大模型服务业务流程中，实时监控模型的输入和输出内容，保护模型业务不受OWASPLLMTop10攻击，提供包括算力消耗防护、提示词攻击检测、模型滥用行为分析和敏感数据风险识别等防护功能。

大模型应用防火墙架构示意图

基建层：为系统提供底层能力和数据支持，包括实现检测和推理能力的底层引擎和动态配置能力，为大模型提供样本的样本数据库、记录产品输入输出的日志表。

能力层：提供提示词检查和生成能力、敏感信息判断能力、风险推理能力、威胁行为预测能力、端安全扫描能力和攻击意图识别等能力。

应用层：提供系统所需的实际应用功能，包括提供的安全功能和用量计费。

接入层：实现用户接口及Web交互页面，提供鉴权、API、测试页面等能力。

      - 5.8.2.1算力消耗攻击防护

算力消耗攻击通过构造并发送能引发模型算力剧烈消耗的特殊提示词，可能导致服务响应缓慢甚至瘫痪。大模型应用防火墙的算力消耗防护模块通过 监控超长输入输出请求的出现频率 ，从而识别针对大模型服务的恶意算力消耗行为，提升服务的稳定性。

在系统配置层面，管理员可以在控制台灵活调整防护等级（宽松、正常、严格），并为模型输入和输出分别设置字符阈值（有效范围1-30，000）。例如，默认配置为输入2000字符、输出10000字符，达到阈值后可执行拦截等动作。

该功能特别适用于公开的AI服务接口，能够有效抵御类似DDoS的资源耗尽攻击，保障核心业务的持续稳定运行。部署时可选择SDK接入或流量网关接入两种方式，实现对资产的无缝防护。

      - 5.8.2.2提示词攻击防护

针对日益复杂的提示词攻击，如提示词注入和越权攻击，大模型应用防火墙能够自动检测并识别其中的恶意指令与潜在风险。其提示词攻击防护模块基于亚毫秒级的检测能力，精准识别提示词注入攻击。

该模块覆盖多种典型攻击场景：

ChatBot对话实时拦截：在Bot对话链路中调用判断用户Prompt中是否包含攻击行为，若包含则拦截请求并回复兜底话术。

恶意Bot检测：在Bot新发布时，检测其SystemPrompt中是否包含恶意内容（如Jailbreak指令），如存在则拒绝Bot发布。

Agent行为检测：分析RAG、Tool等外部输入数据中是否包含间接注入攻击。

系统配置界面支持选择多种检测分类，包括提示词攻击默认标签、角色扮演、权限提升等，执行动作默认为拦截。

      - 5.8.2.3模型滥用防护

大模型应用防火墙通过持续分析模型的输入与输出数据流，能够主动发现角色配置异常、内容立场偏离等模型被滥用的迹象。其模型滥用防护策略用于识别和处理让模型产生幻觉的提示词，防止模型由于被诱导而产生不准确、冒犯性或完全偏离主题的回复。

该功能支持针对毒品、诈骗、赌博、歧视等敏感内容的分类检测，防护等级同样支持宽松、正常、严格三级调整。管理员可以选择对输入和输出同时检测，或分别配置。执行动作除了拦截外，还提供安全代答选项，在拦截风险内容的同时生成合规的替代回复，提升用户体验。

配置界面中，检测分类包含涉敏、色情低俗、涉敏2、歧视、商业违法、诈骗、赌博、毒品、谩骂等多个选项

      - 5.8.2.4敏感信息防护

系统集成了先进的文本风险检测技术与隐私信息识别算法，可有效识别并过滤模型交互内容中的各类敏感信息，如个人身份信息（PII）、财务数据、内部业务资料等，帮助用户满足数据安全与合规要求。

其文本敏感数据检测方案由“实体识别”+“敏感判断”两部分组成，“实体识别”由规则和实体小模型完成，“敏感判断”由大模型负责，最终对敏感实体进行mask脱敏。目前支持检测的敏感数据类型包括银行卡号、身份证号、电子邮箱、电话号码，同时还能识别对话中获取他人隐私的意图。

配置界面支持同步检测输入与输出内容，执行动作包括拦截、脱敏和安全代答，该功能对于政务服务、金融、医疗等对数据隐私要求极高的行业尤为关键。

      - 5.8.2.5通用话题控制

针对特定业务场景，大模型应用防火墙可以根据用户提供的话题样本和规则，对输入内容进行合规检测。这能帮助用户管控模型的输出，防止泄露不当信息或引发舆论风险。例如，用户可以阻止模型回应关于内部财报或企业负面新闻的提问，从而避免不正当竞争或损害企业形象。

系统提供两种话题控制能力：

通用话题控制：用户提供3-5个敏感话题的黑白样本，系统自动生成检测提示词并利用通用模型进行检测，分钟级生效，无需训练，适合快速验证。

自定义话题控制模型：用户提供20个以上黑白样本，系统进行数据增强、模型微调及部署，显著提升特定场景下的检测准召效果。

测试方案显示，通用话题控制能实现对相似话题请求的精准拦截，而自定义模型则能大幅提升特定领域话题的检测准确率并降低误报率。

      - 5.8.2.6自定义防护

为了满足多样化的业务安全需求，大模型应用防火墙提供自定义模型防护功能。用户可以基于业务场景相关的正、负样本数据，快速定义并构建具有针对性的安全屏障。这一功能赋予您灵活定制安全策略的能力，可实现对特定场景风险的定向防御与精细化配置。

在控制台中，管理员可以配置自定义词库，支持添加黑白名单，选择命中后的检测分类，并支持完全匹配、关键词匹配等多种匹配方式。

在更专业的大模型安全运营平台中，管理员可以进行更深层次的自定义配置，包括：

特征库配置：支持正则、语义匹配、文本相似度匹配等更强大的匹配方式。

模块注册与配置：将模型能力、特征库注册成模块，并配置模型参数。

规则编写与方案绑定：通过低代码方式编写规则，组合形成决策方案，并绑定到不同防护等级。

这种深度定制能力使得安全检测逻辑能够更加契合实际业务规则与流程，在保障业务流畅运行的同时，提供更精准高效的安全防护。

    - 5.8.3机密计算大模型服务

机密计算是专为企业级用户设计的高安全等级大模型服务。它本质上是旨在为用户提供数据安全无泄露风险的专属大模型SaaS服务，让企业级用户能够放心地将敏感数据上云进行推理计算，实现了用户AI能力与数据安全兼得目标。采用芯片级安全隔离、全链路密态计算、数据即用即销毁和安全可信可证明等技术。当面对一些复杂的生成式AI任务，用户可以借助机密计算来实现端侧用户隐私数据保护前提下的端云协作推理。还可以通过借助机密计算实现端侧数据在云上向量数据库的密文存储，在端侧发起推理请求时，机密计算将查询条件做向量加密，基于密态向量知识库，实现密文空间上的向量检索，从而保护知识库和向量数据安全。可解决本项目中企业级数字助手或其他需处理敏感数据的智能体应用调用云端大模型时的数据泄露风险。

本项目部分智能体应用需调用云端大模型处理敏感数据（如企业工商信息、经营风险数据、敏感信息等）。为保障数据在云端处理过程中的安全，避免数据泄露或被非法利用，本项目引入机密计算技术方案。

机密计算基于可信执行环境（TEE，如IntelSGX/AMDSEV/机密虚拟机等）芯片级安全隔离技术，构建“数据不出域、可用不可见”的密态计算环境。其核心机制如下：

芯片级安全隔离：在云端计算硬件中划分出一个独立、加密的安全区域，数据仅在安全区域内解密处理，云平台运营商及外部攻击者均无法访问安全区域内的数据。

全链路密态计算：数据从端侧到云端、在云端存储、在内存中计算，全程保持加密状态。数据传输使用TLS+端到端加密；数据存储使用加密卷；计算时仅在CPU飞地内短暂解密，处理完成后立即销毁明文。

数据“即用即销毁”：每次推理任务完成后，飞地内的临时数据、中间结果自动清零，不留任何痕迹。

安全可信可证明：支持远程证明（RemoteAttestation），用户可验证云端是否运行了指定的可信代码，确保计算环境未被篡改。

与云端大模型的集成方式：

本项目云端大模型调用（对话、语音、搜索等）将采用机密计算实例进行代理转发。

大模型推理数据安全服务方案是基于机密计算、密码学应用以及信息流安全等隐私保护创新技术，面向公有云环境下、实现敏感数据流转和应用安全的通用技术能力，旨在帮助用户构建一套用户信任的安全大模型推理计算服务。主要的核心功能如下：

1.端云互信

端云互信是机密计算安全体系的信任基础，通过端侧设备与云端机密计算可信域之间的双向身份认证和密钥协商，建立端到端的安全信任链路。端侧设备在发起连接前，首先对云端机密计算计算环境进行远程证明验证，确认云端环境安全可信后，双方协商建立加密通信通道。在后续的数据交互过程中，所有数据均通过业务层加密进行保护，确保数据在端云之间的每一次传输都处于安全可控状态。端云互信机制使得用户在无需信任云服务商的前提下，仍能安全地将敏感数据发送至云端进行处理。

2.机密推理

机密推理是机密计算的核心计算能力，基于TEE可信执行环境为大模型推理提供芯片级的安全隔离保障。用户发送的推理请求和数据仅在TEE安全隔离区内解密处理，模型推理的全过程（包括数据加载、模型计算、结果生成）均在受保护的硬件隔离区内完成。云服务商的操作系统、管理软件、运维人员均无法访问TEE内的推理过程和中间数据。推理完成后，结果数据加密返回给企业，TEE内的临时数据自动擦除不留存。机密计算支持与主流大模型框架兼容，用户可将自研模型部署至机密计算实例，或直接调用机密大模型服务，实现安全可证的大模型推理。

3.远程证明

远程证明是机密计算实现"安全可证可验证"的关键机制，由TEE芯片供应商（如NVIDIA、华为）作为独立第三方提供证明服务。用户在每次发起计算任务前，可通过远程证明接口对机密计算计算环境进行全面验证，包括TEE固件版本、软件栈完整性、安全配置状态等多项指标，确保计算环境未被篡改。远程证明报告由芯片硬件直接生成，具有不可伪造性，用户可据此独立判断是否信任该计算环境。这一机制从根本上解决了"信任但不能验证"的核心矛盾，使组织单位无需依赖云服务商或大模型供应商的承诺，即可从技术层面确认数据安全。

4.多模态大模型

机密计算支持多模态大模型的机密推理能力，覆盖文本、图像、音频、视频等多种数据类型的AI计算场景。基于TEE安全隔离架构，多模态数据（如医疗影像、语音通话、用户图片等）在加密状态下传输至机密计算可信域，在TEE内完成多模态数据的解码、理解和推理全流程。无论是图文理解、语音转文本、视频分析还是跨模态检索，所有敏感数据均在硬件隔离区内处理，确保多模态数据在云端计算过程中的全链路安全。机密计算支持多种大模型，包括多模态模型、开源大模型的大模型机密计算推理服务。

5.多语言SDK

机密计算提供完善的多语言SDK工具包，支持Python、Java、Go、C++等主流编程语言，覆盖用户各类技术栈的开发需求。SDK封装了端云互信、数据加密、远程证明验证等核心安全流程，组织单位开发人员仅需几行代码即可完成安全集成，无需深入了解底层加密协议和TEE技术细节。同时SDK提供了丰富的接口支持流式推理、批量推理、异步调用等多种推理模式，兼容OpenAIAPI标准接口规范，企业现有的AI应用可低改造成本迁移至机密计算安全环境。

  - 5.9云服务方案

本项目由“本地政务云”提供系统所需的计算资源、存储资源、网络资源、安全服务和基础软件服务，具体如下：

    - 5.9.1计算资源

（一）虚拟主机服务

虚拟主机服务，是基于云计算技术的虚拟化计算服务，用户可按需动态获取并灵活配置CPU、内存、存储及网络资源，实现计算资源的弹性伸缩与高效管理。每台虚拟主机均由虚拟化的CPU、内存、磁盘等组成，用户可像操作本地物理服务器一样远程使用和管理。相较于普通物理服务器，虚拟主机具有‌弹性伸缩、敏捷部署、高可用与可靠的特点。

    - 5.9.2存储资源

- 对象存储

对象存储服务是基于对象的海量存储服务，为用户提供海量、安全、高可靠的数据存储能力，包括：创建、修改、删除桶，上传、下载、删除对象等。对象存储系统和单个桶都没有总数据容量和对象/文件数量的限制，为用户提供了超大存储容量的能力，适合存放任意类型的文件，适合普通用户、网站、企业和开发者使用。

    - 5.9.3网络资源

“本地政务云”网络资源池采用SDN架构，支持VxLAN技术、IPv4/IPv6双栈网络、动态网络资源调配和隔离。支持按照业务需要划分不同的虚拟私有云安全域，不同虚拟私有云之间实现安全隔离；提供VPN和堡垒机等安全技术手段，实现各单位对云上系统管理。“本地政务云”网络资源池

本项目中各系统平台建设运行主要由互联网、电子政务外网两张网络承载。“本地政务云”应分别构建互联网、电子政务外网，各业务分区均建立独立的外部网络接入区，通过运营商专线分别接入互联网、电子政务外网、互联网。，互联网、电子政务外网专网间通过云自身提供的网闸设备实现数据交换。

    - 5.9.4基础软件服务

- 操作系统服务

提供满足国产化要求的国产操作系统软件，支持对云主机、物理主机软硬件资源的管理。

- 数据库服务

提供满足国产化要求的国产数据库管理软件，支持对数据库的操作和管理。

    - 5.9.5安全服务

为满足等保安全合规以及密码应用安全性评估等要求，建设方需按照等保三级的标准为政务外网区各软件系统提供安全保障。具体服务内容如下：

（一）等保合规服务

- 网络入侵防护服务（含IPS+IDS）

为各系统提供网络出口IPS与租户间IDS服务。IPS提供二至七侵防，含层深度入侵防护能力与防病毒能力；IDS提供二至七层深度入侵检测能力）。

- VPN接入服务

为系统运维人员提供远程安全接入服务，满足远程接入情况下的身份安全、传输加密、访问授权、日志追溯等需求，适配多种终端，支持建立统一的移动安全工作域。

- 主机安全服务

为云主机提供全面和实时的主机安全防护服务。通过主机防病毒、主机防火墙、主机入侵防御等能力，全方位检测服务器的资产、漏洞、基线、入侵风险，识别可能被勒索的高风险主机，检测、隔离、查杀已知勒索病毒，防止病毒扩散蔓延。

- WEB应用防火墙服务

通过对WEB的业务流量进行实时监测、分析与过滤，识别并拦截诸如SQL注入、跨站脚本攻击、文件上传漏洞利用等各类针对WEB应用的恶意攻击，将正常、安全的流量回源到服务器，保护WEB应用免受数据窃取、篡改、破坏以及服务器被入侵等威胁，确保WEB应用的安全稳定运行。

- 漏洞扫描服务

漏洞扫描服务是针对主机、应用系统等资产进行漏洞扫描的一种安全检测服务。通过漏洞扫描器对指定的远程或者本地计算机系统进行安全脆弱性检测，对操作系统、数据库、Web系统、弱口令等层面的漏洞和风险进行全方位扫描，提供专业漏洞扫描报告，漏洞扫描结果由专家提供解读及指导服务。

- 网页防篡改服务

保护网站的网页、电子文档、图片等文件不被黑客篡改和破坏，支持1台Web服务器多网站的防护。

- 安全态势感知服务

实现云上业务全天候全方位网络攻击行为检查、高级威胁检测、漏洞检测、重大漏洞专项检测响应、流量监测攻击采集等，运用大数据技术对各类数据进行分类、归并，对各种网络行为、安全攻击事件、持续性攻击行为进行关联分析和深度挖掘，不断提升已知、未知网络安全威胁的研判和预警能力。实时呈现网络空间安全总体态势，包括重要信息系统、WEB应用、IP主机、双非资产等网络空间资产态势、威胁态势、攻击态势、预警态势、事件态势和处置态势。

- 数据库安全审计服务

为云端数据库提供全方位的安全、诊断、维护及合规服务。主要服务内容包括：（1）专业的数据库审计，对各种数据库进行全方位的安全审计，包括数据访问审计、数据变更审计、用户操作审计、违规访问行为审计；（2）业务操作实时回放，对访问数据库操作进行实时、详细的监控和审计，包括各种登录命令、数据操作指令、网络操作指令，并审计操作结果，支持过程回放，真实地展现用户的操作；（3）事件精准定位，对IP、MAC、操作系统用户名、使用的工具、应用系统账号等一系列进行关联分析，从而实现对安全事件的全面呈现以及精准定位。

- 日志审计服务

对系统安全事件、用户访问记录、系统运行日志、系统运行状态等各类信息，经过规范化、过滤、归并和告警分析等处理后，以统一格式的日志形式进行集中存储和管理，结合日志统计汇总及关联分析功能，实现对信息系统日志的全面审计，及时发现各种安全威胁、异常行为事件，为用户提供可信赖的事件追责依据。

- 云堡垒机服务

为各系统安全提供管控手段，主要服务内容包括：（1）运维账号集中管控服务，实现对所有被运维的IT资产账号的集中管理和监控；（2）运维身份强制认证，支持双因素认证，对运维人员提供统一的访问入口及强制的身份验证机制；（3）统一资源授权，提供运维人员与设备对应关系，最大限度保护用户资源的安全；（4）集中访问控制，支持命令集细粒度的权限控制，减少误操作导致系统受到破坏；（5）集中操作审计，对运维人员操作集中审计，出现问题能快速定位并进行准确溯源；（6）会话场景全程回放，提供视频回放的审计界面，以真实、直观、可视的方式重现操作过程。政务外网区共开通67台虚拟主机，均需配置国密堡垒机服务，实现对所有IT资产的统一授权和集中管控。

（二）密码支撑服务

1.数字签名服务

为各系统提供签名验签服务，确保数据的完整性和不可否认性。主要服务内容包括：（1）数字签名与验证，使用私钥对关键数据进行加密签名，确保发送方身份可信且数据未被篡改，通过公钥解密并比对数据摘要，确认签名有效性及数据完整性；（2）‌证书与密钥管理，支持数字证书的申请、吊销、更新及密钥全生命周期管理；（3）‌安全合规保障，采用国密SM2/SM3/SM4算法及国际RSA算法，满足安全合规要求。

2.时间戳服务

为业务系统提供时间戳服务，通过权威的时间源和数字签名，为电子数据或电子交易文件提供一个精确且不可篡改的时间证明。

3.电子签章服务

为业务系统提供电子签章服务，利用密码技术对电子文档进行签名、盖章，以确认签署人身份、表明签署人认可文件内容，并保证文件在签署后不被篡改。

4.应用安全网关服务

为各系统配置应用安全网关服务，对公共网络上传输的敏感业务数据实现传输环节的机密性和完整性保护。为B/S架构应用提供端到端加密通信，支持国密SM2/SM3/SM4算法，保障数据传输机密性与完整性；也可与移动端SDK配套使用，为移动端提供传输机密性和完整性保护。

5.SSLVPN服务

在传统VPN的基础上，增加国密算法的支持，适用于管理人员远程访问、两个私有网络实现安全通信等场景，防止业务数据在网络传输中被窃取、篡改。SSLVPN服务提供基于国密算法的身份验证机制，增强身份验证的安全性；使用国密算法对传输的数据进行加密，提供更高级别的数据保护。

6.动态口令服务

动态口令为一次一密的安全认证技术，为用户生成一个随时间或使用次数变化而动态更新的、仅在一次认证有效的临时密码，用于增强身份验证的安全性。

7.统一认证服务

提供统一用户身份管理认证，用户一次认证登录后即可访问所有有权限访问的应用系统，并保证用户身份的合法性和唯一性。

8.USBkey

提供USBKey，作为存储数字证书的硬件介质。

9.数字证书服务

提供数字证书，作为用户身份认证凭证。

10.数据加密服务

提供基础加解密、切面加解密、数据库透明加解密，为业务系统中关键数据存储提供机密保护。

11.协同签名服务

基于协同签名系统和终端SDK，为业务系统提供密钥管理、证书管理和协同签名功能。

12.商用密码浏览器

商用密码浏览器服务基于国产密码算法套件和SSL/TLS技术，在客户端和服务端之间建立透明加密隧道，确保传输数据的机密性、完整性。

    - 5.9.6云资源需求清单

| 序号 | 云服务类型 |  | 服务规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 电子政务外网 |
| 1 | 管理驾驶舱 | 管理驾驶舱-PLUS | 国产云服务器服务（32核128G内存700G系统硬盘） | 台/年 | 3 |
| 2 | 大模型应用安全 | 智能体安全管理 | 国产云服务器服务（16核32G内存1T系统硬盘） | 台/年 | 3 |
| 3 |  | 智能体身份与权限管理 | 国产云服务器服务（16核32G内存800G系统硬盘） | 台/年 | 3 |
| 4 | 大模型管理及服务平台 | agent | 国产云服务器服务（16核32G内存800G系统硬盘） | 台/年 | 8 |
| 5 | 政务操作系统OS | 政务操作系统OS控制平面 | 国产云服务器服务（32核64G内存1.5T系统硬盘） | 台/年 | 3 |
| 6 |  | 政务操作系统OS用户实例 | 国产云服务器服务（32核64G内存1.3T系统硬盘） | 台/年 | 4 |
| 7 | 智能体部分 | 网关服务器 | 国产云服务器服务（8核16G内存300G系统硬盘） | 台/年 | 1 |
| 8 |  | 对外数据接口服务器 | 国产云服务器服务（16核32G内存600G系统硬盘） | 台/年 | 1 |
| 9 |  | 数据库服务器 | 国产云服务器服务（16核32G内存2.1T系统硬盘） | 台/年 | 1 |
| 10 |  | 应用服务器 | 国产云服务器服务（16核32G内存600G系统硬盘） | 台/年 | 1 |
| 11 |  | 应用服务器3 | 国产云服务器服务（16核32G内存600G系统硬盘） | 台/年 | 1 |
| 12 |  | MinIO文件服务器（主） | 国产云服务器服务（8核16G内存2.1T系统硬盘） | 台/年 | 1 |
| 13 | 云存储 | 云存储 | 对象存储 | TB/年 | 2 |
| 14 | 软件支撑服务 | 数据库 | 数据库（16核32GB） | 套/年 | 6 |
| 15 |  | 数据库 | 数据库（8核16GB） | 套/年 | 2 |
| 16 |  | 中间件 | 中间件（16核32GB） | 套/年 | 6 |
| 17 |  | 中间件 | 中间件（8核32GB） | 套/年 | 5 |
| 18 | 安全服务 | 网络入侵防护服务（含IPS+IDS) | 网络入侵防护服务（含IPS+IDS) | 套/年 | 1 |
| 19 |  | 主机安全服务 | 主机安全服务 | 主机/年 | 20 |
| 20 |  | 漏洞扫描服务 | 漏洞扫描服务 | 次/年 | 12 |
| 21 |  | 数据库安全审计一实例版(1数据库) | 数据库安全审计一实例版(1数据库) | 套/年 | 1 |
| 22 |  | 日志审计服务 | 日志审计服务 | 套/年 | 2 |
| 23 |  | 云堡垒机服务 | 云堡垒机服务 | 主机/年 | 20 |
| 24 | 密码服务 | 数字签名服务 | 数字签名服务 | 应用/年 | 1 |
| 25 |  | 时间戳服务 | 时间戳服务 | 应用/年 | 1 |
| 26 |  | 应用安全网关服务 | 应用安全网关服务 | 应用/年 | 1 |
| 27 |  | SSLVPN服务 | SSLVPN服务 | 应用/年 | 1 |
| 28 |  | 动态口令服务 | 动态口令服务 | 应用/年 | 1 |
| 29 |  | 统一认证服务 | 统一认证服务 | 应用/年 | 1 |
| 30 | 网络资源 | 1000M | 互联网专线 | 条/年 | 1 |
| 31 |  | 100M | 互联网专线 | 条/年 | 4 |
| 32 |  | IP | IP | 个 | 10 |
| 33 |  | 主机负载均衡（IP） | 主机负载均衡（IP） | 个 | 7 |
| 34 |  | VPN（SSL/IPsec） | VPN（SSL/IPsec） | 个 | 6 |

- 第六章项目运营方案

  - 6.1运营模式选择

本项目建设完成后，拟由光谷数产运营。光谷数产作为东湖高新区国有信息化建设平台公司，主要负责“数字光谷”建设运维以及数据资产运营。光谷数产集团人员编制45名，运维团队工作人员10名，负责所有项目的交付运营的管控，制定和实施运营策略、监督运营流程并提供支持服务，包括项目计划制定、资源调度、进度控制、质量保证和风险管理等方面，对整体交付质量负责。光谷数产建立了完善的运维安全管理制度和运维团队，具备项目运营管理能力。

  - 6.2运营组织方案

    - 6.2.1组织架构

光谷数产在数字基础设施建设、运维、服务方面形成了一个高效、有序的管理体系，制定了一套严格、科学、可行的管理办法及相应的监督、检查、考核制度。

图组织机构图

    - 6.2.2人员保障

本项目根据项目运维规模要求，需新增7名劳动定员，开展数据运营、安全运营、服务运营工作。

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据运营人员 | 2 |  |
| 2 | 安全运营人员 | 2 |  |
| 3 | 服务运营人员 | 3 |  |
| 合计 |  | 7 |  |

    - 6.2.3管理制度

- 项目进度管理制度

结合项目“开工准备、建设实施、试运行、竣工验收”四阶段划分，制定里程碑节点考核机制；要求每周提交进度周报、每月召开进度协调会，同步进展、识别滞后风险；运用项目管理工具建立进度跟踪台账，明确各任务的责任人、时间节点及依赖关系；设定进度预警阈值，触发预警后需提交整改方案，明确追赶措施与完成时限，由项目领导小组监督落实。

- 项目成本管理制度

建立预算编制、执行、核算全流程管控机制，明确硬件采购、软件开发、数据治理、运维服务等各类费用的预算标准与审批流程；规范采购管理，签订规范合同明确价格、付款方式及质保条款；在运营阶段制定年度运营成本预算，实行“月度核算、季度分析、年度复盘”；建立成本偏差分析机制，若实际支出与预算偏差超过5%，需分析原因并制定优化措施，确保资金专款专用。

- 数据安全管理制度

制定数据访问权限管理规则，遵循“最小权限”原则，明确不同角色的访问范围与操作权限，权限申请需经审批，定期开展权限审计与清理；规范数据传输、存储、采取全流程的安全措施，数据传输采用加密协议，存储采用加密存储技术，敏感数据需进行脱敏处理；建立数据安全事件应急预案，明确泄露、篡改等事件的上报流程、处置措施及责任追究机制，定期开展安全演练。

- 网络安全管理制度

制定网络拓扑结构规划规范，明确互联网、电子政务外网、视频专网、公安信息网等多网协同的安全隔离措施；部署防火墙、入侵检测系统、安全审计系统等安全设备，定期更新病毒库与安全策略；规范网络设备配置管理，设备参数修改需经审批并留存记录，定期开展网络安全漏洞扫描与渗透测试，发现漏洞后需在规定时限内修复；建立网络安全监控机制，实时监测网络流量、设备状态，及时识别异常访问行为，确保网络系统稳定运行。

- 系统运维管理制度

制定日常运维规范，明确硬件设备、软件系统的巡检频率、巡检内容；建立故障分级处置机制，按严重程度将故障划分为一级（系统宕机）、二级（核心功能异常）、三级（一般功能故障），明确不同级别故障的响应时间与处置流程；规范数据备份与恢复管理，核心数据实行“每日增量备份+每周全量备份”，定期开展备份恢复测试，确保数据可恢复；建立运维日志管理制度，详细记录巡检情况、故障处置过程、系统升级操作等，便于追溯与分析。

- 项目团队管理制度

建立团队组织架构与岗位职责体系，明确项目管理组、技术开发组、数据治理组、运维组等各组的职责边界与人员配置要求；制定人员考勤与考核制度，规范工作时间、请假流程，将进度完成情况、工作质量、协作配合度等纳入考核指标；建立人员培训制度，建设阶段开展技术技能培训，运营阶段开展运维能力、安全知识培训，提升团队专业素养；明确人员离职交接流程，确保工作衔接顺畅，核心岗位人员离职需提前30天申请，完成工作交接与知识传承后方可办理离职手续。

  - 6.3安全保障方案

针对本项目数据AI智能体平台部署于政务侧的特点，为防范数据泄露、网络攻击、模型滥用等安全风险，在项目运营期间制定以下安全保证措施：

（一）数据分类分级与全生命周期管控

建立政务数据分类分级制度，依据数据敏感程度和影响范围，将平台涉及的数据划分为核心数据、重要数据、一般数据三个等级。对不同等级的数据在采集、传输、存储、处理、交换、销毁等全生命周期环节实施差异化管控措施。核心数据须采用国密算法加密存储，禁止导出至非受控环境；重要数据导出需经数据主管部门审批，并留存操作日志；一般数据可按最小权限原则授权使用。定期开展数据资产盘点，确保数据底数清晰、权责明确。

（二）数据访问控制与审计

遵循“最小权限”与“职责分离”原则，为平台的不同角色（如系统管理员、数据治理员、业务分析师、审计员）配置差异化的数据访问权限。权限申请须通过线上审批流程，临时权限应设置有效期。启用多因素认证机制，对敏感数据的访问操作（查询、导出、修改、删除）实行二次授权。部署数据库审计系统，实时记录所有数据操作行为，审计日志保留不少于6个月，定期开展权限合规性审计与异常访问分析。

（三）数据加密与脱敏保护

数据传输环节：平台与政务外网、各部门业务系统之间的数据交换，须使用TLS1.2及以上加密协议或国家密码管理部门认可的VPN通道；禁止明文传输敏感数据。数据存储环节：数据库中的敏感字段（如个人身份信息、生物特征、政务敏感内容）采用AES-256或国密SM4算法加密存储；备份数据同等加密。数据展示与共享环节：对非授权查询场景下的敏感数据实施动态脱敏（如身份证号、手机号显示前3后4）；对外提供数据时需经过脱敏处理或匿名化，防止关联重识别攻击。

（四）网络安全隔离与边界防护

平台部署于政务云环境，严格遵循“多网隔离”要求：互联网访问区、电子政务外网区、数据交换区之间通过网闸或防火墙实现逻辑隔离。互联网出口部署下一代防火墙、Web应用防火墙（WAF）及入侵防御系统（IPS），阻断SQL注入、跨站脚本、API滥用等攻击行为。政务内网侧设置零信任访问网关，所有对平台API的调用均需通过身份认证和令牌校验。关闭不必要的端口与服务，定期更新安全策略和特征库。

（五）AI智能体模型安全

针对平台核心的AI大模型及智能体组件，建立模型安全防护机制。对模型输入进行安全过滤，防止提示词注入、越狱攻击等恶意输入导致模型输出违规内容。对模型输出实施内容审核，过滤涉政、违法、敏感信息，确保生成结果符合政务场景合规要求。定期开展模型鲁棒性测试，对抗攻击测试，防止模型被误导产生错误决策。模型训练数据须经过清洗与脱敏，禁止使用未授权的涉密数据训练。模型版本更新需经过安全评审与回滚预案。

（六）供应链安全与第三方组件管理

对平台所使用的开源组件、第三方库、基础镜像进行软件物料清单（SBOM）管理，定期扫描已知漏洞（CVE），高危漏洞须在48小时内完成评估与修复。与政务云服务商、AI能力提供商等第三方签订安全保密协议，明确数据保护责任与违约追究。禁止使用存在未修复高危漏洞或已停止维护的组件。第三方API接口调用须进行安全评估，建立接口调用清单，实时监控调用频率与异常行为。

（七）安全事件应急响应与演练

制定《数据AI智能体平台安全事件应急预案》，明确数据泄露、勒索病毒攻击、AI模型投毒、系统入侵等事件的应急组织、监测预警、上报流程（1小时内上报项目领导小组及政务侧网信部门）、处置措施与事后复盘要求。组建7×24小时安全监测团队，利用安全信息和事件管理（SIEM）平台实时分析日志与流量。每半年开展一次全流程应急演练（含数据恢复演练、入侵处置演练），检验预案有效性，并根据演练结果持续改进。

（八）合规审计与安全运维

遵守《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》及政务侧相关管理办法（如《政务信息系统安全管理办法》）。每年委托第三方机构开展等级保护测评（按等保三级要求）和密码应用安全性评估。建立安全配置基线，所有网络设备、服务器、数据库、中间件须按基线加固。实施每日安全巡检，检查系统日志、防火墙告警、备份状态、漏洞扫描结果等。对于发现的违规行为和安全弱项，建立问题台账，限期整改并复核闭环。

  - 6.4绩效管理方案

本项目拟建立“全过程绩效管理机制”，通过建立“绩效有目标、执行有监控、完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有奖惩”的绩效管理机制，实现绩效管理与考核、执行、监督的有机结合。

一是绩效目标管理，运营单位申报绩效目标。绩效目标应依据明确、相对具体、可衡量，并在一定时期可实现。单位考评部门加强纳入绩效目标管理试点范围项目的绩效目标审核，将其作为经费安排的前提和主要依据。二是绩效运行监控，相关部门要对绩效信息适时进行跟踪监控，重点监控是否符合预算批复时确定的绩效目标。发现原定绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正；情况严重的，暂缓或停止该项目的执行。三是绩效评价，项目单位相关管理部门对实际绩效进行评价，客观公正地评价绩效目标的实现程度，提高绩效评价的准确性和有效性。四是评价结果应用，根据绩效情况对运营管理部门实施奖惩，积极探索绩效评价结果应用方式，促进绩效管理机制发挥实效。

- 第七章实施计划与具体安排

  - 7.1项目建设期

本项目建设期为5个月。

  - 7.2实施进度计划

本项目建设主要分为四个阶段工作，建设期为5个月，具体进度计划详见下表：

| 序号 | 项目 | 进度 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前期筹备和设计阶段 | 项目启动与需求确认 | 1个月 |
|  |  | 深化设计与方案评审 |  |
| 2 | 项目实施阶段 | 设备采购 | 2个月 |
|  |  | 设备到货验收 |  |
|  |  | 设备部署、调试、测试 |  |
|  |  | 软件开发、内部单元测试、集成测试 |  |
|  |  | 软硬件系统联调 |  |
| 3 | 初步验收与试运行阶段 | 初步验收 | 1个月 |
|  |  | 试运行与培训 |  |
|  |  | 等保测评、商用密码应用安全性评估、第三方软件测评 |  |
| 4 | 竣工验收及交付阶段 | 试运行总结与资料整理 | 1个月 |
|  |  | 验收筹备与评审 |  |
|  |  | 问题整改与正式交付 |  |

- 第八章投资估算与资金来源

  - 8.1建设投资估算依据

依据项目建设内容和规模，建设投资估算的范围包括工程费用、工程建设其他费用等。

——《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC1-2015）；

——《建设项目全过程造价咨询规程》（CECA/GC4-2017）；

——湖北省住房和城乡建设厅《关于调整湖北省建设工程计价依据的通知》鄂建办〔2019〕93号；

——《湖北省建设项目总投资组成及其他费用定额》鄂建文2022年48号文；

——关于印发《湖北省建设工程造价咨询服务收费参考标准（试行）》的通知”（鄂建发［2023]33号）；

——关于印发《湖北省省级办公用房维修等省级通用项目预算支出标准》的通知”（鄂财预发〔2023〕40号）；

  - 8.2建设投资估算

本项目建设投资约2999.02万元，其中项目建设费用2898.73万元、项目建设其他费用100.29万元。项目单位拟自筹资金2999.02万元。

表投资估算表

| 序号 | 项目名称 | 投资估算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目建设费用 | 2898.73 |  |
| （一） | 软件产品购置费 | 1915.00 |  |
| 1 | 数字员工管控平台 | 110.00 | 政务操作系统OS |
| 2 | 协同接入平台 | 250.00 |  |
| 3 | 观测控制平台 | 165.00 |  |
| 4 | 知识技能能力平台 | 300.00 |  |
| 5 | AI能力平台 | 200.00 |  |
| 6 | 智能体安全防护平台 | 180.00 |  |
| 7 | AI创作智能体 | 360.00 |  |
| 8 | 内容编辑智能体 | 70.00 |  |
| 9 | 智能编码智能体 | 70.00 |  |
| 10 | 智能分析工具 | 210.00 |  |
| （二） | 软件开发费 | 383.00 |  |
| 1 | 公文写作智能体 | 100.00 |  |
| 2 | 智能咨询智能体 | 109.00 |  |
| 3 | 产业洞察智能体 | 150.00 |  |
| 4 | 数据治理服务 | 24.00 |  |
| （三） | 基础资源租赁费 | 600.73 | 一年租赁费 |
| 1 | 大模型能力接入 | 120.00 | 通用大模型Tokens使用 |
| 2 | 机密计算大模型服务 | 60.00 | 大模型Tokens使用 |
| 3 | 云资源租用 | 190.73 | 一年租赁费 |
| 4 | 大模型应用防火墙(AIFW) | 50.00 | 远端调用 |
| 5 | 产业数据集 | 180.00 | 本地布署 |
| 二 | 工程建设其他费 | 100.29 |  |
| 1 | 项目管理费 | 23.39 | 包括建设单位管理费、监理费、竣工验收费等 |
| 2 | 可行性研究报告编制费 | 4.50 | 鄂价房服〔2001〕107号 |
| 3 | 设计费 | 26.63 | 鄂财预发〔2023〕40号 |
| 4 | 造价咨询服务 | 17.39 | 鄂建文〔2023〕33号 |
| 5 | 竣工决算费 | 8.70 | 鄂建文〔2023〕33号 |
| 6 | 第三方软件测试费 | 6.18 | 鄂财预发〔2023〕40号 |
| 7 | 等级保护评测费（三级） | 6.00 | 鄂财预发〔2023〕40号 |
| 8 | 商用密码应用安全性评估（三级） | 7.50 | 鄂财预发〔2023〕40号 |
| 三 | 合计 | 2999.02 | 一+二 |

  - 8.3项目运营成本估算

- 计算期项目运营及运维管理成本

表计算期项目运营及运维管理成本估算表

| 序号 | 项目 | 增值税率 | 合计 （万元） | 建设期 （5个月） | 运营期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第1运营年(2027年) | 第2运营年 (2028年) | 第3运营年(2029年) | 第4运营年(2030年) | 第5运营年(2031年) |
| 1 | 运营期研发费用 | 6% | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 云资源租赁服务费 | 6% | 1682.92 |  | 0.00 | 420.73 | 420.73 | 420.73 | 420.73 |
|  | 智能体平台质保费 | 6% | 383.00 |  |  | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 95.75 |
| 3 | 等级保护测评费 | 6% | 30.00 |  | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 4 | 商用密码应用安全性测评费 | 6% | 37.50 |  | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 5 | 数据、安全、服务等运营人工成本（7人） |  | 700.00 |  | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
| 6 | 合计 |  | 2833.42 |  | 153.50 | 669.98 | 669.98 | 669.98 | 669.98 |

- 计算期项目总成本

表计算期项目总成本估算表

| 序号 | 项目 | 合计 （万元） | 建设期 （5个月） | 运营期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第1运营年(2027年) | 第2运营年 (2028年) | 第3运营年(2029年) | 第4运营年(2030年) | 第5运营年(2031年) |
| 1 | 项目运营及运维管理成本 | 2833.42 |  | 153.50 | 669.98 | 669.98 | 669.98 | 669.98 |
| 2 | 资产折旧及摊销成本 | 2999.02 |  | 599.80 | 599.80 | 599.80 | 599.80 | 599.82 |
| 3 | 直接成本费用合计 | 5832.44 |  | 753.30 | 1269.78 | 1269.78 | 1269.78 | 1269.80 |
| 5 | 管理及销售费用 | 159.14 |  | 18.50 | 33.66 | 38.66 | 32.91 | 35.41 |
| 6 | 税金及附加 | 110.19 |  | 1.12 | 0.53 | 0.59 | 44.26 | 63.69 |
| 7 | 总成本费用 | 6101.77 |  | 772.92 | 1303.97 | 1309.03 | 1346.95 | 1368.90 |

  - 8.4项目营业收入测算

表计算期项目营业收入估算表

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设期 （5个月） | 运营期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第1运营年(2027年) | 第2运营年 (2028年) | 第3运营年(2029年) | 第4运营年(2030年) | 第5运营年(2031年) |
| 1 | 政府购买服务 | 5065.92 | 0.00 | 600.00 | 1116.48 | 1116.48 | 1116.48 | 1116.48 |
| 2 | 工具智能体销售 | 500.00 | 0.00 | 90.00 | 130.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 智能体运营 | 800.00 |  | 50.00 | 100.00 | 150.00 | 200.00 | 300.00 |
| 4 | 合计 | 6365.92 |  | 740.00 | 1346.48 | 1546.48 | 1316.48 | 1416.48 |

  - 8.5项目利润测算

本项目计算期内营业收入总额预计为6005.57万元，经测算，营业利润总额预计为159.60万元，计算期内所得税后利润总额为143.13万元。

表计算期项目利润估算表

| 序号 | 项目 | 合计 （万元） | 建设期 （5个月） | 运营期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第1运营年(2027年) | 第2运营年 (2028年) | 第3运营年(2029年) | 第4运营年(2030年) | 第5运营年(2031年) |
| 1 | 营业收入（不含税金额） | 6005.57 |  | 698.11 | 1270.26 | 1458.94 | 1241.96 | 1336.30 |
| 2 | 直接费用成本（不含税金额） | 5672.07 |  | 744.61 | 1231.86 | 1231.86 | 1231.86 | 1231.88 |
| 3 | 毛利 | 333.50 |  | -46.50 | 38.40 | 227.08 | 10.10 | 104.42 |
| 4 | 毛利率 | 5.6% |  | -6.7% | 3.0% | 15.6% | 0.8% | 7.8% |
| 5 | 税金及附加 | 14.76 |  | 1.12 | 0.53 | 0.59 | 5.20 | 7.32 |
| 6 | 管理费用成本 | 127.32 |  | 14.80 | 26.93 | 30.93 | 26.33 | 28.33 |
| 7 | 销售费用成本 | 31.82 |  | 3.70 | 6.73 | 7.73 | 6.58 | 7.08 |
| 9 | 营业利润（毛利—税金及附加、管理费用、销售费用、财务费用） | 159.60 |  | -66.12 | 4.21 | 187.83 | -28.01 | 61.69 |
| 10 | 弥补往期亏损后营业利润 |  |  | -66.12 | 4.21 | 187.83 | -28.01 | 61.69 |
| 11 | 企业所得税（营业利润*25%） | 16.47 |  |  | 1.05 |  |  | 15.42 |
| 12 | 净利润（营业利润-所得税） | 143.13 |  | -66.12 | 3.16 | 187.83 | -28.01 | 46.27 |
| 13 | 净利润率 | 2.4% |  | -9.5% | 0.2% | 12.9% | -2.3% | 3.5% |

  - 8.6资金来源

本项目拟通过公司自筹资金的方式满足资金需求。

- 第九章效益分析

  - 9.1经济影响分析

一、完善人工智能业务布局，构建可持续的数字经济新增长极

本项目的实施将助力武汉光谷数据产业有限公司（以下简称“光谷数产”）进一步完善“算力+数据+模型+应用”四位一体的人工智能业务体系。通过建设政务操作系统OS、AI能力中台及安全能力中心，光谷数产将具备从底层算力调度到上层智能体应用的全栈服务能力，形成覆盖政务、产业、民生等多领域的AI产品矩阵。这一布局不仅能够有效承接东湖高新区内部数字化需求，更可对外输出标准化、可复用的智能体解决方案，拓展面向其他高新区及城市的业务服务收入。预计项目投产后，光谷数产在AI服务领域的年营业收入将实现快速增长，显著提升企业核心竞争力和市场估值。

二、打造标杆场景应用推广效应，形成可复制的“光谷样板”

本项目聚焦政务服务与产业经济两大核心场景，率先落地公文写作智能体、智能咨询智能体、产业洞察智能体等典型应用。这些应用经过东湖高新区的实际验证与迭代优化后，将形成一套成熟的技术标准、运营规范与商业模式。光谷数产可依托“光谷样板”的品牌效应，面向全国其他高新区、开发区及智慧城市项目进行整体解决方案的输出与复制，通过技术授权、联合运营、SaaS服务等多种方式实现跨区域业务拓展。预计在项目建成后2-3年内，可形成至少3-5个可对外推广的标准化产品包，带动相关软件销售与技术服务收入，显著放大项目投资回报。

三、强化科技创新自主研发，提升核心技术自主可控能力

本项目在政务操作系统OS、智能体安全管理平台、机密计算等关键模块上采用本地部署与自主可控技术路线，推动光谷数产在AI安全、多智能体编排、知识工程等方向形成自主研发成果。通过项目建设，公司将积累一批软件著作权、发明专利及技术标准，提升在人工智能领域的技术壁垒和话语权。自主研发能力的提升不仅有助于降低对外部商业模型的长期依赖和成本支出，还可通过技术授权、专利运营等方式创造额外收益，符合国有企业在关键领域实现自主可控的战略导向。

四、激发数据要素价值，推动数据资产化与合规流通

本项目将建设高质量产业数据集（企业多维数据库、产业链专题库、政策文件库），并依托政务操作系统OS的数据治理与安全合规能力，实现政务数据与产业数据的融合治理与开放共享。光谷数产作为东湖高新区数据运营的核心主体，可借此探索数据资产化的可行路径：通过数据清洗、标注、脱敏形成标准化数据产品，面向金融机构、咨询机构、科研院所等提供数据服务或数据API调用，创造直接数据服务收入。预计项目运营期内，数据服务相关收入将成为重要的盈利增长点，助力光谷数产从传统信息化建设商向数据运营商转型升级。

  - 9.2社会影响分析

一、提升高新区政务服务效能，增强企业和群众获得感

本项目建设政务操作系统OS及多场景智能体应用，将直接服务于东湖高新区政务办公与公共服务两大核心领域。通过公文写作智能体、智能咨询智能体等工具，政府工作人员可从重复性、事务性工作中解放出来，办文效率提升，窗口咨询响应时间缩短至秒级，群众办事“边聊边办”成为现实。12345诉求受理智能体可实现诉求自动分类、工单自动生成与状态追踪，减少人工分派环节，提升群众诉求处置效率与满意度。作为项目建设单位，光谷数产将持续优化政务智能体能力，助力高新区打造“办事不求人、审批不见面、服务不打烊”的数字化营商环境标杆，让企业和群众切实享受人工智能带来的便利。

二、赋能高新区产业精准治理，优化营商环境

项目建设的产业洞察与营商环境分析智能体，整合企业多维数据库、产业链专题库及政策文件库，可为高新区投资促进局等部门提供实时的企业画像、产业链全景分析、政策匹配与效果评估等决策支撑。通过对区内重点产业链（光电子信息、生物医药等）上下游环节的动态监测，智能体能够自动识别产业链断点、堵点，辅助精准招商与强链补链。同时，产业洞察智能体可定期生成企业服务、政策兑现等分析报告，帮助管委会及时发现营商环境中存在的短板并针对性改进。光谷数产作为数据运营方，将确保数据源的权威性、及时性和分析模型的科学性，推动高新区产业治理从“经验驱动”向“数据智能驱动”转变，显著提升区域营商环境的透明度和竞争力。

三、筑牢数据安全与AI安全防线，保障高新区数字治理安全运行

本项目专门建设了安全能力中心，包括智能体安全管理平台、大模型应用防火墙（AIFW）、智能体身份与权限管理平台及机密计算等模块。这些安全能力将有效防范大模型应用中可能出现的提示词注入、敏感数据泄露、模型幻觉、权限滥用等风险，确保政务数据和产业数据在全生命周期内的安全合规。特别是在处理企业工商信息、经营风险数据、知识产权等敏感信息时，机密计算可实现数据“可用不可见”，避免数据出境或泄露风险。建立常态化的安全监测、应急响应和合规审计机制，为高新区数字政府建设和企业数字化转型提供可信、可靠的安全底座，切实维护区域数字空间的安全稳定。

四、促进数据要素规范流通，引领高新区数据价值释放

本项目将建设高质量产业数据集，并依托政务操作系统OS的统一数据治理与安全合规能力，推动高新区政务数据与产业数据的融合治理。光谷数产是数据资产运营的试点单位，可通过数据脱敏、隐私计算等技术手段，在确保安全的前提下，向区内金融机构、咨询机构、科研院所等提供标准化数据产品或数据API服务，支持企业征信、行业研究、市场洞察等应用场景。这有助于激活高新区沉淀的数据资源，探索建立数据要素合规流通的“光谷模式”，为后续参与数据要素市场建设积累宝贵经验。同时，通过数据运营服务，光谷数产可反哺高新区信息化建设投入，形成“以数养数”的可持续发展机制，助力高新区在数据要素市场化配置改革中走在全国前列。

五、提升高新区整体治理能力现代化水平

本项目构建的“统一底座+统一安全+统一编排+多场景智能体”架构，将分散在各个部门的业务系统通过智能体进行能力封装与协同调度。智能分析工具可实时汇聚经济运行、政务服务、城市事件等关键指标，为管委会领导提供可视化、可穿透的决策辅助。智能体之间的协同编排支持跨部门业务流程自动衔接，例如企业政策申报与资金拨付的联动、招商项目落地的全流程跟踪等，大幅减少人工协调成本。光谷数产将通过持续的平台运营与智能体迭代，推动高新区治理模式从“被动响应”向“主动感知、智能预判”演进，为全国高新区治理现代化提供可复制、可推广的“光谷样板”。

- 第十章风险分析与应对措施

  - 10.1风险识别与评价

- 核心风险识别

结合项目建设内容与实施特点，识别项目核心风险如下：

- 技术风险

技术更新换代快：算力技术和大模型算法处于快速发展阶段，如果项目团队不能及时跟进前沿技术，持续优化和升级项目技术架构，可能导致项目技术落后于竞争对手，提供的服务无法满足客户日益增长的性能和功能需求，影响项目的市场份额和可持续发展能力。技术集成难度大：项目需要整合多种技术，如云计算、大数据处理、人工智能算法、高性能计算等，如果技术集成过程中出现兼容性问题、接口不匹配等情况，可能导致系统不稳定或部分功能无法实现，增加项目开发成本和时间成本。这些技术的未来发展前景，在某种程度上很难预测，规避风险很难，无论是哪一个政府部门和企业都无法从根本上解决。

- 管理风险

项目实施单位的项目管理能力是项目实施过程中系统质量的重要因素。如果实施方没有建立起统筹管理和控制、分任务的管理和控制，对于项目实施的质量都存在风险。工程管理风险指的是在项目建设过程中出现工期超时、预算超支或质量达不到要求的风险。

- 实施风险

本项目涉及调研、设计、建设实施等每个项目建设过程中，需要各相关单位之间进行充分的沟通。如何在项目建设过程中协调所有单位，使得项目顺利完成，存在一定的组织风险。在项目建设完成之后，除了日常的使用，还要对系统进行维护，对数据进行更新和维护，相关过程中也涉及多个单位，在系统使用和维护过程中也存在一定的组织风险。

- 资金风险

本项目建设需要一定的资金投入。项目建设的各个环节紧密相关，需要保证资金投入，任何一个环节的资金提供出现短缺、拖延等问题，都会对项目的顺利建设产生影响。因此，资金的及时到位是保证项目顺利完成的重要条件，也是保证项目建设能获得预期收益的重要条件。项目建设的投资风险主要有资金风险、利率风险和信贷风险。合理安排政府资源和社会资源配置，是规避投资风险的有效手段。

  - 10.2风险管控方案

1、技术风险对策

为了降低项目建设内容复杂性对项目实施造成的风险，应选择具有相关项目实施经验的承建单位和项目经理，减少项目实施风险，同时应选择具有相关监理经验的项目监理公司，协助做好项目管理工作。项目组一定要本着项目的实际要求，坚持技术的先进性和稳定性相结合，选用合适、成熟的技术，千万不要无视项目的实际情况而选用一些虽然先进但并非项目所必需且自己又不熟悉的技术。如果项目所要求的技术项目成员不具备或掌握不够，则需要重点关注该风险因素。在项目设计中，要加大对新技术的研究力度，同时充分评估和论证各种技术框架的先进性、成熟性和安全性，有效平衡技术选择的先进性和成熟性，确定技术路线，降低技术风险。

2、管理风险对策

在项目建设过程中做好项目计划（应将项目沟通计划纳入项目计划中），及时沟通协调项目各方，加强监控和督促，保障项目实施按计划顺利进行。为了规避项目实施中的管理风险，充分考虑本项目实际情况，如数据资源需求、资源限制、项目总工期限制等因素，参考同类项目实施的经验，制定切合实际的详细的项目基准计划，制定详细的项目实施方案。同时在项目实施过程中，根据基准计划采取有效措施对项目进行“三控两管一协调”，采用监理例会、专题会议、电话、邮件等方式及时沟通项目各方，加强项目的质量、进度、投资等要素的监控。对于项目实施中出现的非预期情况进行分析，尽快采取恰当的措施进行处理，特别对于变更（项目范围变更、需求变更、方案变更、工期变更等等），应建立完善的变更管理和配置管理程序，确保项目始终处在受控状态。在项目实施前期，要选择经验丰富的实施负责人，合理、明确制定项目的工作计划落实项目管理的人员和职责，建立项目实施负责人、各项任务负责人的长效沟通机制，同时加强对实施方的过程监督管理，在项目实施过程中及时发现问题、解决问题，降低项目管理风险。在项目管理过程中，将风险计划列入项目计划中，及时动态识别项目风险，定期评估已识别的风险清单和风险应对措施，并建立相应的管理储备以应对未识别出的风险。

3、实施风险对策

在系统设计的过程中，以保障稳定科学为原则，继续选用成熟可靠的技术，保障系统成熟度。注重信息安全和系统安全建设力度，同时加强安全意识、安全制度建设，建立故障预警和应急响应机制，确保系统安全稳定运行。加强业务管理规范和业务流程优化设计，将管理模式转变与信息化建设融合起来，促进系统的一体化设计和建设。建立冗余基础设施：采用双路供电、备用网络线路等冗余设计，确保关键基础设施的可靠性和稳定性，当主系统出现故障时，备用系统能够及时接管，保障算力服务的持续供应。同时，定期对基础设施进行维护、检测和演练，及时发现并排除潜在故障隐患，提高系统的可用性。强化数据安全管理：建立完善的数据安全防护体系，包括数据加密、访问控制、入侵检测与防范、数据备份与恢复等措施，确保数据在存储、传输和处理过程中的安全性。加强员工数据安全培训，提高员工的数据安全意识和操作规范，防止因人为因素导致的数据泄露风险。此外，定期进行数据安全评估和审计，及时发现并修复安全漏洞，确保数据安全防护体系的有效性。

4、资金风险对策

资金及时到位是项目建设按期完成的重要条件之一。对于承建单位，一方面要控制需求，另一方面要优化开发或创新管理，尽量降低人工成本。如果确因客观原因造成超估算，应相互协商，从其他经费中协调，或追加估算。预防投资风险，要严格按照项目决策程序，提高科学决策水平，积极引进财经专业智库，促进产、研、学的有机协同，以保项目建设。

  - 10.3风险应急预案

本预案是根据国家有关法规和政策，结合信息系统建设和运行情况，重点针对可发生的重大突发事件编制的，包括总则、组织指挥体系及职责、预警和预防机制、应急处理程序、保障措施等，其中明确规定了在发生信息系统突发事件情况下，信息系统管理人员的相关职能和工作方法，具有一定的指导性和可操作性。

一、总则

（一）目的：为科学应对信息系统突发事件，建立健全信息系统的应急响应机制，有效预防、及时控制和最大限度地消除各类突发事件的危害和影响，制订本应急预案。

（二）工作原则：1.统一领导遇到重大信息系统异常情况，应及时向有关领导报告，以便于统一调度、减少损失。2.综合协调明确综合协调的职能机构和人员，做到职能间的相互衔接。3.重点突出应急处理的重点放在运行着重要业务系统或可能导致严重事故后果的关键信息系统上4.及时反应，积极应对出现信息系统故障时，信息系统维护人员应及时发现、及时报告、及时抢修、及时控制，积极对信息系统突发事件进行防范、监测、预警、报告、响应。5.快速恢复信息系统管理人员在坚持快速恢复系统的原则下，根据职责分工，加强团结协作，必要情况下与设备供应商以及系统集成商共同谋求问题的快速解决。6.防范为主，加强监控经常性地做好应对信息系统突发事件的思想准备、预案准备、机制准备和工作准备，提高基础设备和重要信息系统的综合保障水平。加强对信息系统应用的日常监视，及时发现信息系统突发性事件并采取有效措施，迅速控制事件影响范围，力争将损失降到最低程度。

二、应急工作小组机构及职责

在信息系统事件的处理中，一个组织良好、职责明确、科学管理的应急队伍是成功的关键。组织机构的成立对于事件的响应、决策、恢复，防止类似事件的发生都具有重要意义。结合信息系统的实际情况，将有关应急人员的角色和职责进行了明确的划分。

1、应急处理领导小组：及时掌握信息系统故障事件的发展动态，向上级部门报告事件动态；对有关事项做出重大决策；启动应急预案；组织和调度必要的人、财、物等资源。

2、应急处理工作小组：负责定期了解外部支持人员的变动情况，及时更新其技术人员及联系方式等信息；快速响应信息系统发现的故障事件、业务部门对信息系统故障的申告；执行信息系统故障的诊断、排查和恢复操作；定期通过设备监控软件、系统运行报告等工具对信息系统的使用情况进行分析，尽早发现信息系统的异常状况，排除信息系统的隐患。

3.外部支持人员：包括电信运营商、设备供应商以及系统集成商。负责事先向负责科室提供紧急情况下的应急技术方案和应急技术支援体系；积极配合项目运营中心应急人员进行故障处理。

三、预警和预防机制

（一）信息系统监测及报告：1.信息系统的日常管理和维护信息系统的日常管理和维护应加强信息系统应用的监测、分析和预警工作。2.建立信息系统故障事故报告制度发生信息系统故障时，值班人员应当立即向应急处理小组领导报告，并及时进行故障处理、调查核实、保存相关证据等。

（二）预警：在接到突发事件报告后，应当经初步核实之后，将有关情况及时向应急处理小组领导报告，进一步进行情况综合，研究分析可能造成损害的程度，提出初步行动对策。由上级领导视情况紧急程度召集协调会，决策行动方案，发布指示和实施命令等。

（三）预警支持系统：应建立和完善信息监测、消息传递和指挥决策支持系统，保证突发事件处理过程中的资源共享、运转正常、指挥有力。

（四）预防机制：各业务信息系统和重要信息系统建设要充分考虑抗毁性与灾难恢复，制定并不断完善应急处理预案。针对基础信息信息系统的突发性、大规模异常事件，各相关部门建立制度化、程序化的处理流程。

四、应急处理程序

（一）信息系统突发事件分类分级的说明根据业务信息系统突发事件的发生原因、性质和机理，业务信息系统突发事件主要分为以下三类:1.攻击类事件：指信息系统因计算机病毒感染、非法入侵等导致业务中断、系统宕机、信息系统瘫痪等情况。2.故障类事件：指信息系统因计算机软硬件故障、停电、人为误操作等导致业务中断、系统宕机、信息系统瘫痪等情况。3.灾害类事件：指因爆炸、火灾、雷击、地震、台风等外力因素导致信息系统损毁，造成业务中断、系统宕机、信息系统瘫痪等情况。

按照突发事件的性质、严重程度、可控性和影响范围，将其分为一般故障、严重故障、重大故障、特级故障四级。1.一般故障信息系统中单个系统故障，但未影响业务系统运行，也未造成社会影响或经济损失的突发事件。2.严重故障信息系统中单个节点故障导致业务中断，可能造成较大业务影响或较大经济损失的突发事件。3.重大故障信息系统中多个节点或骨干节点故障引起的多个业务系统长时间中断，可能造成重大社会影响和巨大经济损失的突发事件。4.特级故障特指发生不可预见的灾难性事故，如火灾、水灾和地震等。

（二）信息系统应急预案启动根据以上定义的故障分级，当信息系统事件的要素满足启动应急预案要求时，进入相应的应急启动流程。（1）应急处理工作小组从业务人员或值班人员的故障申告、信息系统监控报告的故障告警中得知信息系统异常事件后，应在第一时间赶赴信息系统故障现场。（2）应急处理工作小组针对信息系统事件做出初步的分析判断。若是电源接触不好、物理连线松动或者能在最短时间内自行解决的信息系统问题，及时按照有关操作规程进行。

- 第十一章结论与建议

  - 11.1主要研究结论

本研究围绕东湖高新区“AI光谷智能体平台”项目的建设目标与路径，得出以下主要结论：

第一，政务操作系统OS底座是实现智能化代际跃迁的关键支点。项目提出的“统一底座+统一安全+统一编排+多场景智能体”架构，突破了传统政务平台仅提供零散应用支撑的局限，首次将操作系统级的中枢能力引入政府治理领域。通过大模型技术驱动的公共服务人工智能操作系统，能够实现跨部门、跨层级、跨业务的资源统一调度与智能协同，为政务服务提效、城市治理精细化和产业发展精准化提供了坚实的数字基座。

第二，多场景智能体体系具备高复用性与强扩展能力。基于统一底座的智能体编排引擎，可针对政务服务（如智能审批、政策咨询）、城市治理（如事件感知、应急调度）、产业发展（如企业画像、产业链分析）等不同场景，快速构建并部署专属智能体。各智能体共享底座的算力、数据、模型与安全能力，既避免了重复建设，又能灵活响应多样化需求，形成“一次建设、全域赋能”的集约化效应。

第三，本项目具备全国示范与复制推广的显著价值。东湖高新区作为首批国家级高新区和自主创新示范区，其率先落地政务操作系统OS底座并实现“平台级支撑”向“体系化操作系统赋能”的跃迁，将为全国其他高新区及城市提供可参照的技术架构、建设标准与运营模式。项目验证成功后，有望成为国家“人工智能+”行动在数字政府领域的最佳实践样板，推动我国政务智能化从“盆景”走向“风景”。

  - 11.2问题与建议

尽管本项目方向明确、基础扎实，但在实际推进过程中仍面临若干潜在挑战，需重点关注并加以解决：

问题一：跨部门数据融合与安全合规的张力。政务操作系统OS底座需要整合来自不同委办局的数据，而当前各部门数据格式、接口标准、安全等级不一，数据孤岛现象依然存在。同时，大模型应用带来的数据隐私、模型可解释性、算法偏见等风险，对统一安全体系提出了更高要求。

建议：

建立东湖高新区政务数据治理专项工作组，制定统一的数据标准、接口规范与质量评估体系，优先完成高频业务场景所需数据的改造。

在统一安全模块中嵌入隐私计算、模型沙箱等技术能力，实现数据不动模型动，同时建立大模型输出的事前审核、事中监控、事后溯源机制。

率先在非敏感场景（如政策问答、办事指南）开展试点，逐步向核心业务渗透，积累安全运营经验。

问题二：智能体编排的可解释性与业务连续性的保障难题。在多智能体协同执行复杂政务任务（如跨部门联合审批、突发事件联动处置）时，决策链条较长且涉及自动操作，一旦出现异常（如模型幻觉、接口超时），可能导致业务流程中断或错误结果输出，影响政府公信力。

建议：

设计“人机协同、逐级递进”的智能体接管机制：对低风险场景允许全自动执行；对中高风险场景保留人工确认或抽查介入的开关，并完整记录操作日志供审计。

开发智能体行为可解释模块，以自然语言或可视化流程图向操作人员展示推理依据与执行步骤，提升透明度和信任度。

问题三：产业生态培育与运营模式可持续性不足。本项目技术迭代快，本地AI企业和开发者参与度不高，可能导致智能体应用场景丰富度不够、更新滞后。

建议：

组建运营团队承担平台日常运运营，并允许其通过增值服务（如企业定制智能体、数据分析报告）获得合理收益。

设立“光谷智能体创新大赛”或开放基金，面向全国高校、科研机构及中小企业征集政务与产业智能体解决方案，择优纳入官方智能体商店并给予算力券、推广资源支持。

将每年平台运营成本的一定比例纳入财政预算长期保障，同时积极争取国家“人工智能+”专项、超长期特别国债等资金支持，形成多元资金池。

综上，AI光谷智能体平台项目具备战略前瞻性与技术可行性，若能有效解决数据融合、安全可靠与生态可持续三大关键问题，必将率先实现政务智能化从“平台级应用支撑”到“体系化操作系统赋能”的代际跃迁，为全国贡献可复制、可推广的治理新样板。

- 第十二章附表

  - 12.1政务操作系统0S

| 序号 | 系统 | 产品功能 |  | 产品功能模块 | 单价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政务操作系统OS | 系统功能概述 |  | 提供支撑政务和产业AI智能体运行的统一底座能力，包括IAM多级权限管控、政务/产业技能仓库（SkillsHub）、多智能体编排（MCP）、业务规则与流程库及知识工程等模块，为“高新区AI产业数字员工”提供统一的运行环境、能力复用与安全控制框架。 |  | 本地布署 |
| 2 |  | 数字员工管控平台 | Gateway网关 | Gateway网关模块是平台连接用户、智能体与外部通道的实时交互枢纽，承担对话测试、能力验证和消息通道接入的关键作用。其价值在于将“配置好的实例”真正转化为“可用的智能体服务”，让用户能够在统一网关中完成即时交互验证、联网搜索增强，形成从开发调试到实际使用的闭环，提高产品落地效率和业务接入便捷性。 | 40 | 支撑政务和产业AI智能体运行的统一底座 |
| 3 |  |  | 工具箱 | 工具箱模块为实例运维、问题排查和调试诊断提供直接抓手，是提升平台可维护性和交付效率的重要支撑能力。它不仅帮助用户快速定位单次对话执行路径、查看系统运行情况，还支持通过终端进行灵活控制，并在配置异常时提供自动修复能力。对于政务场景下强调稳定性、可定位和可恢复的系统要求而言，该模块能够显著降低交付和运维成本。 | 70 |  |
| 4 |  | 协同接入平台 | 实例管理 | 管理端实例管理模块面向平台运营和管理员视角，解决全平台实例的集中治理与批量运维问题。其价值在于帮助管理员统一掌握实例总体分布、运行状态和归属关系，并支持批量启停、扩容和删除等操作，大幅提升平台级运营效率。对于大规模政务智能体部署场景，该模块是保障资源统一调度、用户实例有序管理和权限归属清晰的重要手段。 | 125 |  |
| 5 |  |  | 可观测与运维 | 可观测与运维模块是保障政务OS稳定运行、问题可定位、性能可分析的核心能力中心。通过统一指标监控和链路追踪，平台能够从全局视角掌握实例活跃度、调用量、模型消耗与响应表现，并快速回溯问题链路。其价值在于将平台运行情况从“不可见”转变为“可量化、可追踪、可分析”，为优化资源配置、提升用户体验和支撑运维决策提供依据。 | 125 |  |
| 6 |  | 观测控制平台 | 安全策略 | 安全策略模块是政务AIOS面向政务场景合规建设的关键底座，覆盖提示词攻击防护、技能与插件安全、敏感信息防泄露及高危操作拦截等核心能力。其价值在于将安全治理从“事后补救”前置到“运行时防护”，在模型交互、能力调用、数据处理和记忆管理等多个环节建立主动防线，从而满足政务场景对数据安全、操作安全和内容安全的高要求。 | 95 |  |
| 7 |  |  | 审计中心 | 审计中心模块是平台满足监管要求、追溯操作责任和支撑合规检查的重要能力。通过完整记录用户在平台中的关键操作，并支持按多维条件检索与导出，平台能够建立透明、可追溯、可复核的治理机制。其价值不仅在于满足审计留痕要求，也在于帮助管理者快速定位异常操作、还原事件经过、明确责任边界，为政务场景下的规范化管理提供保障。 | 70 |  |
| 8 |  | 知识技能能力平台 | 技能中心 | 技能中心模块面向平台管理员，承担平台级技能资产的统一管理与分发职责。其价值在于将原本分散、难维护的技能能力沉淀为平台级资产，实现标准化上架、集中查看、统一分发和版本化管理。这样既能提升技能复用率，也有助于形成平台能力中台，为不同实例快速装配行业能力，降低重复开发与配置成本。 | 110 |  |
| 10 |  |  | 行业模板 | 行业模板模块用于沉淀和复用面向特定场景的智能体配置方案，是平台实现“快速复制业务能力”的重要抓手。其价值在于将AI人格、行为准则、技能组合和插件参数预先打包成模板，使不同用户或部门能够基于现成模板快速创建符合行业需求的智能体，减少从零配置成本，提升部署效率和交付标准化水平。 | 55 |  |
| 11 |  |  | 配置中心 | 配置中心模块承担模型能力接入和密钥统一托管职责，是平台能力供给与安全配置管理的核心入口。其价值在于将模型供应商接入、运行凭证配置和技能插件密钥管理进行统一收敛，避免分散配置带来的安全风险和运维复杂度，同时让实例能够更便捷地调用多种模型与外部能力，为平台稳定运行和灵活扩展提供底层保障。 | 135 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 825.00 |  |

  - 12.2AI能力平台

| 序号 | 类别 | 产品 | 产品功能 | 产品功能模块 | 单价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI能力平台 | 智能体开发与编排平台 | 智能体 | 支持自然语言交互与低代码编辑界面创建智能体，可配置应用分类及服务对象范围，实现对话生成智能体并编辑。具备模型选择和参数配置功能，支持手工切换与自定义参数。提供提示词在线编辑，有指导说明、模板库及AI完善功能。能进行应用配置，如添加删除插件、绑定知识库等。拥有调试预览功能保障输出。支持多形式发布与多版本管理，实现发布前审批，为智能体应用全流程提供支持。 | 35 | 本地部署 |
| 2 |  |  | 插件 | 支持多格式插件导入，方便用户上传各种格式插件，拓展智能体能力。允许用户基于已有服务自定义创建插件，完成相关配置与调试。提供导入API参数配置流程，导入后可调试发布。发布插件才能被智能体调用，且可选择发布至插件中心共享。支持插件导入和导出，以标准格式助力跨平台迁移。平台还内置共享插件，通过自定义上架与合作构建插件池，供用户按需授权调用。 | 20 |  |
| 3 |  |  | 工作流 | 将不同功能节点有序组合成复杂任务处理流程，增强智能体对复杂任务的理解与执行能力。支持添加、复制、删除工作流，满足业务变化需求。利用低代码构建工作流，简化开发流程。提供灵活节点连接，实现复杂业务逻辑。具备丰富的工作流节点配置，涵盖多种类型节点。同时支持工作流调试、发布及导入导出，全方位提升工作流构建、优化及应用的效率与质量。 | 25 |  |
| 4 |  |  | 知识库 | 基于RAG增强检索优化构建，提升大模型问答质量。支持多样数据上传，涵盖本地与在线资源，能处理各类文件格式并进行向量化。可对接外部数据源拓展知识储备，构建标签体系助力高效管理。具备批处理、迁移、分割功能，提供多种召回方式满足不同检索需求，还支持命中测试与文件管理，全方位提升知识库的构建、维护与应用效率。 | 30 |  |
| 5 |  |  | 数据库 | 为结构化数据提供了完整的生命周期管理方案，支持两种数据接入模式。在数据表管理上，用户可以便捷地导入、编辑、删除数据表，并能为列添加详细描述以提升智能体的SQL生成准确性。系统提供了精细化的权限管控，可针对特定用户、组织或用户组设置数据表的访问权限，保障数据安全。此外，还支持数据库的导入导出功能，便于数据在不同环境或租户间的迁移。 | 20 |  |
| 6 |  |  | 提示词 | 预置了在平台应用中表现优异的提示词，以公用模板库形式面向全平台用户开放调用。该库极大提升了用户创建智能体的效率，无论新手还是资深开发者，都能从中快速获取适配模板，推动智能体开发进程，同时支持多种模板管理操作，支持新建、编辑、发布、审核发布、下架和删除提示词模板 | 20 |  |
| 7 |  |  | 团队空间 | 团队空间是一个协作平台，团队成员可在其中共享智能体、插件、工作流、知识库、提示词模板、评测与对比等资源，并进行实时沟通协作、跟踪项目进度与任务分配。平台提供安全的访问控制和权限管理，支持创建、编辑、删除团队空间及添加成员，并可查看空间维度的LLM用量统计。该功能便于团队共同搭建智能体，实现高效协同开发与资源沉淀。 | 10 |  |
| 8 |  |  | 探索 | 为用户提供一站式AI能力发现与体验服务。它主要包含四个核心模块：快速对话，支持用户通过一句自然语言描述即可创建专属的AIAgent；智能体中心，用户可浏览、体验官方及其他开发者发布的各类智能体，并支持收藏、复制与分享；插件中心，提供丰富的插件资源，帮助拓展智能体的功能边界；模型广场，汇聚各类大模型服务，支持API在线调用与实时体验。该功能旨在降低AI应用门槛，让用户能快速探索、试用并整合各类AI能力 | 20 |  |
| 9 |  |  | 后台管理 | 面向租户管理员的核心运营与管控平台，主要包含：内置插件管理，负责插件标签设置、上架下架及租户级别授权；系统配置，包括知识库应用配置、资源大小限制、Code依赖包及语音服务管理；干预规则管理，支持租户维度规则的创建、编辑、禁用及批量导入；发布管理，管理内置及自定义渠道的接入、配置与禁用；智能体用量分析，提供租户维度的空间、开发者数量及各类资源的用量统计与趋势分析。 | 20 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 200 |  |

  - 12.3AI智能体应用

| 序号 | 类别 | 产品 | 产品功能 | 产品功能模块 | 单价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能体应用 | 公文写作智能体 | 解决公文写作"规范严、素材散、核稿难、风格不统一"痛点，实现从"人找资料"到"资料找人"，从"人工检核"到"智能校验"的转变，大幅提升写作效率，保证公文合规性。 | 多层级知识库管理：政府通用知识库（政策法规、历史公文）+个人/部门定制化知识库（领导讲话、常用表述），公私域隔离 智能检索：自然语言/关键词跨库检索，直接引用原文 信息聚合：定时从权威信源抓取，自动生成行业日报/周报并推送 公文深度校对：基础错别字修正+格式规范审查+逻辑内容核查+政策引文时效性验证 材料仿写：学习个人/指定材料的语言风格，生成风格匹配的公文内容 辅助写作：大纲自动生成、扩写/缩写/润色、摘要提取、版本管理 | 100 |  |
| 2 |  | 智能咨询智能体 | 提升政务咨询响应效率，降低人工客服压力，实现"权威、高效、便捷、安全"的政务问答服务，适配PC/移动端/线下自助终端多渠道。 | 多模态交互：支持文字/语音输入，文字/图文/语音输出，适配口语化表达 政务知识精准解答：覆盖政策解读、办事流程、材料清单、部门职责等全品类政务知识 多轮对话澄清：对模糊需求自动追问，补充关键信息，保留上下文关联 权威溯源：所有解答标注来源（政策文件、发布部门），支持思维链展示推理过程 敏感信息脱敏：自动识别遮盖身份证号、手机号等敏感信息 无缝转接人工：无法解答时一键转接，同步上下文给人工客服 问答记录管理：用户可查询、删除历史记录，支持评价反馈 智能推荐：基于问题和历史记录主动推送关联服务 | 109 |  |
| 3 |  | 产业洞察智能体 | 提升东湖高新区产业研判、精准招商、企业服务与政策响应的智能化水平，支撑产业分析、招商落地、企业服务、决策应对全流程，替代人工重复咨询工作，大幅提升招商与产业服务效率，为决策提供可解释、可落地、可复用的智能支撑。提供关键图表与分析摘要，不直接代替正式统计口径和决策。 | 产业洞察智能体搭建服务，依托大模型与多源数据融合技术，为企业打造具备自主感知、分析、决策与执行能力的产业级AI智能体。服务覆盖从需求梳理、数据治理、知识库构建、流程编排等，可快速搭建适配行业场景的智能体，实现产业动态监测，助力区域打破信息壁垒、沉淀行业知识、提升分析效率、强化决策科学性，实现从数据到洞察、从洞察到行动的智能化闭环，全面赋能产业数字化转型与高质量发展。 | 150 |  |
| 4 |  | AI创作智能体 | 为内容创作者、制作团队及相关企业提供一个从剧本构思到成片生成的全流程智能化体验。旨在应对当前短剧市场内容需求爆发式增长与传统制作流程效率瓶颈之间的矛盾，通过深度整合人工智能技术，赋能创作者将创意快速转化为高质量的视频内容。 | 双模式创作流程智能体支持Agent与ManuAI两种创作模式。Agent模式下用户上传剧本后，系统自动解析剧本、识别角色与场景并自动生成分镜；ManuAI模式下用户跳过剧本上传，创建项目后可对资产设定、分镜等所有环节进行完全自主编辑。功能覆盖剧本生短剧、项目管理、资产管理、写实虚拟人像库、真人人像库与团队管理。剧本上传支持doc、docx、txt、pdf、md格式，可完整解析10万字以内剧本，视频比例支持16：9、9：16、4：3、3：4，适配不同发布平台需求。 多风格内容创作内置写实(仿真人)、2D、3D多种创作风格，并支持用户自定义风格。涵盖2D日漫、2D韩漫、2D韩漫都市、2D乙女、2D国漫、工笔画、3D国风、3D仙侠、3D卡通、CG风格、CG赛博朋克等多种类型，满足多样化的题材表达需求。 智能资产设定资产设定环节支持自动从剧本中提取主角、重要配角及其他角色，并基于剧本描写自动生成角色主形象，用户可检查或二次生成。用户资产(含角色、场景、道具)支持AI生成、资产库选取、本地上传三种交互方式；支持为角色添加新的变装形象，输入变装名称即可生成变装图片；分镜角色默认生成音色，支持上传不超过5秒的自定义音色。 写实虚拟人像库内置写实虚拟人像库资产，用户在签订人像素材合规使用承诺函后，可使用写实人像库快速创建写实类画风项目，降低写实短剧的人像合规与素材准备门槛。 真人人像库支持用户创建专属的真人人像组。用户完成活体认证并获得授权后，可在人像组内上传多张人像素材。在短剧创作的设定阶段可直接选用真人人像素材作为角色图，实现真人化身短剧主角的个性化创作。 多模态视频生成视频生成大模型支持全能参考模式，可上传图片、音频、视频等多模态素材作为参考。视频分辨率支持720P、1080P高清生成，画面清晰度不低于95%，无明显模糊与噪点，保障专业级输出质量。 智能分镜生成分镜视频生成环节，系统按剧集、场次自动拆解剧本，在每一集中支持逐条生成单个分镜或批量生成。系统自动匹配每条分镜对应的出镜角色、场景及视频提示词，用户可直接生成，也可在生成前进行调整，实现"一键成片"与精细化创作的灵活切换。 分镜预览与二次编辑支持分镜视频预览展示，用户可将分镜视频全部导出至线下完成二次编辑，或一键导出至主流剪辑工具的草稿格式，在剪辑平台完成后期合成，实现AI生成与专业剪辑工具的无缝衔接。 多人团队协作原生支持多人团队协作，导演、分镜师、剪辑师等多角色可在同一项目中无缝流转，无需反复传递资产文件。每个项目产生的角色、场景等资产均可沉淀入团队资产库，供后续项目持续复用，形成可积累的团队创作资产。 团队与权限管理支持自定义创建团队，多个子账号协同完成短剧项目，可为不同等级账号设定不同权限，适配工作室、企业、产业园区等不同规模的组织协同需求。 多维度积分报表支持团队、子账号、项目、时间多维度积分报表，数据细化至单张图片、单条视频的消耗明细，便于精细化对账与成本管理 。 | 360 |  |
| 5 |  | 内容编辑智能体 | 支持涵盖自媒体创作者、剪辑师、广告销售从业者、中小企业主等各类人群。具有视频切割、变速、倒放、转场等功能；提供滤镜、特效、变声、字幕等效果；支持抠像和画布调整；有丰富的字体和素材库。 | 多轨道剪辑与基础处理：支持对视频、音频、图片、文字、字幕、贴纸、特效、转场等多类型素材进行多轨道裁剪与编辑，具备视频切割、变速、倒放、转场等基础剪辑能力，并提供丰富的曲线变速效果，满足从简单拼接到复杂叙事的全场景剪辑需求；同时提供剪辑效果实时同步预览，支持逐帧预览，让用户在编辑过程中即时查看效果，大幅提升调整精度与创作效率。 效果增强与素材资源：提供滤镜、特效、变声、字幕等多样化视觉与声音效果，支持抠像和画布尺寸调整，可灵活适配横屏、竖屏、方屏等多种发布规格，实现“一次剪辑、多端适配”；内置丰富的字体资源与素材库，涵盖音视频、贴纸、特效、模板等多种类型，并与主流互联网平台同步，可直接使用平台收藏音乐，降低素材准备成本、丰富作品表现力。 智能创作辅助：提供图文成片、创作脚本、提词器、录屏等智能创作功能，用户输入文字即可智能生成视频成片，在拍摄与剪辑前可快速搭建脚本框架，在口播、解说、教程演示等场景中获得提词与录屏支撑，显著降低创作门槛、提升从文案到成片的转化效率。 多端协同与团队管理：支持多端口、跨平台使用，用户可在桌面端深度编辑、移动端轻量调整，适配灵活多变的创作场景；同时支持企业人员身份管理，可进行企业内成员的增减、身份变更与企业移交等操作，满足企业级用户在团队组建、人员流转和协同剪辑等方面的管理需求。 版权校验与合规保障：在编辑器内添加平台素材库提供的素材时，系统自动校验素材版权状态，对无版权素材给出相应提示，帮助用户规避使用合规风险；通过素材库与版权校验机制的联动，为创作者与企业用户提供安全、合规的创作环境，避免因素材使用不当而引发的版权纠纷，保障作品的可持续运营与商业化使用 | 70 |  |
| 6 |  | 智能编码智能体 | 面向东湖高新区企业研发团队、产业园区入驻企业及产业服务机构，覆盖企业自有软件研发、产业数字化转型、政务与产业协同系统建设等场景，提供更贴合日常研发与项目交付需求的智能编码支持能力。该智能体以AI原生集成开发环境(IDE)、代码上下文理解和大模型能力为基础，围绕软件工程全生命周期，形成需求理解、代码生成、代码补全、自主调试、工程协作和安全管控等核心能力。 | 多层级知识与上下文体系：智能体要构建产业通用研发知识库+企业组织级知识库+开发者个人定制化上下文。 AI原生集成开发环境：提供AI原生IDE形态，集成代码编辑、智能补全、调试运行、版本控制等一体化工具链。 智能代码补全与链式编辑：智能体提供基于深度上下文感知的代码补全能力，支持代码续写、多行修改、修改点预测和修改点跳转等基础功能，通过分析最近的代码修改、浏览记录、Linter错误等信息，自动预测后续可能的修改点。 多模态对话与行内交互：智能体支持侧边对话和行内对话两种交互方式。侧边对话用于回答编码问题、讲解代码仓库、生成代码片段、修复错误等长链路任务；行内对话内嵌于编辑器，支持在光标处或选中代码后唤起，便于在编码心流中快速完成添加注释、解释代码、优化代码等局部任务。 自主智能体与自定义编排：能够独立探索代码库，识别相关文件并进行必要修改；具备完整工具访问权限，可自主调用搜索、编辑、创建文件及运行终端命令等全部工具；具备上下文理解能力，建立对项目结构和依赖关系的全面认识；具备多步骤规划能力，将复杂任务拆分为可执行步骤并按顺序处理。 大上下文与复杂任务模式：提供大上下文运行模式：上下文窗口可扩展至20万Token级别，单次任务支持百轮级工具调用，一次可读取数百行文件，适配大型复杂项目初稿快速生成、长篇PRD与合规协议的解析落地、跨模块跨文件的代码理解与重构、复杂交互或多步骤流程的自动化脚本生成、CI/CD流程编排，以及实时交互式开发的上下文保持等场景。 自动运行与沙箱安全管控：智能体提供自动运行能力，作用于所有智能体的工具调用与终端命令，并支持白名单、黑名单及高风险命令的细粒度策略配置；同时提供沙箱机制，实施文件访问控制和高风险命令运行策略，在跨平台环境下保障开发主机与企业代码资产的安全。 工程级代码审查与质量管控：可对用户提交的代码内容进行审查与校验。不能仅看语法错误，还要对整体架构脉络、模块依赖、命名一致性、异常处理、日志规范、敏感信息泄露及代码重复等方面进行深度识别，并提供可一键应用的修复建议，降低企业代码评审的人力投入与质量风险。 团队风格化代码生成：根据企业上传的代码库内容，结合团队自定义的编码习惯与设计模式，在进行各类业务模块、接口与脚本撰写时，生成风格统一、可读性强、与团队既有资产一致的代码内容，降低多人协作中的风格冲突与维护成本，加快新成员融入与外部团队交付一致性 | 70 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 859.00 |  |

  - 12.4数据能力中心

| 序号 | 类别 | 产品 | 产品功能 | 产品功能模块 | 单价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据能力中心 | 产业数据集 | 产业热点资讯：行业资讯提供政务平台、新闻媒体等公开渠道的相关行业资讯数据。如新闻稿、政策文件。热点榜单：针对目标行业或领域，基于公域数据提供热点事件或热点话题排行榜，输出：事件名称，事件热度，事件简介。企业多维数据库：企业基本信息、股权结构、经营风险、知识产权、招投标等多源数据的关联视图。产业链专题库：重点产业链上下游环节划分、环节内重点企业名录、企业产业链定位。 | 行业资讯数据集：汇聚产业相关新闻和各级产业政策，通过标准化产业词和智能关联，将新闻与政策映射到具体产业链，形成可快速检索、精准匹配的行业资讯与政策数据库。 | 45.00 | 本地部署 |
| 2 |  |  |  | 热点榜单定制数据集：针对4个目标行业或领域，基于公域数据T+1产出热点事件榜单，关键词匹配对应行业/产业/品牌热；基于特定时间窗口内的资讯传播热度、互动量等指标，提供热点事件或热点话题排行榜，输出：事件名称，事件热度，事件简介，AI解读，相关视频，URL等信息。 | 45.00 |  |
| 3 |  |  |  | 区域企业多维画像数据集：整合工商、税务、金融等多渠道权威数据，从基本信息、经营状况、创新能力、合规与政策适配等维度。 | 35.00 |  |
| 4 |  |  |  | 重点产业链图谱数据集：围绕重点产业，对产业链上下游节点、供需与技术关系及关联企业进行结构化梳理，利用知识图谱技术构建“产业链—节点—企业”的全景图，用于分析企业集聚度、链条完整性和断链风险。 | 55.00 |  |
| 5 |  | 智能分析工具 | 基于大模型的自然语言交互问答功能，提供问指标看结论、盯指标异常等核心能力，让管理者与数据信息之间的距离近在咫尺。接入产业数据集及用户自有数据，提供行业资讯、热点榜单及智能问数功能。用户通过自然语言进行数据查询与知识库问答 | 配置图表：提供丰富图表组件（指标类、趋势类、分布类、占比类）与布局容器，支持拖拽式快速搭建PC端与移动端数据看板，支持配置筛选器、跳转下钻、辅助线等分析功能。 | 20.00 | 本地部署 |
| 6 |  |  |  | AI管理助手：AI管理助手统一管理知识库、专有名词和问答记录，并通过智能分段和向量化配置提升AI问答的准确性和可控性。 | 45.00 |  |
| 7 |  |  |  | 行业洞察：资讯处理笔记，配置热词及分类，资讯任务配置，支持对历史资讯回溯。热点榜单配置及竞品数据分析看板配置。 | 30.00 |  |
| 8 |  |  |  | 指标服务：指标服务提供指标字典、维度字典、级联维度维护、数据集、数据连接等配置管理功能， | 45.00 |  |
| 9 |  |  |  | 运营管理：系统通过权限管理实现用户、角色与资源的精细化授权控制，资源负责人维护及操作审计，保障日常运维与安全合规。 | 20.00 |  |
| 10 |  |  |  | 移动端应用：移动端应用集成AI管理助手、指标数据看板、资讯洞察与个人中心，通过自然语言问答、可视化指标分析、行业热点与资讯聚合，以及个性化配置，帮助用户在移动端高效获取数据洞察和关键信息。 | 50.00 |  |
| 11 |  | 数据治理 | 托光谷数产现有数据基础（“光谷i企”平台企业数据、政策数据等），结合政务操作系统OS及产业数据集建设需求，需建立统一的数据治理服务体系。数据治理服务旨在解决数据分散、标准不一、质量参差、血缘不清等问题，为上层智能体应用和智能分析工具提供干净、可信、可用的数据资源 | 1、数据汇聚与集成模块 支持多源数据接入，涵盖结构化数据（数据库、数据仓库）、半结构化数据（JSON、XML、日志）及非结构化数据（文档、PDF、图片）等各类数据源。提供异构数据适配能力，可适配Oracle、MySQL、PostgreSQL、Hadoop、对象存储等多种数据源，支持实时同步与批量同步两种模式。同时具备数据联邦查询功能，支持跨数据源的统一查询，无需物理搬迁数据。 2、数据清洗与加工模块 提供数据质量检测能力，对空值、重复值、格式错误、逻辑异常等问题进行自动检测与报告。支持数据标准化，按照统一的数据标准（如企业统一社会信用代码、行业分类代码等）进行格式转换与字段映射。具备数据脱敏功能，对身份证号、手机号、银行账户等敏感字段进行动态或静态脱敏处理。同时支持数据补全，基于规则引擎或外部数据源对缺失关键字段进行自动补全。 3、元数据管理模块 实现元数据的自动采集，涵盖技术元数据（库表结构、字段类型）、业务元数据（业务术语、指标定义）及操作元数据（ETL任务、访问记录）。提供元数据检索与血缘分析功能，支持数据血缘可视化，可追溯数据来源与加工路径。同时构建企业级数据目录，按业务主题、数据域分类组织数据资产，便于检索与理解 | 24.00 | 本地服务 |
| 小计 |  |  |  |  | 414.00 |  |

  - 12.5安全合规

| 序号 | 类别 | 产品 |  | 产品功能 | 产品功能模块 | 单价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全合规系统 | 大模型应用防火墙(AIFW) |  | 本项目将会部署大模型作为人工智能的基础能力，但是大模型在业务使用中面临泄露敏感信息、违法获取和滥用数据、隐含歧视偏见等价值观念、生成内容侵权等各种问题。大模型应用防火墙，利用大语言模型技术，可以筛选和识别含有敏感信息风险的大模型交互内容。提供httpAPI远程接入形式，支持以简化集成，并可适应不同规模的用户需求。大模型安全防护系统提供有害内容检测、风险容忍度调整、拦截内容分析、个人信息识别脱敏、商业敏感信息识别、大模型对话实施拦截、内容生成等功能，旨在为业务的大模型产品及应用提供安全防护能力，解决的核心问题是嵌入到大模型产品业务流程中，对训练/精调、推理环节中输入、输出内容进行风险管控、优化，提示词的攻击防护，以及内容的安全合规。 | 大模型应用防火墙主要提供以下功能模块： 一、内容安全检测模块 有害内容检测：识别并过滤涉及政治敏感、暴力、色情、仇恨言论等违法违规内容。 风险容忍度调整：支持按业务场景灵活配置检测阈值（严格或宽松），平衡安全防护强度与用户体验。 拦截内容分析：记录并分析被拦截的请求或响应，生成拦截日志与统计报表，供安全审计与策略优化。 二、敏感信息防护模块 信息识别与脱敏：自动敏感信息，并进行脱敏处理（如打码、替换或删除）。 商业敏感信息识别：识别企业商业秘密、内部数据、未公开政策等敏感信息，防止在模型交互过程中泄露。 三、交互管控模块 大模型对话实时拦截：对用户输入的提示词和模型生成的内容进行双向实时检测，发现风险即阻断交互。 内容生成过滤：对模型生成的内容进行后处理过滤，确保输出内容符合安全规范与合规要求。 四、攻击防护模块 提示词注入防护：检测并拦截试图绕过模型安全限制的恶意提示词（如越狱攻击、角色扮演攻击等）。 模型滥用检测：识别高频异常请求、批量爬取、恶意试探等行为，防止大模型服务被滥用。 五、集成与运维模块 HTTPAPI远程接入：提供标准的HTTPAPI接口，支持简化集成，可适配不同规模的业务系统。 策略管理：支持自定义安全策略，包括黑白名单、关键词过滤、正则表达式规则等。 审计日志：记录所有检测与拦截事件，生成详细日志，满足安全合规审计要求。 | 50 | 远端调用 |
| 2 |  | 智能体安全防护平台 | 智能体安全管理平台 | 智能体安全管理平台是国内首家针对智能体开发-上线-运行全生命周期的专业安全管理方案，旨在为企业构建智能体安全态势平台，通过“资产清点-风险扫描加固-运行防护-测评持续评估”的完整闭环，解决智能体自主执行特性带来的失控风险，保障智能体安全可控。该平台可对接各类开源、商业及企业自研智能体开发平台，实现跨平台统一管理，对MCP、大模型、工具集、知识库、系统提示词五大核心资产做细粒度清点，建立“智能体户籍档案”，帮助用户全面掌握资产状况；可全面扫描核心资产的各类安全风险，还拥有国内独有的提示词加固能力，从根源降低提示词攻击风险；通过部署MCP安全网关和流量代理，实时检测拦截威胁行为，自动识别意图前置过滤越界行为，防范服务滥用与提示词注入；还可自动生成针对性测评用例，通过多轮迭代生成测试问题高效挖掘潜在风险，持续提升智能体安全水位。该平台帮助用户建立实现安全左移，避免智能体“带着风险上线”，构建起全流程完整安全管理体系。 | 平台核心功能包括：智能体资产管理（跨平台统一管理，细粒度清点五大核心资产）、安全防护与加固（资产风险扫描、国内独有提示词加固、配置加固）、运行时安全防护（MCP安全网关实时监测、智能体意图过滤）、AI红队测评与持续评估（针对性自动化测评、可视化结果展示）。 | 100 | 本地布署 |
| 3 |  |  | 智能体身份与权限管理平台 | 智能体身份与权限管控平台旨在为企业构建统一、精细且动态的智能体身份治理体系，可无缝衔接企业现有身份基础设施，实现对“用户-智能体-插件-工具-API”全实体的身份管控、权限治理、安全审计与合规保障，为企业智能体应用提供零改造、高安全的运行底座。 平台具备五大核心能力：一是打造统一身份模型，为全参与方建立集中化身份管理体系，明确信任关系，解决身份主体混乱问题；二是实现细粒度权限控制，基于多维度配置精细化授权策略，遵循“最小必要权限”原则精准管控访问行为；三是提供凭证安全托管服务，搭建集中式托管中心，实现动态凭证的生成、注入与回收，消除硬编码等风险；四是支持委托链授权，通过安全令牌机制实现跨实体调用的身份可信传递，确保操作可追溯至原始用户意图；五是构建全链路审计与风险态势系统，实现操作链还原、异常检测与合规报告生成，满足审计监管要求。 | 一、统一身份模型模块 集中化身份管理体系：为“用户-智能体-插件-工具-API”全参与方建立统一身份标识。 信任关系建立：明确各实体间的信任关系，解决身份主体混乱问题。 二、细粒度权限控制模块 多维度权限配置：支持基于用户角色、智能体类型、操作类型、数据范围等多维度授权。 最小必要权限原则：精准管控每个实体的访问行为，仅授予完成业务所需的最小权限集。 三、凭证安全托管模块 集中式凭证托管中心：统一存储和管理API密钥、访问令牌等凭证。 动态凭证生命周期管理：支持凭证的自动生成、安全注入、定时回收与更新。 消除硬编码风险：避免在代码或配置文件中明文存储敏感凭证。 四、委托链授权模块 安全令牌机制：实现跨实体调用（如用户→智能体→插件→工具→API）的身份可信传递。 操作追溯：确保每一次委托调用均可追溯到原始用户意图，满足审计要求。 五、全链路审计与风险态势模块操作链还原：完整记录一次请求在多个实体间的流转路径，支持链路追踪。 异常检测：实时分析访问行为，识别权限滥用、越权尝试等异常事件。 合规报告生成：自动生成满足监管要求的审计报告（如等保、密评、GDPR等）。 六、集成与对接模块 无缝衔接现有身份基础设施：支持与LDAP、AD、SSO、IAM等企业现有身份系统对接。 零改造接入：提供标准API和代理组件，现有智能体应用无需修改代码即可接入。 | 80 | 本地布署 |
| 4 |  | 机密计算大模型服务 |  | 机密计算是专为企业级用户设计的高安全等级大模型服务。它本质上是大模型运行在AICC（AIConfidentialComputing）机密计算平台之上，旨在为用户提供数据安全无泄露风险的专属大模型SaaS服务，让企业级用户能够放心地将敏感数据上云进行推理计算，实现了用户AI能力与数据安全兼得目标。机密计算采用芯片级安全隔离、全链路密态计算、数据即用即销毁和安全可信可证明等技术。当面对一些复杂的生成式AI任务，用户可以借助机密计算来实现端侧用户隐私数据保护前提下的端云协作推理。还可以通过借助机密计算实现端侧数据在云上向量数据库的密文存储，在端侧发起推理请求时，机密计算将查询条件做向量加密，基于密态向量知识库，实现密文空间上的向量检索，从而保护知识库和向量数据安全。可解决本项目中企业级数字助手或其他需处理敏感数据的智能体应用调用云端大模型时的数据泄露风险。 单个包提供在线推理资源包-100亿tokens使用规模。 | 一、芯片级安全隔离模块 基于可信执行环境（TEE）技术，在云端计算硬件中构建独立、加密的安全飞地。 确保数据仅在飞地内解密处理，云平台运营商及外部攻击者均无法访问飞地内数据。 二、全链路密态计算模块 数据传输加密：端到端加密信道，防止传输过程中被窃取或篡改。 数据存储加密：云端向量数据库、缓存等以密文形式存储。 内存计算加密：数据在CPU飞地内短暂解密，处理完成后立即清除明文。 三、数据即用即销毁模块 每次推理任务完成后，自动清理飞地内的临时数据、中间结果、密钥材料。 不留任何残留痕迹，避免数据被后续任务或恶意程序恢复。 四、安全可信可证明模块 远程证明（RemoteAttestation）：允许用户验证云端是否运行了指定的可信代码。 环境完整性校验：确保机密计算环境未被篡改或降级。 五、端云协作推理模块 端侧隐私数据保护：用户敏感数据在端侧预处理后加密上传。 云侧密态计算：云端仅处理加密数据，无法获知原始内容。 结果加密返回：推理结果加密回传至端侧，端侧解密后使用。 六、密态向量知识库模块 向量密文存储：知识库中的向量数据以加密形式存储于云端。 密文空间向量检索：查询条件经向量加密后，在密态向量库中进行检索，匹配过程不泄露查询意图和库内数据。 检索结果加密返回：命中结果加密后返回端侧解密。 七、资源与计费模块 在线推理资源包：提供按tokens用量计费的服务包（如100亿tokens/包）。 支持弹性扩缩：根据业务需求动态调整资源配额。 | 60 | 远端调用 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 290 |  |

  - 12.6大模型能力接入

| 序号 | 类别 | 产品 | 产品功能 | 产品功能模块 | 单价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大模型 | 大模型Tokens算力 | 大语言模型 | 大语言模型是本项目智能体的核心推理引擎，承载公文写作、智能咨询的自然语言理解与生成任务。 按业务场景测算各智能体的日均调用量与单次token消耗：公文写作日均约200次、单次约10，000tokens（长文输出为主）；智能咨询日均约500次、单次约10，000tokens（多轮对话）。产业洞察每日用100次，每次使用20000tokens 每年共计 除此之外，考虑到有视频解析场景，需预留部分空间，每年合计调用tokens量为40亿tokens RPM3000，TPM500000 | 40 |  |
| 2 |  |  | 语音合成模型 | 语音合成能力主要服务于"智能咨询。智能咨询场景需要将文字答案转化为语音播报，满足适老化、无障碍等场景下的语音交互需求；城市事件分拨场景需要通过语音自动通知网格员、相关处置部门，提升事件流转效率。 按业务量测算：智能咨询语音播报日均约300次，每次平均合成约2000字；日均合成字数约为300×2000=60万字，另外留有余量，按照每日合成100万字年合成字数约为100万×365≈36500万字。 并发：200个 | 20 |  |
| 3 |  |  | 语音识别模型 | 语音识别能力主要服务于"智能咨询"智能体。智能咨询场景支持用户通过语音直接提问，降低文字输入门槛，提升交互便捷性；按业务量测算：智能咨询语音输入日均约200次，每次平均时长约60秒；留有余量，日均语音识别时长约200分钟，年识别时长约1216小时。 并发：200个 | 12 |  |
| 4 |  |  | 联网搜索 | 联网搜索能力主要服务于"产业洞察"需要获取实时外部信息的智能体。需要联网搜索行业报告、市场动态、产业新闻等信息，为深度分析提供最新数据支撑。 按业务量测算：产业洞察日均联网检索约300次，合计日均调用约700次，年调用量约25.5万次。 5qps | 36 |  |
| 5 |  |  | 向量化模型 | 向量化模型是智能体实现精准知识检索的底层能力支撑。项目涉及的政策法规库、公文模板库、行业知识库等海量文本数据，均需通过向量化模型进行语义编码后存入向量数据库，使智能体在每次对话时能够基于语义相似度快速检索最相关的知识片段（即RAG检索增强生成），大幅提升回答的准确性和专业性。 按tokens用量测算：初始知识库构建阶段，预估约500万字的存量文档需进行全量向量化，按平均1字≈1.5tokens换算，初始向量化消耗约750万tokens；日常运行阶段，日均新增约5万字增量数据需实时向量化，日消耗约7.5万tokens。同时，3个智能体每次对话平均触发3次向量检索，每次检索的查询文本平均约200tokens，日均约日消耗约40万tokens。综合增量向量化与检索调用，日均消耗约50万tokens，年消耗约1.83亿tokens。 RPM750，TPM60000 | 12 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 120 |  |

  - 12.7云资源需求清单

| 序号 | 云服务类型 |  | 服务规格 | 单位 | 数量 | 单价 （万元/年） | 合计 （万元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 电子政务外网 |  |  |
| 1 | 智能分析工具 | 智能分析工具 | 国产云服务器服务（32核128G内存700G系统硬盘） | 台/年 | 3 | 6.00 | 18.00 |
| 2 | 大模型应用安全 | 智能体安全管理 | 国产云服务器服务（16核32G内存1T系统硬盘） | 台/年 | 3 | 2.45 | 7.35 |
| 3 |  | 智能体身份与权限管理 | 国产云服务器服务（16核32G内存800G系统硬盘） | 台/年 | 3 | 2.25 | 6.75 |
| 4 | 大模型管理及服务平台 | 智能体标准版 | 国产云服务器服务（16核32G内存800G系统硬盘） | 台/年 | 8 | 2.45 | 19.60 |
| 5 | 政务OS | 政务OS控制平面 | 国产云服务器服务（32核64G内存1.5T系统硬盘） | 台/年 | 3 | 6.27 | 18.81 |
| 6 |  | 政务OS用户实例 | 国产云服务器服务（32核64G内存1.3T系统硬盘） | 台/年 | 4 | 6.17 | 24.68 |
| 7 | 智能体部分 | 网关服务器 | 国产云服务器服务（8核16G内存300G系统硬盘） | 台/年 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 8 |  | 对外数据接口服务器 | 国产云服务器服务（16核32G内存600G系统硬盘） | 台/年 | 1 | 1.80 | 1.80 |
| 9 |  | 数据库服务器 | 国产云服务器服务（16核32G内存2.1T系统硬盘） | 台/年 | 1 | 2.79 | 2.79 |
| 10 |  | 应用服务器 | 国产云服务器服务（16核32G内存600G系统硬盘） | 台/年 | 1 | 1.80 | 1.80 |
| 11 |  | 应用服务器3 | 国产云服务器服务（16核32G内存600G系统硬盘） | 台/年 | 1 | 1.80 | 1.80 |
| 12 |  | MinIO文件服务器（主） | 国产云服务器服务（8核16G内存2.1T系统硬盘） | 台/年 | 1 | 2.00 | 2.00 |
| 13 | 云存储 | 云存储 | 对象存储 | TB/年 | 15 | 0.12 | 1.80 |
| 14 | 软件支撑服务 | 数据库 | 数据库（16核32GB） | 套/年 | 6 | 3.40 | 20.40 |
| 15 |  | 数据库 | 数据库（8核16GB） | 套/年 | 2 | 3.40 | 6.80 |
| 16 |  | 中间件 | 中间件（16核32GB） | 套/年 | 6 | 1.50 | 9.00 |
| 17 |  | 中间件 | 中间件（8核32GB） | 套/年 | 5 | 1.50 | 7.50 |
| 18 | 安全服务 | 网络入侵防护服务（含IPS+IDS) | 网络入侵防护服务（含IPS+IDS) | 套/年 | 1 | 0.75 | 0.75 |
| 19 |  | 主机安全服务 | 主机安全服务 | 主机/年 | 20 | 0.10 | 2.00 |
| 20 |  | 漏洞扫描服务 | 漏洞扫描服务 | 次/年 | 12 | 0.23 | 2.76 |
| 21 |  | 数据库安全审计一实例版(1数据库) | 数据库安全审计一实例版(1数据库) | 套/年 | 1 | 0.62 | 0.62 |
| 22 |  | 日志审计服务 | 日志审计服务 | 套/年 | 2 | 1.68 | 3.36 |
| 23 |  | 云堡垒机服务 | 云堡垒机服务 | 主机/年 | 20 | 0.01 | 0.20 |
| 24 | 密码服务 | 数字签名服务 | 数字签名服务 | 应用/年 | 1 | 1.41 | 1.41 |
| 25 |  | 时间戳服务 | 时间戳服务 | 应用/年 | 1 | 1.41 | 1.41 |
| 26 |  | 应用安全网关服务 | 应用安全网关服务 | 应用/年 | 1 | 0.93 | 0.93 |
| 27 |  | SSLVPN服务 | SSLVPN服务 | 应用/年 | 1 | 1.40 | 1.40 |
| 28 |  | 动态口令服务 | 动态口令服务 | 应用/年 | 1 | 1.48 | 1.48 |
| 29 |  | 统一认证服务 | 统一认证服务 | 应用/年 | 1 | 1.50 | 1.50 |
| 30 | 网络资源 | 1000M | 互联网专线 | 条/年 | 1 | 3.60 | 3.60 |
| 31 |  | 100M | 互联网专线 | 条/年 | 4 | 1.00 | 4.00 |
| 32 |  | IP | IP | 个 | 10 | 0.06 | 0.60 |
| 33 |  | 主机负载均衡（IP） | 主机负载均衡（IP） | 个 | 7 | 0.29 | 2.03 |
| 34 |  | VPN（SSL/IPsec） | VPN（SSL/IPsec） | 个 | 6 | 1.80 | 10.80 |
| 35 | 合计 |  |  |  |  |  | 190.73 |