监理审核意见书

（需求调研阶段）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 工程名称 | AI光谷智能体平台建设—软件和基础资源项目 |
| 审核文档名称 | 产业洞察智能体、智能咨询智能体、公文写作智能体 《需求调研》记录与《需求确认》材料 |
| 阶段定位 | 需求调研阶段（各部门需求收集），尚未进入需求分析/需求规格说明书（SRS）编制阶段 |
| 审核依据 | GB/T 19668.5-2018：6.2.1 b)、6.2.2.2 c)/g)/h)、附录C.3 |
| 监理单位 | 中达安股份有限公司 |
| 审核日期 | 2026年9月21日 |

一、审核项清单

| 智能体 | 调研记录 | 需求确认 | 业务方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产业洞察智能体 | 2026-08-19 09:00-11:00投促局5015 | 有（X001–X015） | 投促局 |
| 智能咨询智能体 | 2026-08-19 11:00-12:00政数局3010 | 有（X001–X006） | 政数局（商事/不动产） |
| 公文写作智能体 | 2026-08-11 16:00-18:00党政办创研中心 | 有（X001–X013） | 区党政办 |

二、审核要点

| 维度 | 产业洞察 | 智能咨询 | 公文写作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 命名与内容是否相符 | 存在不符（名为产业洞察，实为投促项目管理+绩效考核） | 相符 | 相符 |
| 调研组织 | 单次会，缺调研计划/提纲 | 单次会，无计划/提纲 | 单次会，无计划/提纲 |
| 核心需求 | 项目全周期管理、考核统计、判重 | 三库RAG问答 | 三大写作模式、知识库、审核校验 |
| 需求确认编号 | X001–X015 | X001–X006 | X001–X013 |
| 记录质量 | 描述存在重复 | 描述存在重复 | 描述存在重复 |
| 待办事项 | 有（无责任人/时限） | 有（政策文档/术语库） | 有（知识库梳理/构建/群组） |

三、共性问题（三套需求调研材料均存在）

1、调研过程存在留痕不足：缺调研计划/提纲、调研记录未经参与方签字确认（6.2.1 b)）。

2、需求维度不全：仅有功能需求，普遍缺非功能需求（性能/并发/安全/等保/信创/涉密）、数据需求、接口需求。

3、. AI效果指标缺失：均未量化准确率等验收指标。

四、个性问题

| 智能体 | 突出问题 |
| --- | --- |
| 产业洞察 | 命名与内容存在不符——无有关产业洞察相关的能力，实为投促项目管理系统，须澄清命名与范围 |
| 智能咨询 | 核心目标“问答准确率”未量化，难以验收；涉群众咨询数据，须明确数据安全与个人信息保护要求 |
| 公文写作 | 涉密公文与敏感词——须明确“涉密不上网”边界；敏感词库/政策库来源与维护责任方未明确 |

五、监理意见和建议

1. 统一调研模板并签认：三智能体调研记录格式统一，并由各参与方签认后归档。

2. 补过程文件：编制调研计划/提纲，明确业务部门与岗位覆盖清单。

3. 补需求维度：补齐非功能（性能/安全/等保/信创/涉密）、数据、接口需求；政务场景须明确合规要求。

4. 澄清命名与范围：就“产业洞察智能体”名实不符问题正式澄清并统一。

5. 量化AI指标：为各智能体设定可验收的准确率/效果指标。

6. 规范需求确认：按附录C.3 组织各部门需求确认，签署表A.3（四方签章）。

7. 建需求台账：每条需求标注来源部门/岗位，与调研记录对应，形成可追溯。

8. 待办转跟踪表：明确责任方与时限。

9. 文档整改：去除重复段落、修复乱码、统一模板与术语。

六、监理结论

三套调研材料过程基本可信、可作为基础，但作为“调研阶段成果”完备性、一致性、可追溯性、可确认性不足，且产业洞察存在命名与内容不符的实质问题。三个智能体调研阶段成果均需补充完善并完成需求确认签署后，方具备转入需求分析/SRS（需求规格说明书） 阶段的条件。

| 监理机构 | 总监理工程师（签字） | 日期 |
| --- | --- | --- |
| （签章） |  | 年 月 日 |